DODATEK č. 2 KE SmlouvĚ o dílo

I.

Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 	El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ:	00534188

DIČ:	CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

- JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem:                       Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena:                    Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČ:                                 26826411

DIČ:                               CZ26826411

bankovní spojení:            ČSOB, a.s.

číslo účtu:                       255362230/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Bolcek, tel. 603 269305

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotoviteli se z důvodů epidemiologických a karanténních opatření COVID-19 prodlužuje termín na odstranění vad a nedodělků nebránících užíváni stavby, včetně vyklízení staveniště do  1.9.2020.

2.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Ve Frýdku-Místku, dne |  | V Rožnově pod Radhoštěm dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |