ev.číslo objednatele: D 0019/20                                                                        ev.č. zhotovitele: 20050501

Dodatek Č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce

„VD Morávka, generální oprava turbíny Francis, výměna elektroměrů a elektrických ochran, uvedení soustrojí TG1 do provozu“, č. st. 3793

uzavřené dne 25.5.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# 1.  Smluvní strany

Objednatel

Obchodní firma: 	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 		70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Sídlo:	Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ:	28115856 / CZ28115856

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083

V souladu s ujednáním článku 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – bod 3.3. se ruší a nově zné takto:

Původní znění:

3.3.      Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

Zahájení:  				květen 2020

Ukončení a předání díla objednateli: 	do 30.9.2020

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

Nové znění:

3.3.      Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

Zahájení:  				květen 2020

Ukončení a předání díla objednateli: 	do 31.1.2021

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	30.9.2020					v Českých Budějovicích dne	30.9.2020

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel