STATNI FOND DOÍNUVNI INF fU$TftUKf Ufft

@ sfdi

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 11/406 Kostelec - Salavice, ze dne 20. 7. 2020

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-27-2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0702A20

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

smluvních: Bankovní spojení: IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

Ing. Radovan Necid

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:	PORR a.s.

se sídlem:	Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 - Strašnice

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 úsek	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,	Oblast Morava

zastoupený:	, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR

a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	(společně)

Bankovní spojení:

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

- S ohledem na skutečně provedené práce na základě geodetických protokolů a po zjištění skutečného stavu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-27-2020, číslo zhotovitele 9 - 0702A20 ze dne 20. 7. 2020 (dále také SoD).

Článek 3

- Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH |  | 1 379 908,09 Kč |
| --- | --- | --- |
| Méněpráce Z1 - SO 001 | - | 838,73 Kč |
| Méněpráce Z1 - SO 101 | - | 280 593,70 Kč |
| Vícepráce Z1 - SO 101 | + | 377 778,25 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 1 476 253,91 Kč |  |
| DPH | 310 013,32 Kč |  |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 4 včetně DPH | 1 786 267,23 Kč |  |

Článek 4

- Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 - SO 001 a SO 101 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 - SO 001 a SO 101 ze smlouvy spočívají ve větším množství odpadů, větším množství sanací a výměny obrusné vrstvy, neboť při provádění stavebních prací byly zjištěny větší poruchy, než předpokládala projektová dokumentace a zhoršený stav komunikace od doby zpracování projektové dokumentace a snížení rozsahu prací, které oproti projektové dokumentaci nebyly nutné, přičemž finanční hodnota navrhované změny závazku činí

@ sfdi

STATNI FOND DOÍNUVNI INF fU$TftUKf Ufft

659 210,68 Kč bez DPH, což činí 47,77 % původní hodnoty závazku a nárůst původní hodnoty závazku o 7 %.

Článek 5

- Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Položkový rozpočet stavby Změna soupisu prací č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ

UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

3.13.1	Datum:	14.09.2020	Čas: 9:32:02

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: PORR - II/406 Kostelec - Salavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem |  | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | m-j- | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v |  | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 10 | 10. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO | T | 116,370 | 113,602 | -2,768 | 303,01 | 35 261,27 | -838,73 | 0,00 | 34 422,54 |  | -838,73 | -2,38 |
| 11 | 11. | (OSTATNÍ ODPAD) ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6 886,50 | 6 886,50 | 0,00 | 0,00 | 6 886,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18. | ZHOTOVITELE KPL = stavba OSTATNÍ POŽADAVKY - | KM | 0,404 | 0,404 | 0,000 | 13 773,00 | 5 564,29 | 0,00 | 0,00 | 5 564,29 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24. | stavby OSTAT POŽADAVKY - | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6 886,50 | 6 886,50 | 0,00 | 0,00 | 6 886,50 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32. | V DIGIT FORMĚ KPL = stavba KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3 443,25 | 3 443,25 | 0,00 | 0,00 | 3 443,25 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 58 041,81 | -838,73 | 0,00 | 57 203,08 |  | -838,73 | -1,45 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 58 041,81 | -838,73 | 0,00 | 57 203,08 |  | -838,73 | -1,45 |

3.13.1

Datum:	23.09.2020

Cas: 12:35:27

Rozpis ocenění změn položek

Císlo a název stavby: Císlo a název varianty: Císlo a název SO/PS:

Císlo a název rozpočtu:

PORR - II/406 Kostelec - Salavice ZŘ -

SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem

SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | mj. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 225 | 225. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 606,000 | 216,750 | -389,250 | 44,07 | 26 706,42 | -17 154,25 | 0,00 | 9 552,17 | -17 154,25 | -64,23 |
| 231 | 231. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4 468,240 | 2 218,460 | -2 249,780 | 13,77 | 61 527,66 | -30 979,47 | 0,00 | 30 548,19 | -30 979,47 | -50,35 |
| 231 | 231.1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 359,160 | 1 119,900 | 760,740 | 13,77 | 4 945,63 | 0,00 | 10 475,39 | 15 421,02 | 10 475,39 | 211,81 |
| 235 | 235. | MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 | M2 | 1 276,640 | 922,800 | -353,840 | 110,18 | 140 660,20 | -38 986,09 | 0,00 | 101 674,10 | -38 986,09 | -27,72 |
| 236 | 236. | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 | M2 | 3 191,600 | 2 218,460 | -973,140 | 190,07 | 606 627,41 | -184 964,72 | 0,00 | 421 662,69 | -184 964,72 | -30,49 |
| 260 | 260. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy | M3 | 15,958 | 15,958 | 0,000 | 8 126,07 | 129 675,83 | 0,00 | 0,00 | 129 675,83 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 267. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 850,000 | 712,000 | -138,000 | 52,34 | 44 489,00 | -7 222,92 | 0,00 | 37 266,08 | -7 222,92 | -16,24 |
| 340 | 340. | oCištění ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 3 191,600 | 3 073,460 | -118,140 | 5,51 | 17 585,72 | -650,95 | 0,00 | 16 934,76 | -650,95 | -3,70 |
| 378 | 378. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 160,973 | 160,973 | 0,000 | 130,84 | 21 061,71 | 0,00 | 0,00 | 21 061,71 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 380. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ | M2 | 160,972 | 160,972 | 0,000 | 523,37 | 84 247,92 | 0,00 | 0,00 | 84 247,92 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 72. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 15,958 | 55,995 | 40,037 | 3 236,66 | 51 650,62 | 0,00 | 129 586,16 | 181 236,78 | 129 586,16 | 250,89 |
| 93 | 93. | ClŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 606,000 | 590,625 | -15,375 | 41,32 | 25 039,92 | -635,30 | 0,00 | 24 404,63 | -635,30 | -2,54 |

3.13.1

Datum:	23.09.2020	Cas:12:35:27

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Císlo a název stavby: PORR - II/406 Kostelec - Salavice Císlo a název varianty: ZŘ - Císlo a název SO/PS: SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem Císlo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) č. 1 |  |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | mj. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 382 383 | 574A44. 58910. 919121. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM VÝPLŇ SPAR ASFALTEM ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M2 M M | 0,000 0,000 0,000 | 741,260 96.800 96.800 | 741,260 96.800 96.800 | 301,00 93,10 57,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 223 119,26 9 012,08 5 585,36 | 223 119,26 9 012,08 5 585,36 | 223 119,26 9 012,08 5 585,36 | 100,00 100,00 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 214 218,04 | -280 593,70 | 377 778,25 | 1 311 402,58 | 97 184,55 | 8,00 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 1 214 218,04 | -280 593,70 | 377 778,25 | 1 311 402,58 | 97 184,55 | 8,00 |