# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1258/ORM/2019 a uzavřené dne 13. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1028/20-RM ze dne 24. 9. 2020 na akci:

„Dopravní hřiště Jihlava“

# Smluvní strany

- Objednatel:    			Statutární město Jihlava,

se sídlem:		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:			Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

IČO:				00286010

DIČ:				CZ00286010

- Zhotovitel:      			TERNI s.r.o.

se sídlem:		Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215

zastoupený:	Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti

IČO:		42634296

DIČ:		CZ42634296

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1258/ORM/22019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní hřiště Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 9 – 16. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

ZL č. 9

Dveře do posuvného pouzdra – dodávka o sazení vnitřních dveří do posuvného pouzdra mezi místnostmi č. 114 a 116, kdy tato položka nebyla zahrnuta ve výkazu výměr.

Přípočty:      16 546,34 Kč

Odpočty:              0,00 Kč

ZL č. 10

Záměna druhu dlažby chodníku – místo navržené betonové dlažby „kostka“ byla použita dlažba „terčík“ z důvodu lepší návaznosti na dlažbu pro nevidomé.

Přípočty:     109 035,85 Kč

Odpočty:  - 109 035,85 Kč

ZL č. 11

Skutečné výměry ploch cvičné komunikace – zohlednění skutečných výměr ploch podložených geodetickým zaměřením.

Přípočty:               0,00 Kč

Odpočty:   - 28 398,12 Kč

ZL č. 12

Parozábrana v podhledech provozní budovy – odpočet neprováděné parozábrany v SDK podhledech.

Přípočty:               0,00 Kč

Odpočty:   - 16 692,96 Kč

ZL č. 13

Svaření optického kabelu – odpočet za neprováděné práce.

Přípočty:               0,00 Kč

Odpočty:     - 3 820,00 Kč

ZL č. 14

Doplnění vnitřní okenní žaluzie – dodatečná montáž 1 ks okenní žaluzie na požadavek objednatele.

Přípočty:       1 850,00 Kč

Odpočty:             0,00 Kč

ZL č. 15

Ovládání předokenních rolet – dodatečný požadavek objednatele na ovládání rolet samostatně i centrálně.

Přípočty:      9 000,00 Kč

Odpočty:            0,00 Kč

ZL č. 16

Hromosvod provozní budovy – doplnění další jímací tyče na střechu budovy v souladu s normou ČSN.

Přípočty:     3 132,48 Kč

Odpočty:           0,00 Kč

# PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena za dílo dle smlouvy a dodatku č. 1			  18 329 973,67 Kč bez DPH

Dodatek č. 2

Přípočty						                   139 564,67 Kč bez DPH

Odpočty						               -  157 946,93 Kč bez DPH

Celková cena dodatku č. 2                                  	                           -    18 382,26 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 2			          18 311 591,41 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
plnění.“

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.

- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

- Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

# V Jihlavě dne: 1. 10. 2020	  			V Jihlavě dne: 1. 10. 2020

……………………………………….                             	     ………………………………………

Mgr. Petr Ryška					     Ing. Prokop Háva

náměstek primátorky	   				   jednatel společnosti