**S****MLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník mezi

**zhotovitelem**

|  |  |
| --- | --- |
| **MUSOFT.CZ, s.r.o.** | |
| sídlo | Praha 5 –Zličín, Na Radosti 106/64, PSČ: 155 21 |
| kterého zastupuje | Ing. Jiří Sýkora, prokurista a Mgr. Pavel Mlčoch, prokurista |
| IČ: | 241 27 582 |
| DIČ: | CZ241 27 582 |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXX |
| zápis v OR: | C 181091 vedená u Městského soudu v Praze |

**(dále jen „zhotovitel“)**

**a**

**objednatelem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Muzeum města Brna, příspěvková organizace** | |
| sídlo | Špilberk 210/1, 662 24 Brno |
| kterého zastupuje | PhDr. Pavel Ciprian, ředitel muzea |
| IČ: | 00101427 |
| DIČ: | CZ 00101427 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXX |
| Zápis v OR: | zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 34 |

**(dále jen „objednatel“)**

# Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dále specifikované a závazek objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí implementace sbírkového evidenčního systému MUSEION v rozsahu funkcionality uvedené v příloze číslo 1 (dále jen „MUSEION“).

## Dílo sestává z následujících dílčích plnění, která jsou podrobně specifikována v odkazovaných odstavcích smlouvy:

* Licence MUSEION (viz odst. 1.2.1.1)
* Instalace a základní nastavení MUSEION (viz odst. 1.2.22.2)
* Konverze dat ze stávajícího sbírkového evidenčního systému objednatele (viz odst. 1.2.32.3)
* Školení pracovníků objednatele (viz odst. 1.2.42.4)
* Podpora při zkušebním provozu MUSEION u objednatele (viz odst. 1.2.52.5)

### Poskytnutí jediné nevýhradní licence k užívání MUSEION v rozsahu oblastí uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (tzv. „typové řešení“) pro 85.000 sbírkových předmětů evidovaných v systému MUSEION bez časového omezení platnosti. Typovým řešením se rozumí MUSEION v rozsahu funkcí v něm obsažených ke dni instalace u objednatele.

### Instalace a základní nastavení MUSEION dodaného dle odst. 1.2.1 této smlouvy.

### Konverze dat ze stávajícího sbírkového evidenčního systému za součinnosti objednatele v rozsahu 85 000 sbírkových předmětů.

### Zhotovitel provede pro pracovníky objednatele jednodenní školení v rozsahu 8 hodin.

### Zhotovitel bude poskytovat objednateli podporu během zkušebního provozu MUSEION v rozsahu do 60 hodin. V rámci podpory bude zhotovitel poskytovat objednateli konzultace a pomoc při řešení vzniklých problémů v souvislosti se zkušebním provozem MUSEION. Podpora bude poskytována formou telefonních konzultací, zodpovídání dotazů prostřednictvím elektronické pošty, vzdáleného připojení a konzultací poskytovaných v místě provedení díla.

# Cena a platební podmínky

## Za provedení díla dle článku 1 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **495.000 Kč** | **(Slovy: čtyři-sta-devadesát-pět-tisíc-korun-českých)** |

Rozpis cen jednotlivých částí díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

## Veškeré ceny uvedené v této smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

## Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle odst. 2.1 dílčími platbami vždy po předání jednotlivých dílčích plnění dle 3.3, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle níže uvedené tabulky.

Přehled plateb dle plnění jednotlivých etap díla:

| Pořadí | Částka bez DPH | Předmět platby | Datum vystavení faktury |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **330 000 Kč** | 1. etapa | Po předání 1. etapy |
| 2. | **165 000 Kč** | 1. etapa | Po předání 2. etapy |
| Celkem | **495 000 Kč** |  |  |

## Splatnost daňových dokladů a zálohových faktur se sjednává na 14 dnů.

## V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou dohodnutých plateb, je objednatel povinen zaplatil zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky. V případě, že je objednatel v prodlení s platbami déle než 60 (slovy šedesát) dnů, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou dosud zaplacené částky (do data účinného odstoupení od smlouvy) považovány za smluvní pokutu.

## Plnění objednaná objednatelem nad rozsah této smlouvy bude objednatel hradit v cenách uvedených v ceníku zhotovitele platném ke dni provedení plnění.

# Čas a místo plnění

## Místem plnění díla je sídlo objednatele.

## Plnění díla je rozloženo do etap. Každá etapa bude ukončena protokolárním předáním a převzetím částí díla dle dané etapy. Jednotlivá dílčí plnění v rámci etap je možno předávat i samostatně před ukončením celé etapy.

## Rámcové stanovení obsahu a termínů etap:

| Etapa | Náplň etapy | Ukončení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poskytnutí licence MUSEION dle odst. 1.2.1  Instalace a základní nastavení MUSEION dle odst. 1.2.2 | 28.2.2017 |
| 2. | Konverze dat ze stávajícího sbírkového evidenčního systému objednatele dle odst. 1.2.3  Školení pracovníků objednatele dle odst. 1.2.3  Podpora při zkušebním provozu MUSEION u objednatele dle odst. 1.2.4 | 30.9.2017 |

## Předčasné plnění díla, resp. jednotlivých etap, před sjednanou dobou je přípustné a, budou-li jinak splněny všechny dohodnuté podmínky, je objednatel povinen předčasné plnění převzít.

# Předání a převzetí díla

## Předání a převzetí díla proběhne v místě provedení díla a bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. K podpisu jsou zmocněny osoby uvedené v odst. 5.1 smlouvy.

## Za předání celého díla se považuje podepsání předávacího protokolu poslední etapy oběma smluvními stranami.

## Právo užívání díla nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla nebo jeho části. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny za dílo nebo jeho části.

## Nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

## V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním díla po termínu poslední etapy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny díla za každý den prodlení, avšak jen do celkové výše 10 % (slovy deseti procent) z celkové ceny díla.

## Zhotovitel není v prodlení s plněním v případě, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost podle článku 5 této smlouvy.

# Součinnost smluvních stran

## Obě smluvní strany jmenují níže uvedené pracovníky do uvedených funkcí. Pracovníci budou oprávněni k zastupování svých stran při vzájemných jednáních ve věcech plnění této smlouvy, zejména pak k podepisování předávacích protokolů:

| Smluvní strana | Jméno | Funkce |
| --- | --- | --- |
| zhotovitel | Mgr. Pavel Mlčoch | předseda řídicí rady za zhotovitele |
| XXXXXXXXXXXXXXXX | vedoucí projektu u zhotovitele |
| objednatel | PhDr. Pavel Ciprian | předseda řídicí rady za zhotovitele |
| XXXXXXXXXXXXXXXX | vedoucí projektu u objednatele |

## Pracovníci obou smluvních stran budou dbát zájmů druhé strany, respektovat oprávněné požadavky vznesené druhou stranou a budou vzájemně vytvářet prostředí pro produktivní realizaci předmětu smlouvy.

## Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro plnění zhotovitele, které vyplývá z této smlouvy nebo jej na základě této smlouvy zhotovitel požaduje, zejm. vytvořit obvyklé pracovní podmínky pro práci pracovníků zhotovitele a umožnit jim volný vstup na potřebná pracoviště v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem.

## Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli, je-li to třeba k provedení díla, na požádání vzdálené připojení k MUSEIONu pomocí internetu a sdělit pracovníkům zhotovitele systémové heslo přístup na server, kde je implementován MUSEION.

## Veškeré dílčí etapy, případně jejich části, se objednatel zavazuje převzít nejpozději v termínu do pěti pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem, nebo ve stejném termínu písemně sdělit zhotoviteli zásadní a odůvodněné výhrady, pro které odmítá převzetí.

## Obě strany se zavazují minimalizovat požadavky na pracovní čas pracovníků druhé strany a hledat pro obě strany optimální a výhodné termíny pro realizaci prací, kde jejich účast bude nezbytná.

# Vady, garance

## Záruka na produkty třetích stran se řídí záručními podmínkami výrobce těchto produktů.

## Záruka na MUSEION je 24 měsíců od protokolárního převzetí díla. Záruka zaručuje správnou činnost funkcí deklarovaných v dokumentaci MUSEION.

## Vady na předaném díle objednatel reklamuje u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění s uvedením jejich popisu. Reklamace musí být provedena písemně.

## Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zdarma odstranit případné vady nebo nesprávné funkce MUSEION, za které odpovídá. Tento závazek se nevztahuje na vady vzniklé bez zavinění zhotovitele, zejména za vady způsobené: nesprávným užíváním MUSEION v rozporu s uživatelskou dokumentací, neautorizovaným zásahem objednatele nebo třetí strany do MUSEIONu.

# Ostatní ujednání

## Podmínkou pro řádné provedení díla je následující minimální výkonové hardwarové vybavení objednatele:

* stanice: Procesor 2,4 GHz, 4 GB RAM, HDD 10 GB volného místa
* server: Procesor 2,4 GHz, 32 GB RAM, HDD 1TB B

## Podmínkou pro řádné provedení díla je následující systémové prostředí u objednatele:

* stanice: Win7, Win8, Win10
* server: Windows 2008 Server, Windows 2008R2 Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, CentOS a prostředky pro vzdálený přístup zhotovitele do systému objednatele.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že informace o postupu při provádění díla budou poskytovat třetím stranám výhradně pověření pracovníci dle následující tabulky v takovém rozsahu, aby neohrozili zájmy druhé strany. Cílem je především ochránit individuální zájmy obou stran a zabránit poskytování neúplných nebo nepravdivých informací a referencí.

| Smluvní strana | Jméno | Funkce |
| --- | --- | --- |
| zhotovitel | Mgr.Pavel Mlčoch | ředitel společnosti |
| objednatel | PhDr. Pavel Ciprian | ředitel muzea |

## Dílo vykazuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

## Zhotovitel se zavazuje na požadavek objednatele uzavřít s objednatelem samostatnou smlouvu o poskytování technické podpory. Tato služba pokrývá údržbu MUSEION ve shodě s platnými právními normami České republiky, poskytování nových verzí MUSEION, hot-line, opravy vad v pozáručním období a případně další podporu provozu a rozvoje MUSEION. Cena servisní podpory je dohodou stanovena na 59.850,-Kč bez DPH ročně.

# Závěrečná ustanovení

## Vztahy touto smlouvou, včetně příloh, neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012Sb. Občanský zákoník v platném znění.

## Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.

## Obě smluvní strany se zavazují, že v případě rozporů vzniklých v rámci plnění smlouvy přednostně využijí řešení těchto sporů dohodou.

## Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

## Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.

## Práva a závazky z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.

## Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v Registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v Registru smluv objednatelem zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Tato smlouva obsahuje 4 strany smluvního ujednání a následující přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

| Příloha číslo | Název | Počet stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přehled oblastí MUSEION a základní popis jejich funkcionality | 1 |
| 2 | Rozpis cen jednotlivých částí díla | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne | V Praze dne |
|  |  |
| **Muzeum města Brna, příspěvková organizace** | **MUSOFT.CZ, s.r.o.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ………………………………. | ………………………………. |
| PhDr. Pavel Ciprian  ředitel muzea | Mgr. Pavel Mlčoch  prokurista |
|  | ………………………………. |
|  | Ing. Jiří Sýkora  prokurista |

**Příloha číslo 1**

**Přehled základní funkcionality MUSEION**

* **Evidenční část**
  + Přírůstková evidence sbírek a sbírkových předmětů
    - Přírůstková kniha
  + Systematická evidence sbírek a sbírkových předmětů
    - Katalog
  + Evidence konzervátorsko-restaurátorských zásahů
  + Evidence odborných zpráv
  + Obecné i odborné slovníky

Např. řady inv. čísel, podsbírky, osobnosti, datace, autoři, materiály, techniky, Jednotná časová osa u všech sbírkových předmětů

* + Fotodokumentace s automatizovaným zpracováním fotografií (degradace, náhledy, vodotisk)
  + Možnost připojení a online zobrazení multimediálního typu dokumentu (fotografie, audio, video, hypertextový odkaz…) k záznamu o sbírkovému předmětu v chronologické i systematické evidenci
  + Možnost připojení libovolného obecného dokumentu k záznamu o sbírkovému předmětu v chronologické i systematické evidenci
  + Přímá podpora publikace sbírkových předmětů na Internetu (esbirky.cz, europeana.org)
  + Výstupy ze všech evidenčních částí ve standardních formátech (PDF, XML, XLS…)
* **Vazba na okolní systémy**
  + Podklady pro zápis do CES
  + Podpora **online exportu dat** pro portály esbirky.cz a europeana.org
* **Systémová část**
  + Systém uživatelských oprávnění – přiřazení rolí - přístupová práva horizontální (na jednotlivé funkce) i vertikální (např. od event. čísla po event. číslo, na řadu apod.)
  + Evidence provedených změn v SES
  + Bezpečné uložení všech dat
  + Šifrovaná komunikace při přístupu uživatelů z terénu
  + Podpora práce s neznámým nebo neúplným datem
  + Podpora práce s neznámou osobností nebo autorem
  + Hromadné manipulace s daty – náhrady, sjednocování hodnot
  + Šablony – systémové, skupinové i uživatelské

**Příloha číslo 2**

**Rozpis cen jednotlivých částí díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jednotlivé části díla** | **Rozsah** | **Cena** |
| Licence MUSEION (viz odst. 1.2.1) | 85.000 SP | 315.000,- Kč |
| Instalace a základní nastavení MUSEION (viz odst. 1.2.2) | do 20 hodin | 15.000,- Kč |
| Konverze dat ze stávajícího systému objednatele (viz odst. 1.2.3) | 85.000 SP | 100.000,- Kč |
| Školení pracovníků objednatele (viz odst. 1.2.4) | do 20 hodin | 20.000,- Kč |
| Podpora při zkušebním provozu MUSEION u objednatele (viz odst. 1.2.5) | do 60 hodin | 45.000,- Kč |
| **Celková cena** |  | **495.000,- Kč** |