DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo  2019/21

1.1. Objednatel:		Město Vrchlabí

Zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:			Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00278475

Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí

Číslo účtu:		107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel:		MBQ s.r.o.

Sídlo: 			Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 186 00

Zastoupený:		Dušanem Mrázem, jednatelem společnosti

IČO:			24247677

DIČ:			CZ24247677

Telefon:			777 718 098

E-mail:			mraz@mbquality.cz, info@mbquality.cz

http//:			www.mbquality.cz

Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele): Nádražní 24, Semily 513 01

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka

Číslo účtu:		267256697/300

spolu uzavírají dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

Čl. 1

Dohoda o narovnání chyby v Krycím listu rozpočtu

1) Smluvní strany konstatují,  že v průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy o dílo byla zjištěna chyba v Krycím listu rozpočtu nabídky Zhotovitele, vyvolaná porušením výpočtových řetězců pro převod ceny položek obsažených v položkovém rozpočtu stavby do Krycího listu rozpočtu. Tento Krycí list rozpočtu byl součástí zadávací dokumentace a Objednatel z něho vycházel při hodnocení nabídky Zhotovitele.

2) Smluvní strany dále konstatují, že tato chyba nevznikla zaviněním ze strany Zhotovitele, který byl povinen tento Krycí list rozpočtu ve své nabídce použít.  Pro stanovení ceny díla pak smluvní strany považují za rozhodující cenu zjištěnou jako bezchybný součet  položek  oceněných v položkovém rozpočtu stavby, který činí 8.032.653,67 Kč bez DPH. Celková cena díla pak  je součtem této ceny a  ceny obsažené v oddílu C Krycího listu rozpočtu – Náklady na umístění stavby, která činí 165.000,- Kč bez DPH. Celková cena díla takto zjištěná z nabídky Zhotovitele tedy činí 8.197.653,67 bez DPH, což je částka vyšší o 112.639,88  Kč  bez DPH oproti celkové ceně obsažené v Krycím listu rozpočtu. Smluvní strany se tedy dohodly, že o tuto částku bude ze shora uvedených důvodů zvýšena celková cena díla realizovaného dle shora uvedené smlouvy o dílo.

3) Objednatel rovněž posoudil vzniklou situaci ve vazbě na další postup při realizaci této veřejné zakázky. Při tomto posuzování dospěl k závěru, že shora uvedená oprava chyby  provedená již ve fázi hodnocení nabídek by neměla vliv na výsledné pořadí došlých nabídek, ani by nebyla způsobilá rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Z těchto důvodů pak považuje za dostatečné a v dané situaci za jedině možné, řešit celou věc shora uvedeným postupem.

4) Smluvní strany se tedy dohodly na opravě  chyby  při stanovení celkové ceny díla  v rozsahu dle odstavce 2) tohoto článku dodatku. Současně ovšem smluvní strany  konstatují, že Zhotovitel při náležité péči mohl v průběhu zpracování nabídky tuto chybu odhalit a Objednatele na ni včas upozornit. Z tohoto důvodu se pak smluvní strany dohodly, že Zhotovitel poskytne slevu z ceny díla ve výši 50% rozdílu  mezi cenou díla zjištěnou postupem dle odstavce 2) tohoto článku smlouvy a cenou díla obsaženou v Krycím listu rozpočtu, tedy slevu z celkové ceny díla ve výši 56.319,94 Kč bez DPH. Realizace této dohody je zahrnuta ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku a  podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

Čl. 2

Dohoda o realizaci víceprací

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé další dodatečné práce (vícepráce), které jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou oceněny částkou ve výši 50.074,96 Kč bez DPH.

2) Smluvní strany se tedy dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo o vícepráce v rozsahu dle Změnového listu č. 2.

3) Změna obsahu závazku dle tohoto článku dodatku č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo   je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.

Čl. 3

Rekapitulace ceny díla

1) Smluvní strany pro právní jistotu obou stran rekapitulují cenu díla sjednanou dle shora uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2  ve vazbě na ujednání obsažená v tomto dodatku č. 3 takto:

Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 a č. 2	    8.335.371,64 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 3

Vícepráce   	                                                                   50.074,96 Kč bez DPH

Oprava chyby v Krycím listu rozpočtu  	                  112.639,88  Kč bez DPH

Sleva 50%					                  - 56.319,94 Kč  bez DPH

Nově sjednaná celková cena díla	  	                8.441.766,54 Kč bez DPH

DPH 21%						     1.772.770,97 Kč

Nově sjednaná celková cena díla vč. DPH     	   10.214.537,51 Kč

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2  nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

3) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne :					V Semilech dne :

Za objednatele:					Za zhotovitele:

...............................................			......................................

Ing. Jan SOBOTKA					Dušan Mráz

starosta města Vrchlabí				jednatel společnosti