Číslo smlouvy objednatele: SML 200115					Číslo smlouvy zhotovitele:

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytového domu Opavská 782/45 - 783/47, Rýmařov,

uzavřené dne 15.06.2020 mezi smluvními stranami:

- Město Rýmařov

se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1421771/0100

kontaktní osoba:	Ing. Luděk Šimko, starosta

tel. XXXXXXXXX

email: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen ,,Objednatel“)

a

- STAS v.o.s.

se sídlem/místem podnikání: Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov

IČ: 15502520  DIČ:  CZ15502520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě v oddílu AXVIII vložce 147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu.: 303745771/0100

kontaktní osoba:	Ing. Boris Pavlásek

tel. XXXXXXXXX

email: XXXXXXXXX

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)

SoD uzavřená dne 15.06.2020 se mění na základě dodatku č. 1 v článku III. odstavec 1) a článku V. odstavec 1) následovně:

Článek III.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Regenerace bytového domu Opavská 782/45 – 783/47, Rýmařov“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v červnu 2017 společností DaF-PROJEKT s.r.o. (Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813), projektant: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, zodp. projektant: XXXXXXXX, ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby, statický výpočet: XXXXXXXX, požární bezpečnost: XXXXXXXXXXX, rozpočet: XXXXXXXXX, energetický posudek: XXXXXXXX, elektroinstalace: XXXXXXXX,

- stavebního povolení,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

- změnového listu projektu č. 1 vč. Položkového rozpočtu změny.

(dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

- Změna tloušťky venkovního ostění

- Méněpráce – snížení tloušťky izolace nadsoklové římsy

- Méněpráce – nedošlo k oplechování nadsoklové římsy

- Méněpráce – neprovedení sanace omítky ve sklepě

- Vícepráce – obsyp objektu kamenivem

- Vícepráce - vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem

Článek V.

## Cena za dílo

- Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Základ daně / DPH základní sazba 21 % | Základ daně / DPH základní sazba 15 % | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla (stavební práce): | 146.345,50 Kč | 5.111.402,42 Kč | 5.257.747,92 Kč |
| Vícepráce: | 0 Kč | 44.266,35 Kč | 44.266,35 Kč |
| Méněpráce: | 0 Kč | -42.350,00 Kč | - 42.350,00 Kč |
| Aktuální cena díla bez DPH: | 146.345,50 Kč | 5.113.318,77 Kč | 5.259.664,27 Kč |
| Aktuální výše DPH | 30.732,56 Kč | 766.997,82 Kč | 797.730,38 Kč |
| Aktuální cena díla vč. DPH: | 177.078,06 Kč | 5.880.316,59 Kč | 6.057.394,65 Kč |

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 Smlouvy a přílohou Změnového listu projektu č. 1 – Položkového rozpočtu změny.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření dodatku č. 1 SoD bylo schváleno dne 25.09.2020 na 52. schůzi Rady Města Rýmařova usnesením č. 2661/52/20.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Změnový list projektu č. 1 včetně Položkového rozpočtu změny

V Rýmařově dne 29.09.2020                     	   	V Rýmařově dne 29.09.2020

Objednatel:                                                     		Zhotovitel:

.................................................				.................................................

Ing. Luděk Šimko, starosta města			Ing. Boris Pavlásek, jednatel