        Smlouva o dílo
        uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

 Objednatel: Barevné domky Hajnice
        Hajnice 46, 544 66
        Zastoupený: Ing. Bc. Lucie Skalová, ředitelka
        IČO: 00194972	DIČ CZ00194972
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 24337601/0100
        Jednající: Ing. Petr Jarý, vedoucí technického úseku, email: jary@barevnedomky.cz

  Zhotovitel: LESTAV spol. s r.o.
        Žirecká Podstráň 70
        Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
        IČ: 434 63 240	DIČ: CZ 434 63 240
        Zápis v OR: Krajský soud HK oddíl C, vložka 1373
        Zastoupená: jednatelem společnosti Pavlem Derdou
        Bankovní spojení:GE Money Dvůr Králové n/L č. účtu:138408594/0600
        Tel.: 602 101 260, e-mail: lestav.dk@wo.cz

 Dále jen objednatel a zhotovitel.

II. Úvodní ustanovení

Kupující uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky „Oprava střešní krytiny na Žlutém domě“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „výběrové řízení“). Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (tj. zejména Zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky, jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě

III. Předmět díla

Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívající s dodávkou prací, souvisejících s opravou střešní krytiny na objektu “Žlutý dům”.

Opravnými pracemi se rozumí:

1. Demontáž a ekologická likvidace původní krytiny, žlabů a svodů, ekologická likvidace vzniklých odpadů
2. Demontáž a zpětná montáž (napojení) stávajících zařízení umístěných na střeše (hromosvody, anténní systémy, prostupy odvětrání apod.)
3. Nástřik původního bednění střechy proti dřevokaznému hmyzu
4. Částečná výměna původního bednění
5. Zhotovení pojistné difuzní hydroizolace a laťování dle požadavku výrobce střešní krytiny a platných norem
6. Montáž nové krytiny renomovaného výrobce dle specifikace zadavatele (výrobce Satjam, označení výrobku Satjam Rapid), montáž nových žlabů a svodů.
7. Napojení žlabů a svodů střechy na kanalizační síť, tak, aby se jednalo o komplexní funkční celek odvodu dešťové vody (napojení na kanalizační vpusť, gajgry apod.)
8. Montáž a dodávka revize nového hromosvodu
9. Uvedení stavby do původního stavu (úklid)

IV. Čas plnění

Zahájení prací: říjen 2020
Dokončení prací: nejpozději do 30.11.2020

 V. Cena za dílo

 Cena dle dvou rozpočtu bez DPH	247.516,- Kč
 DPH 15%	37.127,- Kč
        ---------------------------------------------------------------------------------------
        Celkem	284.643,- Kč vč. DPH

VI. Zaplacení ceny

1. Faktura bude vystavena po vzájemném odsouhlasení výměr a podpisu objednatele.
2. Zavěrečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude vystavena po předání
 a převzetí díla.
3. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů ode dne odeslání faktury objednateli.
4.Povinnost zaplatit je splněna připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel z vlastní viny v prodlení s předáním předmětu díla může objednatel
 uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s placením, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dní od odeslání podkladů pro jejich
    vyúčtování.

VIII. Dodací podmínky

1. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli staveniště vč. příslušného zařízení
staveniště, které bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně odběr el. energie na staveništi potřebný pro provádění prací.
3. Případná reklamace vad musí být provedena písemně s přesnou specifikací vady. Uznané vady zhotovitelem budou odstraněny v dohodnutých termínech s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.
4. Objednatel umožní pohyb kolem objektu a zajistí odstranění překážek.
5. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku, založeného objednatelem o postupu prací, které jsou předmětem jeho dodávky.
 6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a je povinen učinit taková opatření,aby nemohlo dojít k úrazu dětí a ostatních osob na stavbě a v přilehlém okolí.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržení technologického postupu dle projektu, dle normy ČSN.
 8. Zhotovitel ručí zato, že nebude objekt poškozen a zneužit .
 9. Případné vícepráce nad rámec cenového návrhu a jeho výměr budou řešeny zápisem do stavebního deníku před provedením těchto prací a podepsány objednatelem. Ocenění víceprací se provede jednotkovými cenami ceníku na stejné úrovni jako rozpočet. Na základě těchto zápisů se provede dodatek ke smlouvě.

IX. Záruční doba – odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání prací zhotovitelem objednateli.
2. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného
zásahu, zanedbání potřebné údržby, na případy živelných událostí.
3. Případná reklamace vad musí být provedena písemně s přesnou specifikací vady. Uznané vady zhotovitelem budou odstraněny v dohodnutých termínech s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám nejpozději do 14 dnů.

X. Technické zastoupení:

Za Objednatele: Ing.Petr Jarý, mob.: 702133953

Za Zhotovitele: Pavel Derda, autorizovaný stavitel

 X. Závěrečné ujednání

 Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem, který se tak stane nedílnou součástí této smlouvy.
Vzájemné obchodní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Hajnice dne:	Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

 Za objednatele:	Za zhotovitele:

................................................................ .................................................................