SMLOUVA O DÍLO č. 03/2017/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil  Žák, vedoucí OMM

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- Ing. Marek Milata

Adresa: 		Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Bernartice nad Odrou

IČ: 			73317098

Bankovní spojení: 	Mbank

Č. účtu: 		670100-2207361320/6210

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zhotoví pro objednatele projektovou dokumentaci  (dále jen PD) pro provádění stavby na akci:

„ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice –  rekonstrukce sociálních zařízení

– III. etapa

Projektová dokumentace musí splňovat požadavky zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a požadavky prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Součástí projektové dokumentace  bude položkový rozpočet. Položkový rozpočet musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 pro výběr dodavatele. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem a předpisů.

Projektová dokumentace bude  zpracována v tomto rozsahu :

1) Úprava návrhu rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu „vedení“ dle zpracované projektové dokumentace „ ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice –rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP v pavilonu „vedení“,  zprac. 04/2015, MR Design CZ, s.r.o.

- úprava dispozičního řešení sociálních zařízení tak, aby tam bylo zahrnuto i WC pro invalidy. Návrh řešení stavebních úprav musí být projednán a písemně odsouhlasen  zástupcem objednatele a provozovatelem ZŠ

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu  v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování  projektové dokumentace.

- nezbytné úpravy ostatních profesí – elektroinstalace, zdravotechniky  a vzduchotechniky

- projednání  PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS

- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný

- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

2) Rekonstrukce prádelny a denní místnosti pro uklízečky v pavilonu „tělocvičny“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu  v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování  projektové dokumentace

- návrh dispozičního řešení a  stavebních úprav. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a provozovatelem ZŠ

- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu

- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS

- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný

- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

3 Rekonstrukce  sprch a šaten v pavilonu „tělocvičny“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu  v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování  projektové dokumentace

- návrh dispozičního řešení a  stavebních úprav. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.

- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu, VZT

- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS

- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný

- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

PD bude předána:

- v šesti vyhotovení v tištěném provedení,  z toho ve dvou výtiscích oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr a ve čtyřech slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

- - 1x v elektronické podobě   (textová část WORD, tabulková část EXCEL, výkresová část ve formátu *dxf, dgn – Microstation (95) , AUTOCAD

Provedení případných vícetisků dokumentace bude provedeno na samostatnou objednávku a účtováno v obvyklých cenách reprografických prací.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku 4. této smlouvy.

- Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

- Místem plnění :  ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice

4. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH		                                      60 000,00Kč

Zhotovitel není plátce DPH

- Cena  v této smlouvě je stanovená jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli a kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dohodnutých termínech :

Zahájení prací							   po podpisu SOD

Dokončení  a předání kompletního díla 	                           15. 04. 2017

- Objednatel se zavazuje kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků  protokolárně převzít.

- O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Fakturace bude provedena po předání kompletního díla. O předání díla bude sepsán písemný protokol.

- Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

# 7. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě v čl. 5., odst.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05%  z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05%  z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

8. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen předat dílo nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektové dokumentace  budou zpracovány v souladu s požadavky technických norem a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady  do 5 dnů ode dne oznámení vady objednatelem bezplatně. Zadavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Záruční doba na projektové dokumentace je zhotovitelem poskytnuta na dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne prokazatelného předání projektových  dokumentací objednateli.

### 9. Ostatní  ustanovení

- Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem zůstává jeho majetkem až do dne zaplacení celé částky za zpracování této projektové dokumentace a to včetně autorských práv zhotovitele. Podle nezaplacené dokumentace není možné jakékoliv stavební a montážní práce ani tuto dokumentaci předložit k výběrovému řízení na dodávku prací podle této dokumentace. Nezaplacenou dokumentaci není možné předložit ke stavebnímu řízení.

- Veškeré změny týkající se rozsahu, požadavků a podmínek daných objednatelem pro zhotovení díla musí být řešeny dodatkem této smlouvy. Dodatek smlouvy musí být podepsán osobami k tomu oprávněnými.

- Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy, změny a dodatky k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen umožnit případnou kontrolu některých podkladů týkajících se zakázky auditorovi města (viz. zákon 420/2004 Sb. §9).

- Kontaktní osoby za objednatele:

ve věcech smluvních    :       Ing. Kamil Žák

ve věcech technických :       Miloš Sopuch , tel. 556 879 664

Ing. Vladimíra Martiníková, tel. 556 879 660

- Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele  dne : 			    	 Za zhotovitele  dne :

…..…….………………………         		    …….………………………

Ing. Kamil Žák  	 Ing. Marek Milata

vedoucí OMM