Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2016

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany

| Objednatel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. |  |  |
| Zapsána: | Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 |  |  |
| Sídlo: | Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod |  |  |
| Zastoupena: | Jméno a příjmení: | Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem |  |
|  | E-mail: | reditel@nemub.cz |  |
|  | Mobil: | +420 606 721 159 |  |
| IČ/DIČ | 25583905 |  | CZ25583905 |
| Bankovní spojení: | KB a.s., pob. Uherský Brod |  |  |
| Číslo účtu: | 19 – 500 444 0217/0100 |  |  |
| Pověřená osoba ve věcech stavby: | Jméno a příjmení: | Karel Sadílek, správce budov |  |
|  | E-mail: | sadilek@nemub.cz |  |
|  | Mobil: | +420 603 154 016 |  |
| Technický dozor: | Osoba určená na základě pověření jednatele |  |  |

| Zhotovitel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | A-Z Elektro plus, s.r.o. |  |  |
| Zapsána: | U krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48769 |  |  |
| Sídlo: | Za Humny 1463 688 01 Uherský Brod |  |  |
| Zastoupena: | Jméno a příjmení: | Radkem Jahodou |  |
|  | E-mail: | jahoda@a-zelektro.cz |  |
|  | Mobil: | 777 887 701 |  |
| IČ/DIČ | 26967847 |  | CZ26967847 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka |  |  |
| Číslo účtu: | 35-1346050237/0100 |  |  |
| Pověřená osoba ve věcech provádění díla: | Jméno a příjmení: | Radkem Jahodou |  |
|  | E-mail: | jahoda@a-zelektro.cz |  |
|  | Mobil: | 777 887 701 |  |

# Preambule a účel Dodatku

- Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 6 a čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací a víceprací, na které Zhotovitel Objednatele upozornil.

- Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.

# Změna rozsahu díla

- Vícepráce se týkají zejména rozebrání původního kazetového podhledu a montáže nové sádrokartonové konstrukce.

- Méněpráce spočívají zejména v odpočtu části vnitřního vodovodu.

- Ocenění víceprací a méněprací je uvedeno v Položkových rozpočtech.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce – Elektromontáže

# Změna ceny díla

- Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací a odpočtu méněprací, činí:

| Původní cena díla bez DPH | 256 315,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce - méněpráce | 15 867,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 272 182,00 Kč |

# Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.

- Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

Přílohy k této Smlouvě:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

- Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce – Elektromontáže

| V ……………….dne……….. …………………………………………… Podpis Zhotovitele | V Uherském Brodě dne………… …………………………………………… Podpis Objednatele |
| --- | --- |