Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Evidenční číslo Příkazce	Evidenční číslo Příkazníka

9132/00073								BOZP/19/1/2017/VFU25

- Smluvní strany

Příkazce

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Zastoupena: prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc., rektorem VFU Brno

Ve věcech smluvních oprávněna zastupovat: Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka VFU Brno

Sídlo: 	Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ: 612 42

IČ:	621 57 124

DIČ:	CZ 621 57 124

Zástupce příkazce oprávněný zastupovat ve věcech technických:

| jméno a příjmení | pracovní zařazení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxx | Re-odd. investic a správy majetku | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

(dále jen příkazce, nebo zadavatel)

a

Příkazník

Obchodní firma: INVESTINŽENÝRING a.s.

Se sídlem: Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

IČO: 60742470

DIČ: CZ60742470

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce příkazníka oprávněný zastupovat ve věcech technických:

| jméno a příjmení | pracovní zařazení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Předseda představenstva | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |

Telefonické a e-mailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro doručování korespondence: Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

(dále jen příkazník)

- Základní ustanovení a předmět plnění

  - Předmětem plnění dle této smlouvy se rozumí poskytnutí služeb koordinátora BOZP příkazníkem příkazci, a to pro splnění účelu dle této smlouvy, kterým se rozumí zdárné zabezpečení a kompletní realizace stavby „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25“. Služba koordinátora BOZP bude poskytnuta v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho novelizací, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., výkon koordinace BOZP na staveništích a plnění veškerých úkolů koordinátora BOZP vyplývajících z platných právních předpisů (dále jen „zákon o BOZP“ nebo „BOZP“).

  - Příkazník se podpisem této smlouvy zavazuje pro příkazce poskytnout služby koordinátora BOZP na staveništi stavby „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25“ podrobnosti o této stavbě viz článek 2.6 této smlouvy.

  - Službou koordinátora BOZP se pro účely této smlouvy rozumí zejména provádění níže uvedených činností příkazníka ve prospěch příkazce:

    - zpracování Plánu BOZP na staveništi;

    - zpracování a doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce místě příslušnému dle místa staveniště v souladu se zákonem o BOZP;

    - průběžné a včasné informování všech stavbou dotčených zhotovitelů o rizicích, která mohou vzniknout na staveništi v průběhu postupu všech prací;

    - koordinace spolupráce všech stavbou dotčených zhotovitelů nebo jimi pověřených osob při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a všeobecných zásad prevence rizik a činností prováděných současně na dotčeném staveništi popřípadě v těsné návaznosti s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

    - průběžná kontrola zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů na toto staveniště;

    - průběžná spolupráce s osobou provádějící technický a stavební dozor investora a ve spolupráci s ní navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP, vypracovaným příkazníkem, za účasti všech stavbou dotčených zhotovitelů nebo jimi pověřených osob včetně organizování jejich konání;

    - průběžné a neprodlené upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, které jsou zjišťovány na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a důsledné vyžadování sjednání nápravy; k tomu je příkazník oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

    - průběžné a neprodlené oznamování nedostatků BOZP, nebyla-li neprodleně zhotovitelem přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy;

    - průběžné vydávání podnětů a na vyžádání stavbou dotčených zhotovitelů doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP na staveništi pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění všech prací na staveništi, které se s ohledem na věcné a časové vazby uskuteční při realizaci stavby současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

    - průběžná spolupráce se stavbou dotčenými zhotoviteli při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;

    - průběžné sledování, zda stavbou dotčení zhotovitelé dodržují Plán BOZP;

    - průběžné projednávání, přijímání opatření a sledování termínů stanovených k nápravě zjištěných nedostatků se stavbou dotčenými zhotoviteli;

    - průběžné a včasné provádění všech zápisů o zjištěných nedostatcích BOZP na staveništi, na něž byli poskytovatelem upozorněni stavbou dotčení zhotovitelé včetně zápisů údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

    - průběžné přizpůsobování Plánu BOZP skutečnému stavu a podstatným změnám v průběhu realizace stavby;

    - průběžné sledování provádění všech prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a důsledné požadování sjednání nápravy bez zbytečného odkladu;

    - účast na kontrolních prohlídkách staveniště, k níž bude poskytovatel přizván místně i věcně příslušným stavebním úřadem.

  - Poskytnutí služby BOZP bude prováděno postupně po dílčích plněních v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí všechny úkony příkazníka dle této smlouvy, provedené v průběhu jednoho kalendářního měsíce za podmínek a v době zajišťování a provádění předmětu plnění dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje, že pro příkazce na jeho účet zařídí za úplatu provedení BOZP uskutečněním úkonů v souladu s touto smlouvou jménem příkazce a příkazce se zavazuje k zaplacení úplaty za provedení těchto úkonů příkazníka. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával činnosti, které jsou předmětem této smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Vyžaduje-li činnost příkazníka, aby příkazník právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi k tomuto účelu plnou moc.

  - Informace o stavbě „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25“:

    - Jedná se o rekonstrukci, dostavbu a přístavbu stávající budovy bez č.p./č.e., interně označené jako objekt č. 25, postavené na pozemku parc. č. 5434/12. Stavba a pozemek se nacházejí na k.ú. Královo Pole, obec Brno-město, zapsané na listu vlastnictví č. 6076 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ: 612 42 (dále jen „stavba“ nebo „objekt č. 25“).

    - Objekt č. 25 je situován v areálu VFU, při ulici Chodská. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt. Objekt je ve špatném stavebně - technickém až havarijním stavu.

    - Na místě dotčeném stavbou se nachází areálové inženýrské sítě, které budou ochráněny, popř. přeloženy.

- Doba a místo plnění

  - Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je budova bez č.p./č.e., interně označená jako objekt č. 25, postavená na pozemku parc. č. 5434/12, nacházející se na k.ú. Královo Pole, obec Brno-město, zapsaná na listu vlastnictví č. 6076 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ: 612 42.

  - Termín zahájení činnosti příkazníka bude stanoven příkazcem s ohledem na zahájení stavby a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 25“. Příkazník bude o termínu zahájení stavby informován formou písemného oznámení. Příkazník je povinen zahájit předmět plnění první pracovní den následující po dni, ve kterém obdrží písemné oznámení. Předpokládaný termín zahájení stavby je 02/2017.

  - Předpokládaná doba výstavby stavby „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25“ je 12 kalendářních měsíců. Konkrétní dobu výstavby pak stanoví zhotovitel stavby ve smlouvě o dílo. Tato doba určená zhotovitelem stavby je pak závazná i pro příkazníka. Konkrétní doba výstavby bude sdělena příkazcem příkazníkovi po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby písemnou formou.

  - Termín ukončení činnosti příkazníka je stanoven na vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (včetně předání předmětu díla do užívání příkazci).

  - Základním dokumentem pro termíny plnění příkazníka dle této smlouvy bude harmonogram plnění, vypracovaný vybraným zhotovitelem díla v souladu s plánem organizace výstavby, v němž odsouhlasené termíny budou závazné, a který bude součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem.

  - V případě, že termín ukončení činnosti příkazníka dle čl. 3.4 smlouvy nastane později než za 12 měsíců od zahájení stavby, je příkazník povinen na základě výzvy příkazce pokračovat v plnění podle této smlouvy, přičemž se má za to, že odměna za toto pokračování v plnění je již zahrnuta v celkové odměně příkazníka uvedené v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

- Odměna příkazníka

  - Odměna příkazníka za jeden měsíc je stanovena za jeho úkony, provedené v průběhu jednoho kalendářního měsíce (tj. odměna je tak stanovena za dílčí plnění ve smyslu bodu 2.4. této smlouvy). Odměna za jeden kalendářní měsíc se sjednává ve výši 1/12 částky celkové odměny příkazníka dle čl. 4.2. Odměna za jeden kalendářní měsíc se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

    - 17 750,- CZK (slovy: sedmnácttisícsedmsetpadesát CZK) bez DPH a

    - 21 477,50 ,- CZK (slovy: dvacetjednatisícčtyřistasedmdesátsedmpadesát CZK) včetně DPH

    - výše DPH  3 727,50,- CZK

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka související s prováděním jeho úkonů v rámci daného dílčího plnění. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění příkazníka změněn, bude příkazník připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Celková odměna příkazníka za poskytnutí služby (celková odměna za celou dobu plnění dle čl. 3. této smlouvy) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, a to ve výši:

    - 213 000,- CZK (slovy: dvěstětřinácttisíc CZK) bez DPH a

    - 257 730,- CZK (slovy: dvěstěpadesátsedmtisícsedmsettřicet CZK) včetně DPH

    - výše DPH  44 730,- CZK

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka související s prováděním jeho úkonů v rámci celého předmětu plnění. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění příkazníka změněn, bude příkazník připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- Platební podmínky

  - Úhrada ceny dle čl. 4.1. této smlouvy bude provedena postupně za skutečně zajištěná a provedená jednotlivá dílčí plnění dle čl. 2.4. této smlouvy, a to bezhotovostně příkazcem na základě příkazníkem vystavených daňových dokladů (faktur) na bankovní účet uvedený na těchto daňových dokladech (fakturách). Příkazce neposkytuje zálohy.

  - Každý jednotlivý daňový doklad (fakturu) doručí příkazník příkazci ve dvou výtiscích nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo příslušné dílčí plnění dle čl. 2.4. této smlouvy skutečně poskytnuto, tj. skutečně zajištěno a provedeno. Příkazce uhradí úplatu dle každého jednotlivého daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení příkazníkem. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání úplaty z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.

  - Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příkazník je dále povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu platby zejména:

- název stavby „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25“

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest příkazce a příkazníka

- IČ a DIČ příkazce a příkazníka

- číslo smlouvy

- číslo platebního dokladu (faktury)

- den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má příkazce platit

- fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty

- označení předmětu plnění,

- razítko a podpis oprávněné osoby příkazníka

Součástí daňového dokladu (faktury) bude Měsíční zpráva o postupu prací a soupis provedených prací, přičemž tato měsíční zpráva bude obsahovat mimo jiné také přesný položkový výčet konkrétních realizovaných úkonů zajištěných a poskytnutých příkazníkem v daném měsíci, oba tyto dokumenty musí být podepsané zástupci smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických.

  - Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

  - Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí příkazce vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Příkazník  je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 5.2. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) příkazci.

- Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen vykonávat svou činnost při plnění této smlouvy s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce a to tak, aby byl naplněn předmět plnění a dosaženo účelu dle čl. 2.1. této smlouvy.

  - Příkazník je dále povinen:

    - vykonávat svou činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce;

    - bezodkladně oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil v rámci plnění svých práv a povinností dle této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

    - neprodleně písemně upozornit příkazce na případné pokyny příkazce odporující zákonu o BOZP a dalším obecně závazným právním předpisům;

    - zachovat mlčenlivost o skutečnostech, údajích a okolnostech, o kterých se dověděl nebo se kterými se seznámil v souvislosti s výkonem svých činností stanovených touto smlouvou; toto neplatí v případě, kdy se tyto skutečnosti, údaje a okolnosti stanou obecně známými jinak, než prostřednictvím příkazníka;

    - použít pouze technické prostředky způsobilé k poskytnutí služby dle této smlouvy;

    - použít k poskytnutí služby sjednané touto smlouvou pouze odborně způsobilé osoby dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho novelizací;

    - nejpozději 2 pracovní dny předem oznámit objednateli použití svého oprávnění dle čl. 6.2.3. této smlouvy;

    - oznámit příkazci písemně všechny okolnosti nebo závady, které poskytovatel zjistil při plnění této smlouvy, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich zjištění;

    - umožnit příkazci průběžně kontrolovat provádění dílčího plnění. Za tímto účelem je příkazce povinen předložit příkazci veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy vyžádanou příkazcem.

    - vypracovat a předat příkazci podklady dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho novelizací

  - Příkazník je oprávněn:

    - vstupovat do místa plnění za účelem svých povinností stanovených touto smlouvou;

    - spoluužívat prostředky a zařízení v místě plnění za účelem výkonu svých práv a povinností stanovených v této smlouvě;

    - využívat k poskytnutí služby sjednané touto smlouvou pouze odborně způsobilé osoby dle dle zákona 309/2006 Sb. a jeho novelizací.

  - Příkazce je dále povinen:

    - umožnit příkazníkovi vstup do místa plnění k přípravě na poskytnutí služby a k plnění svých práv a povinností stanovených touto smlouvou;

    - bez zbytečného odkladu oznámit příkazníkovi vznik škod nebo hrozících škod na jeho technických prostředcích, které byly způsobeny nebo by mohly být způsobeny  v době plnění této smlouvy;

    - zabezpečit v místě plnění dodržování obecně závazných předpisů příkazcem určených osob oprávněných ke vstupu na staveniště, a to zejména předpisů požárních, předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí.

  - Příkazce odpovídá za následky, které jsou spojeny s eventuálním neplněním povinností příkazníka při odstraňování zjištěných závad, které budou uvedeny v zápisech z kontrol a kontrolních dnů k zajištění BOZP, a se kterými byl včas příkazníkem prokazatelně seznámen.

  - Příkazce je oprávněn průběžně kontrolovat provádění dílčího plnění.

  - Poskytovatel je povinnen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu potřebné doklady vztahující se k výdajům hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytně nutném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost na sebe přebírají a poskytovatel ji je povinnen požadovat a případně zajistit u svých dodavatelů a subdodavatelů.

  - PRÁVO příkazce OMEZIT, PŘÍPADNĚ NEREALIZOVAT PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příkazce si vyhrazuje právo bez sankcí a náhrady vzniklé škody odstoupit od této smlouvy a nerealizovat předmět plnění dle této smlouvy, případně omezit rozsah předmětu plnění a nerealizovat další dílčí plnění podle čl. 2.4. této smlouvy v případě, že stavební akce bude v průběhu její realizace ukončena nebo nebude vůbec realizována. V takovém případě, kdy bude realizace stavby ukončena, bude rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v odpovídajícím rozsahu omezen, tzn. zajištění a provádění BOZP bude omezeno pouze na ty úkony BOZP nutné k dokončení realizace právě rozpracované etapy stavby, případně bude plnění dle této smlouvy ukončeno. V souvislosti s výše uvedeným důvodem odstoupením příkazce od této smlouvy a nerealizováním či omezením rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, nemá příkazník právo vymáhat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a nevznikají mu práva účtovat vůči příkazci sankce a náhrady škody s tím spojené.

Příkazce si vyhrazuje právo bez sankcí a náhrady vzniklé škody odstoupit od této smlouvy a nerealizovat předmět plnění dle této smlouvy, případně omezit rozsah předmětu plnění a nerealizovat další dílčí plnění podle čl. 2.4. této smlouvy v případě, že výdaje na plnění nebo jeho část dle této smlouvy budou poskytovatelem dotace, z níž je prováděna úhrada plnění, případně jiným kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé.

V souvislosti s výše uvedeným důvodem odstoupením příkazce od této smlouvy a nerealizováním či omezením rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, nemá příkazník právo vymáhat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a nevznikají mu práva účtovat vůči příkazci sankce a náhrady škody s tím spojené.

- Odpovědnost za škodu

  - Příkazník odpovídá za škody, které vzniknou příkazci v souvislosti s prováděním touto smlouvou sjednaných úkonů, nebo které příkazník způsobil příkazci jinak. Dále odpovídá za škodu na věcech převzatých od třetích osob v souvislosti s plněním této smlouvy.

  - Příkazce odpovídá za škody, které způsobí příkazci svou činností nebo v souvislosti s ní. Takovéto škody neprodleně odstraní vlastním nákladem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - O vzniku každé škody dle čl. 7.1. a čl. 7.2. této smlouvy jsou smluvní strany povinny se neprodleně informovat.

- Smluvní pokuty

  - Za porušení nebo nesplnění povinnosti příkazníka stanovené v čl. 6.1. této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti 10. 000 CZK;

  - Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.

  - Smluvní pokutu zaplatí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Zánik Smlouvy

  - Smluvní strany se výhradně dohodly na tom, že tato smlouva zaniká:

    - zánikem příkazníka dle ust. § 57 odst. 1 zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském oprávnění (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů;

    - dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů. Dohoda musí mít písemnou formu;

    - jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany příkazce pro její podstatné porušení příkazníkem, kterým se rozumí opakované porušení povinností příkazníka, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti příkazce  stanovené v čl. 6.1. této smlouvy

    - jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany příkazníka pro její podstatné porušení příkazcem, kterým se rozumí opakované porušení povinností příkazce, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti příkazce  stanovené v čl. 6.3. této smlouvy.

- Zvláštní ujednání

  - Všechny právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat příkazníka a příkazce nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce příkazce nebo příkazníka oprávněného zastupovat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

  - Zástupci příkazce a příkazníka oprávnění zastupovat ve věcech technických mohou činit pouze úkony, ke kterým je opravňuje tato smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

  - V souladu s pravidly pro poskytnutí dotace příkazci a dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je příkazník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně i jeho subdodavatelé.

  - Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.

  - Příkazník se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do místa plnění, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty náleží.

  - V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy příkazníka je příkazník povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit příkazci. Pokud příkazník tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této smlouvy.

  - Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy (vč. případných dodatků) podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kromě ustanovení, která obsahují obchodní tajemství. Příkazník se zavazuje strpět zveřejnění této smlouvy (vč. případných dodatků) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva má 10 očíslovaných strana a přílohu č. 1.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží tři výtisky příkazce a jeden výtisk příkazník.

Součástí  smlouvy je 1 příloha:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace na 1ks CD-R

V Brně, dne 						           V Brně, dne 19.1.2017

Za příkazce					       		Za příkazníka

….……………………………….                                         …………………………………..

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.,	Ing. Tomáš Štercl

kvestorka VFU Brno	předseda představenstva