DODATEK č. 01

k č. SPA –2020-800-000040/01

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Splašková kanalizace a vodovod Skalná - Nový Svět

uzavřené dne 19.2.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Kontaktní osoby:	věci technické - Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního oddělení

e-mail: smid@chevak.cz

tel. 354 414 310

mob. 739 543 320

(dále jen „Příjemce“, resp. „CHEVAK“)

a

Město Skalná, se sídlem  Sportovní 9, 351 34 Skalná

IČ 002 54 231

zastoupeno starostkou města:  Mgr. Ritou Skalovou

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	3024331/0100

Kontaktní osoby:          věci smluvní - Mgr. Rita Skalová, starostka

e-mail: starosta@skalna.cz

tel.: 354 548 821

(dále jen „Poskytovatel“, resp. „Město“)

(Poskytovatel, resp. Město a Příjemce, resp. CHEVAK společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn rozsahu díla dle vyúčtování skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000040.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000040 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 1.5. Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení

Celý odstavec 1.5.1. a 1.5.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.5.1. Finanční náklady projektu (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací	796 168,34 Kč

Technický dozor	19 360,00 Kč

Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	5 625,00 Kč

Výběrové řízení	0 Kč

Náklady na služebnost	0 Kč

Správní poplatky 	0 Kč

Geodetické zaměření a geometrický plán	12 000 Kč

Monitoring stoky	0 Kč

Projektová dokumentace	  0 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 	833 153,34 Kč

### Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

#### podíl CHEVAKu odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí 79 280 Kč (8x2,5x2136 + 8x2,5x1828)

#### podíl Města odpovídá Vyrovnávací platbě ve výši 753 873,34 Kč.

## Článek 3. Vyrovnávací platba

## Celý článek 3. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním jednotlivých odstavců:

3.1. Pro účely realizace Projektu se Město zavazuje poskytnout Vyrovnávací platbu ve výši 753 873,34 Kč.

## 3.2. Schválení Vyrovnávací platby

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a výše Vyrovnávací platby dle čl. 3.1. této Smlouvy byly stanoveny a schváleny rozhodnutím zastupitelstva Města Skalná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, na veřejném zasedání konaném dne 13.8.2020, usnesením č. RM 09/16/2020.

## Vyrovnávací platba a účetnictví Příjemce

Příjemce se zavazuje zajistit ve svém účetnictví, a to zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádně oddělené evidování nákladů prokazatelně spojených s činnostmi realizovanými pro Poskytovatele dle této Smlouvy.

## Splatnost a způsob úhrady Vyrovnávací platby

Poskytovatel zaplatil Vyrovnávací platbu na účet Příjemce, tj. na účet CHEVAKu uvedený v záhlaví této Smlouvy, pod variabilním symbolem čísla investice 598 a to ve formě splátek takto:

#### splátka ve výši 817 694,- Kč byla Městem již uhrazena

#### rozdíl do výše skutečných nákladů Projektu (přeplatek) tj. 63 820,66 Kč, bude uhrazen do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 01 na účet Poskytovatele.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000040 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 01 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č.1:  vyúčtování zakázky

V Chebu, dne ……………				Ve Skalné, dne ………….

Za Příjemce:						Za Poskytovatele:

………………………………

Mgr. Rita Skalová

starostka