Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  Číslo smlouvy 29ZA-002613

„D2 Chemická ochrana rostlin - postřik proti plevelům“ (dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,vedoucím SSÚD 7

dále jen „objednatel“

a

Lesy Horňácko, s.r.o.

Vítězná 1228/13,696 01 Rohatec

IČO: 28302630

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se  dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č.1

I.

Mění se odstavec III., článek 3.2.

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.10.2020.

a nahrazuje se :

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.7.2021.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.

- Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Podivíně dne:

.........................................................                                 .............................................................            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí SSÚD 7 Podivín                                                          jednatel společnosti