SMLOUVA O DÍLO

Na zhotovení Odpočinkové aleje v ul. U Stadionu

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- Zhotovitel

název			Sadové úpravy

právní forma		s.r.o.

sídlo			Úvalno 87, 793 91

zastoupen		Roman Šťastný, jednatel

IČ			27822001

DIČ			CZ27822001

Bankovní spojení	xx xxxxx

Číslo účtu		xxxxxxxxxxxxxx

Telefon		xxx xxx xxx

Fax			:

- Zadavatel

název			: Město Bruntál

sídlo			: Nádražní 994/20

zastoupen		: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města Bruntál

IČ			: 00295892

DIČ			: CZ00295892

Bankovní spojení	: xxx

Číslo účtu		: xxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxx xxx xxx

Fax			: xxx xxx xxx

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení Odpočinkové aleje v ul. U Stadionu, dle poskytnuté dokumentace (Studie proveditelnosti).

- Zadavatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV., V. a VI. této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 10. 12. 2020.

- Zadavatel se zavazuje, umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění nejpozději v den zahájení prací.

- Místo plnění a předání předmětu smlouvy se nachází na parcelách č. 3621/67 a  3621/102, k. ú. Bruntál – město, ul. U Stadionu, město Bruntál.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla(bez DPH)		655 052,-Kč

DPH 21%			137 561,- Kč

Celkem(včetně DPH)		792 613,- Kč

Celkem slovy			sedmsetdevadesátdvatisícšestsettřináctkorun

Cena díla je maximální a konečná, když zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které jsou zapotřebí ke zhotovení sjednaného předmětu díla a jeho zprovoznění.

V.

Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla Zadavatelem a fakturu vystaví do 5 dnů po převzetí díla objednatelem.

- Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník spolu s náležitostmi dle §7 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

- Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odeslání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Konečnou fakturu se zavazuje zadavatel uhradit do 40 dnů od jejího převzetí.

- Zadavatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je zadavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele v 5 vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. čl. V. a nebude-li v pěti originálních vyhotoveních, je zadavatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.

Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré dodávky a práce. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy ze stavebního deníku. Součástí díla budou i předepsané certifikáty a záruční listy (na pořízený mobiliář) a návod na následnou péči rostlinných materiálu.

- Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od výzvy zhotovitele. Zadavatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

- Zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu v předávacím protokolu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do následujícího dne od podepsání předávacího protokolu.

VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Vlastnické právo k zhotovené věci přechází na zadavatele okamžikem předání a převzetí díla.

- Nebezpečí škody za zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytne zadavateli záruku na jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu. Záruka na dodané zařízení je stanovena dle záruk výrobců, ne však méně než 24 měsíců.

- Výskyt záručních vad oznámí zadavatel zhotoviteli, spolu s uplatňovanými reklamačními nároky, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit zadavateli své stanovisko k vytknutým vadám nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si se zadavatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že vytknutí vad uznává (považuje je za důvodné) a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže v bodu VIII.3.

- Zhotovitel je povinen zajistit odstranění záruční vady do 72 hodin od jejího řádného oznámení.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

- Zadavatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

- V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

- V případě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhůtě sjednané dle článku VIII. 3, má zadavatel právo na smluvní pokutu v částce 3 000 Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Zadavatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy zcela nebo i jen zčásti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností.

- Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele.

- Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1 této smlouvy, je to považováno za závažné porušení smlouvy a zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

XI.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku zadavatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění a toto pojištění je povinen na výzvu zadavatele doložit do dvou dnů od jejího doručení V opačném případě je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti.

XII.

Kontaktní osoby

- Za zadavatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

xxxxx xxxxxxx  xxx xxx xxx

- Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Roman Šťastný, xxx xxx xxx

XIII.

Závěrečné ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky, odsouhlaseným obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je sepsána v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží zadavatel a 1 zhotovitel.

- Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Bruntále, dne 14.10.2020                            V Krnově , dne 25.9.2020

……………………………..                                 ……………………………

za zadavatele                                                          za zhotovitele

Ing. Hana Šutovská

1. místostarostka města Bruntál

Přílohu č. 1, v rozsahu 6 listů, nezveřejňujeme, protože podléhá výjimce podle § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.