DOHODA O NAROVNÁNÍ

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

dále jen „objednatel“

a

Pavel Srp

se sídlem Rubínova 1146, 269 01 Rakovník

IČ: 11261684, DIČ: CZ4101180601

dále jen „dodavatel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

I.

Předmět dohody

- Objednatel si u dodavatele objednal na základě objednávek následující plnění:

- objednávka OSM-O/0407/2019 ze dne 18. 6. 2019 – materiál na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Zd. Štěpánka, Bezejmenná, Vinohradská, U Křížku v Rakovníku na cenu 326 972,10 Kč s tím, že plnění proběhne do 30. 9. 2019,

- objednávka OSM-O/0212/2019 ze dne 27. 3. 2019 – oprava čtyř stožárů VO v ulici Za Nemocnicí v Rakovníku, na cenu 77 392,46 Kč s tím, že plnění proběhne do 31. 8. 2019,

- objednávka OSM-O/0775/2019 ze dne 14. 11. 2019 – vánoční výzdoba v centru města Rakovník na cenu 216 464 Kč s tím, že plnění proběhne do 6. 12. 2019.

Objednávky byly dodavatelem akceptovány a došlo tedy v souladu s právními předpisy k uzavření smlouvy. Objednávky tvoří přílohu č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí.

- Dodavatel realizoval plnění dle objednávek takto:

- objednávku specifikovanou v čl. I. odst. 1, písm. a) realizoval dne 19. 6. 2019 a dne 19. 6. 2019 vystavil objednateli fakturu č. 2019146 na částku 326 972 Kč. Objednatel uhradil dodavateli fakturu dne 17. 7. 2019,

- objednávku specifikovanou v čl. I. odst. 1., písm. b) realizoval dne 9. 4. 2019 a dne 9. 4. 2019 vystavil objednateli fakturu č. 2019096 na částku 77 392 Kč. Objednatel uhradil dodavateli fakturu dne 7. 5. 2019,

- objednávku specifikovanou v čl. I. odst. 1., písm. c) realizoval ve dnech 15. 11. 2019 – 2. 12. 2019 a dne 2. 12. 2019 vystavil objednateli fakturu č. 2019310 na částku 216 463,50 Kč. Objednatel uhradil dodavateli fakturu dne 17. 12. 2019.

- Objednatel prohlašuje, že objednávky nabývají účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. K nabytí účinnosti objednávky OSM-O/0407/2019 došlo dne 19. 8. 2019 a k účinnosti objednávky OSM-O/0775/2019 došlo dne 3. 12. 2019. Objednávka OSM-O/0212/2019 nenabyla účinnosti, neboť nebyla zveřejněna v zákonném termínu.

II.

Sporná práva a jejich narovnání

- Smluvní strany prohlašují, že plnění objednávek bylo provedeno bez účinnosti, v důsledku čehož vzniklo na obou stranách bezdůvodné obohacení, spočívající na jedné straně provedením díla a na druhé straně uhrazením ceny díla.

- V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávek v registru smluv, sjednávají strany tuto dohodu o narovnání.

III.

Práva a povinnosti

- Objednatel podpisem této dohody stvrzuje, že dílo dle objednávek uvedených v čl. I., odst. 1. této dohody bylo dodavatelem dokončeno a předáno objednateli a dodavatel podpisem této dohody stvrzuje, že dílo bylo objednatelem řádně uhrazeno.

- Smluvní strany prohlašují, že bezdůvodné obohacení vzniklé z objednávek uvedených v čl. I., odst. 1. této dohody v důsledku nezveřejnění objednávek v registru smluv je zcela vypořádané a nebudou vůči sobě vznášet z tohoto důvodu žádné další nároky.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dohody v plném rozsahu.

- Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

- Uzavření této dohody bylo schváleno na jednání rady města dne 07. 10. 2020 usnesením č. 636/20.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá pravé a svobodné vůli obou smluvních stran, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s jejím obsahem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne ……………………             		V Rakovníku dne ………………………

………………..……..…………..	………………………………………..

Město Rakovník	Pavel Srp

PaedDr. Luděk Štíbr

starosta