Dodatek č. 1

dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřené dne 14. 1. 2020 podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

I. Smluvní strany

Povinná strana: 	Povodí Odry, státní podnik

se sídlem 	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

dále jen „povinná strana"

Oprávněná strana: 	Slezské zemské muzeum,

se sídlem 	Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava

IČ / DIČ: 	00100595 /  CZ00100595 (není plátcem DPH)

dále jen „oprávněná strana".

V souladu s ujednáním článku VI. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované Dohody:

čl. III. Termíny plnění – bod 1. se ruší a nově zní takto:

Původní znění:

1. 	Doba ukončení ZAV 	- 1. etapy: 	do 30. 11. 2020

- 2. etapy: 	do 24 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV

Nové znění:

1. 	Doba ukončení ZAV 	- 1. etapy: 	do 31. 8. 2021

- 2. etapy: 	do 24 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za povinnou stranu						za oprávněnou stranu

v Ostravě dne	14.10.2020					v Opavě dne 14.10.2020

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel