SMLOUVA O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„11/344 Jeníkovec, propustek ev. č. 344-040P“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-066

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojem: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel44)

Zhotovitel:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:	Osová 20, 625 00 Brno

v

zastoupený:	Ing. Martin Rehulka

zapsán v	živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 7545

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

MONETA Money Bank

46974806

CZ46974806

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel44)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/344 Jeníkovec, propustek ev. č. 344-040P44, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44).

a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.

499/2006 v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozsahu:

- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedeni stavby (DUSP+PDPS) včetně inženýrské činnosti;

- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) nebo společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (USP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP nebo ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh (inženýrská činnost);

nechci 13/^4	yim o áýh-VýOI

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou dne 27. 9. 2020 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele", které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je součástí této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3
Doba plnění

- Termíny plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 4
Cena díla

- Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

| Cena projektové dokumentace | 178 400,- Kě bez DPH |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 178 400,- Kě bez DPH |

- V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č, 2 (Cenová nabídka zhotovitele), které jsou součástí této smlouvy a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8,7. této smlouvy.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že doide-11 v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke

dodatek k této smlouvě.

- Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 'OZ. Pio účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“).

- Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

- Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.

- Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými j ednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.

- Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5

Způsob provádění díla a dodání díla

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

- V příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plněni budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé jsou identifikováni v příloze č. 3, která je přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.

- Není-li stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.

- Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla: 5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:

Další zástupce objednatele ve věcech technických:

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je

autorizovanou osobou:

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle smlouvy.

- Nedání dík uuoe v opečeno no z?kk H oicvrnného Předávacího protokolu podepsaného

oprávněnými zástupci obou. smluvních stran

- Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:

Článek 6

Placení a fakturace

- Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

Předáním kompletní dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

- , ,c vrV.jj 3,d,m.7jyp+ri|C3j, ^ ,,e r'-' ! I ka-r-Vjy'1 r-ih'i '-NNi ;

r/jameni, odscnhla-^iie cbj“dm teleni lve /ykvd ^ kn«i4 s / i on 1 luvom -v ic ~ .niNu /ř, man/ re dolicOly, z= obpd/ae1 zmk-i* rsi o rzn -oj za v : caru -tik m záídadé danov<=no do Nad z/c^venenc zhvounfip-íTi v=- 11 ům splfmim i j T ů cd

doručení.

- Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturací a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol61 a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může faktum vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatností faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou faktum s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.

- Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

- Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7
Smluvní pokuty

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s t odevzdám konceptu DUSP+PDPS, dokumentace DUSP+PDPS, včetnt požadovaný ch příloh dokladů a plamení, mkovhimene objednatelem Lez -rýmU r

men

/šecl

torme

hnaném v tť smlouvy, a tc

díl

iě d:

není dle § 2ŮSC1 02 dotčen, nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

| Z/hoto’ | vitel | ic povinen | zaplatit objedná | iteli smli | jvni t)í |  | za prodlení s termínem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odstra: | něm | .vad ve výší i | 9,2 z ceny dik | i včetně D | »PH uv | 'edené | v čL 4 této smlouvy, a to |
| za kaž | dv z; | apočatý den ] | modlení. |  |  |  |  |
| Zhotov | /itel | je povinen i | ihradít objednáte | li smluvn | í poki | itu za | početní chyby v soupise |
| staveb: | nich | prací, dodá | vek a služeb s | výkazem | výmě: | r? ktei | ými dojde k vícepracím |
| v průb | ěhu i | realizace sta\ | by, a to ve výši 4 | l % z cem | 1 díla \ | /četně | DPH uvedené v čl. 4 této |
| smiou1 | zv a V 3 w | . to za každý | jednotlivý přípac | 1 neivvše | vsak i | lo vyš | >e 20 % ceny díla včetně |
| DPH - | uved | .ené v či. 4 | této smlouvy v | souhrnu | za vše | :chny | takové případy. Jedním |

73

případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu

STavebnmh crarí docmek a služeb s /ypaz°ni rj um

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované

částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8
Další ujednání

- Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.

- Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za
ciíio.

- V případě, že součásti díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je jíž zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

- Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinní splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

- Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 250.000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9

Zvláštní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

- Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nespím. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení odstoupit:

- při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo

- při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo

řízení irifdnna.ce nebo doklady, ktere neodpovídají skutečnosti a mely nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a

d. bude-lí zahájeno insolvencm nzem dle zakona c. 18z/2006 Sb., o upadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.

Qbj ednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmetem /síejne zakazky cy části díla, kisié nebyly zhaiosmeleo zcposuc realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnám provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10

Závěrečná ujednání

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

- Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZYZ.

- Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění splní objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: Příloha č. 1 - Technické podmínky Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

V Brně, dne: 1.10.2020

V Jihlavě dne:

(O- 2o2o

Ing. Martin Řehulka

jednatel

Ing. Radovan Necid

ředitel

Objednatel:

11/344 Jeníkovec, propustek ev.č. 344-040P

Předmětem plnění je:

Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy propustku

Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby (DUR+DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací Zajištění potřebného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh

Jedná se o opravu stávajícího propustku ev.č. 344-040P v km 22,308 silnice č. 11/344 Chotěboř - Rušinov na začátku obce Jeníkovec, okr. Havlíčkův Brod. Propustek se nachází cca 20 m před křižovatkou se silnicí č.III/34427 v obci Jeníkovec. Propustek je přes Blatnický potok v CHKO Železné Hory, k.ú. Jeníkovec. IDTV vodní linie 10185498, správce Lesy ČR. Stávající propustek je kamenný, opěry i NK. Propustek má dva otvory. Kamenné zdivo opěr je rozvolněné, místy vypadlé kameny z opěr, poškozené dno propustku.

Stávající propustek bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován propustek nový. Světlost otvoru bude zvolena na základě hydrotechnického posouzení s ohledem na místní podmínky.

Propustek ev.č. 344-040P

- m

- m

- m

- m 2x1,00 m 0,80 m cca 0,25 m 0,50 m 0.10 m

- g

Kolmý

2

neznámý není k dispozici

Technické podmínky

Délka propustku Celková délka NK Šířka vozovky Délka přemostění Kolmá světlost Volná výška otvoru Konstrukční výška Stavební výška Hloubka vody Šikmost

Označení šikmosti Celkový počet polí Rok postavení Projektová dokumentace

Nosná konstrukce: kámen Opěry: kámen Římsy: nejsou Záchytné zařízení: není

Veřejný provoz

Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za vyloučení silničního provozu. Předpokládaný termín realizace stavebních prací - období 2021 nebo 2022.

Technické podmínky

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. 8. 2017 s účinností ode dne 14. 8.

Stránka 1 z 3

č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:

Vlastní návrh technického řešení opravy propustku (projednaný mezi zhotovitelem a

zadavatelem na vstupním výrobním výboru)

Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměřeni) v potřebném

rozsahu opravy propustku

Zákres stavby do aktuální katastrální mapy

Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území

(pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)

Vytyčovací výkres stavby

Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání

Situace v měřítku min. 1:500

Zásady organizace výstavby

Statický výpočet, hydrotechnický výpočet

Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí

Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků

- Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu

- Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF

- Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků Odhad stavebních nákladů

Výkaz výměr s bilancí prací

Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP

Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace Podání žádosti o územní rozhodnutí, o stavební povolení (možnost sloučení územního rozhodnutí se stavebním povolení), zajištění vydání ÚR, SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSUSV, p.o. Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.

Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném znění.

Majetkoprávní příprava - tzn. zajištění příslušných smluv dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků na katastrální situaci, která bude součástí PD.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Před dokončením a odevzdáním PD bude svolána tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (min. 7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:

- DÚR + DSP + PDPS - 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

11/344 Jeníkovec, propustek ev.č. 344-040P

| Lhůty plnění |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Geodetické zaměření: | do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení: | do 1 měsíce od geodetického zaměření |
| Koncept dokumentace DUR+DSP+PDPS k odsouhlasení: | do 1 měsíce od návrhu technického řešení |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 60 dnů od předání konceptu |
| Podání žádosti o vydání SP | do 15 dnů od předání dokumentace DÚSP+PDPS |

l^ílOMA, Č.2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace

r Ktr.

Kosovská 1122/1 686 01 Jihlava

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum

Nab- 2116/2020 -	TR-NAB	 21.9.2020

Akce: 11/344 Jeníkovec, propustek ev. č. 344-040

věc: Nabídka na vypracování projektové dokumentace (DÚR + DSP + PDPS), včetně stanovisek DOSS a vyřízení stavebního povolení

Na základě Vaší poptávky ze dnel5.9.2020, Vám zasíláme nabídku:

Nabídková cena celkem bez DPH	178.400,- Kč

DPH 21%	37.464,- Kč

Cena celkem s DPH	215.864,- Kč

Prohlašuji, že zakázku převezmeme v celém rozsahu předmětu poptávky a akceptujeme veškeré podmínky zadání.

S pozdravem

jednatel spol.

tel.:

web:	www.pris.cz

e-mail:	jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.

Osová 20, 625 00 BRNO

IČ: 46974806, DIČ: CZ46974806

ID datové schránky: 64uu6mg

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545

Kalkulace projekčních prací

| Název akce: „11/344 Jeníkovec, propustek ev.č. 344-040P " |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. | Popis prací | Cena bez DPH |
| l. | Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu. Zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. | 22 800,00 Kč |
| : 2. | Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby (DÚR + DSP + PDPS), která bude v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci. | 82 500,00 Kč |
| 3. | DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizomi dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. | 8 800,00 Kč |
| 4. | Dokladová část - vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získám kladných vyjádření a stanovisek.Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF - vč. výpočtu odvodů, z PUPFL a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu (bude-li požadován). | 22 000,00 Kč |
| 5. | Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků a získání souhlasného stanoviska se stavbou. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy. | 6 600,00 Kč |
| 6. | Zpracování plánu BOZP ve fázi projektové dokumentace. | 6 000,00 Kč |
| 7. | Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném znění. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4). | 13 200,00 Kč |
| 8. | Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č. 1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o. | 16 500,00 Kč |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  | 178 400,00 Kč |
| DPH 21 % |  | 37 464,00 Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  | 215 864,00 Kč |

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Dodavatel Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO:46974806, se sídlem Osová 20, Bmo PSČ , (dále jen „dodavatel“), jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/344 Jeníkovec, propustek ev. č. 344-040P“,

tímto v souladu s § 105 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:

| PODDODAVATEL Č. 1 |  |
| --- | --- |
| Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) | ZK - Brno s.r.o. |
| IČO | 65278500 |
| Sídlo / místo podnikání / bydliště | Marie Hubnerové 58, Bmo |
| Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit | Zeměměřičské práce |
| PODDODAVATEL Č. 2 |  |
| Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) | BALUN geo s.r.o. |
| IČO | 03204910 |
| Sídlo / místo podnikání / bydliště | Gromešova 792/3, Bmo |
| v Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit | Geologické práce |

V Brně dne 1.10.2020

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Ing. Martin Řehulka

(podpis)

Vypracování PD „11/344 Jeníkovec, propustek ev. č. 344-040P“

příloha č. 3 Stránka 1 z 1