**Smlouva o dílo č. 023/OPI/2020**

**(ID: 2000352 /VZMR)**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“).

**Smluvní strany:**

1. **Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této smlouvy je pověřen: Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen: „**objednatel**“ či „**VZP ČR**“) na straně jedné

a

1. **CERGO ENERGY s.r.o.**

se sídlem: Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov

kterou zastupuje: Ing. Josef Vrba, jednatel společnosti

IČO:03242919; DIČ: CZ03242919

datová schránka: w9bk9zk

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: C 84112

(dále jen: „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro objednatele dílo spočívající ve **vypracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce stávající plynové kotelny v objektu objednatele** na adreseBezručova 2297/2, PSČ 678 01 Blansko (dále jen: „Projektová dokumentace“ či „PD“) včetně zajištění souvisejících služeb.
2. Službami zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných   
   a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu veřejné zakázky malého rozsahu   
   č. 2000352 s názvem: „Blansko – zpracování PD k celkové rekonstrukci plynové kotelny vč. MaR“ vymezenými touto smlouvou a poptávkovým dokumentem k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 8. 7. 2020.
3. Zhotovitel vypracuje Projektovou dokumentaci v souladu s technickými podmínkami na zpracování projektové dokumentace, s platnými předpisy a normami a dle pokynů objednatele.

Součástí PD bude zejména:

3.1 návrh rekonstrukce plynové kotelny formou výměny stávajících plynových kotlů za nové včetně souvisejících úprav komínu pro odtah spalin z nových plynových kotlů, návrh nových čerpadel topné vody a zařízení pro ohřev TUV, návrh nových armatur a regulace topného systému včetně pojistného zařízení a tlakové expanzní nádoby, návrh nového systému měření a regulace plynové kotelny, úpravy napojení nových kotlů na plynoinstalaci a souvisejících technických zařízení obsažených v kotelně.

3.2 rozpočet předpokládaných nákladů na realizaci podle vypracované PD a také položkový výkaz výměr obsahující veškeré položky dodávek a montáží podle vypracované PD.

1. Součástí díla bude dále občasný autorský dozor v rámci následného plnění realizovaného dle zpracované PD (předpokládaný celkový rozsah je 30 hodin výkonu autorského dozoru).
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracované Projektové dokumentace a proveditelnost stavby (rekonstrukce plynové kotelny) podle této PD.
3. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí vypracovanou PD převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této smlouvy.

**Článek II.**

**Doba a místo plnění, předání předmětu díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy ve sjednané době:

1.1 Předání kompletní vypracované PD objednateli: do 70 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

1.2 Autorský dozor projektanta: v celém průběhu stavební činnosti (realizace rekonstrukce plynové kotelny).

1. Místo plnění.
   1. Veškeré výsledky činnosti zhotovitele včetně předání a převzetí PD se uskuteční v sídle objednatele, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.
   2. Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby.
2. Projektová dokumentace bude vyhotovena a objednateli předána ve 3 tištěných vyhotoveních označených paré č. 1 až 3 a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD v barevném provedení a v dohodnutém formátu pdf a tabulky ve formátu excel.
3. O předání a převzetí zhotovitelem vypracované PD se smluvní strany zavazují sepsat protokolární zápis (dále jen: „**předávací protokol**“), který bude podepsán zhotovitelem a některým z odpovědných zástupců objednatele uvedených v odst. 7 čl. XIII. této smlouvy.
   1. Zjistí-li objednatel při převzetí díla zjevné vady, budou zaznamenány v předávacím protokolu spolu s lhůtou k jejich odstranění a závazkem zhotovitele je v dané lhůtě odstranit.
   2. Objednatel uplatní případné připomínky písemně do 15 dnů od protokolárního převzetí Projektové dokumentace. Po uplynutí této doby se má za to, že dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda PD nemá zřejmé vady a nedostatky, objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za případné škody.

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že PD byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

**Článek III.**

**Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Smluvní strany se v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši **60 000 Kč bez DPH** (slovy: šedesát tisíc korun českých). K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku byla určena na základě objednatelem akceptované cenové nabídky zhotovitele k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu ze dne   
   10. 8. 2020 (dále jen: „Cenová nabídka zhotovitele“) a je platná po celou dobu realizace díla. Takto dohodnutá cena byla sjednána jako nejvýše přípustná.
3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1. tohoto článku) bude objednatelem uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě dvou samostatných faktur vystavených zhotovitelem.
   1. První fakturu znějící na částku ve výši: **54 000 Kč bez DPH** (za vypracování Projektové dokumentace) zhotovitel vystaví po protokolárním převzetí PD objednatelem, resp. po odstranění všech vad zaznamenaných v předávacím protokolu a po vypořádání případných připomínek uplatněných objednatelem dle bodu 4.2 odst. 4 čl. II. této smlouvy (kumulativní podmínka). Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
   2. Druhou fakturu znějící na částku ve výši: **6 000 Kč bez DPH** (za výkon občasného autorského dozoru) zhotovitel vystaví po protokolárním převzetí dokončené stavby (rekonstrukce plynové kotelny) realizované podle PD.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury na adresu sídla objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.
6. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem   
   č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží vždy originál faktury s jednou kopií.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30 denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury objednateli.

**Článek IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran, požadavky na součinnost, způsob předávání podkladů**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu   
   s pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady díla v plném rozsahu.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k připomínkám objednatele a zapracovat je do díla. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými předpisy nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
3. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele. Sídlo objednatele je za stejných podmínek také místem předání a převzetí PD.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Součinnost zahrnuje zejména provedení místního šetření v dotčeném objektu objednatele. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této smlouvy. V případě, že objednatel překročí lhůtu 5 pracovních dnů stanovenou na vyjádření, bude zhotoviteli prodloužen termín dokončení díla, a to právě o takový počet pracovních dnů, o který byla překročena výše uvedená lhůta na vyjádření.
5. Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty   
   a podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této smlouvy poskytl.
6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
7. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitelem.

**Článek V.**

**Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo a jeho jednotlivé části mají v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že projektová dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňují určenou funkci a odpovídají požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené dle PD, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, vč. vlivů na životní prostředí.
3. Objednatel je povinen vady Projektové dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla projektová dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyly-li objednatelem uplatněny nejpozději do 5 let od převzetí Projektové dokumentace.
4. Lhůta dle předchozího odstavce počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná tato lhůta pro části díla, které byly vadné / nedokončené běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do doby pro uplatnění vad. Po tuto dobu tato doba neběží.
6. V případě výskytu vad díla v záruční době se zhotovitel zavazuje tyto vady neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny díla, nejdéle však do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o vadách, pokud smluvní strany nesjednají písemně lhůtu delší.
7. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

**Článek VI.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.
3. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 20% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.

**Článek VII.**

**Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a práva potřebná ke splnění závazků z této smlouvy nebo může zajistit splnění závazků z této smlouvy oprávněnou a způsobilou osobou a že je pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody způsobené výkonem své činnosti s pojistnou částkou ne nižší než 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Toto pojištění platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.
3. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě, zejména pak na faktuře, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani tuto smlouvu postoupit.
5. Užití Projektové dokumentace.

5.1 Předáním Projektové dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli souhlas s jejím užitím a užíváním pro účely, ke kterým je PD určena.

5.2 Objednatel má právo Projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu   
a předávat kopie Projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

**Článek VIII.**

**Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele s vypracováním PD a jejím předáním objednateli v termínu uvedeném v článku II. odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady v Projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu, kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě.
3. Pokud zhotovitel nesplní některou touto smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou nesplněnou povinnost.
4. V případě, že zhotovitel nebude prokazatelně plnit povinnosti a závazky plynoucí mu z této smlouvy řádně a včas, zavazuje se zaplatit objednateli za každé jednotlivé nesplnění povinnosti či porušení závazku smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých).
5. V případě, že se kdykoliv za trvání této smlouvy ukáže nepravdivým prohlášení zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
7. Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné smluvní straně své námitky.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy.

**Článek IX.**

**Důvěrnost informací**

### Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu projektování a při výkonu autorského dozoru do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele, a podle dohody s ním, dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení Projektové dokumentace nebo k výkonu autorského dozoru podle této smlouvy.

### Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

#### 2.1 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

#### 2.2 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování Projektové dokumentace či poskytování dalších služeb a výkonů, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

### V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění této smlouvy je objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu díla. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

### Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání Projektové dokumentace neposkytne informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

**Článek X.**

**Uveřejnění smlouvy**

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,   
   o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném   
   a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace o uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho email uvedený v odst. 8 čl. XIII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat.
3. Zhotovitel byl výslovně upozorněn a bere na vědomí povinnost objednatele rovněž uveřejnit tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích dodatků na svém profilu zadavatele.Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích dodatků je objednateli uložena jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.
4. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. jako subjekt zadávající veřejné zakázky malého rozsahu procesované dle vnitřních předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

**Článek XI.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
3. provádí-li zhotovitel dílo v rozporu se smlouvou, nebo
4. přerušil-li zhotovitel bez vážného důvodu provádění díla, nebo
5. je-li zhotovitel v prodlení s řádným vypracováním PD a jejím předáním objednateli delším než 20 dní, nebo
6. předá-li zhotovitel dílo s podstatnými vadami, v jejímž důsledku tyto vady činí dílo nepoužitelným k předpokládanému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
7. je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad delším než 10 dní.
8. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen splnit předmět smlouvy, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku.
9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
10. Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti   
    a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

**Článek XII.**

**Licenční ujednání**

1. Dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě této smlouvy včetně jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku bezúplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití díla zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci po dobu trvání majetkových práv k dílu.

**Článek XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob objednatele nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavci 7. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané zhotoviteli. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7. Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu):

Xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelka Odboru provozního a investičního, xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic a provozu, tel. č.:xxxxxxxxxxxxxx, nebo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialistka nemovitého majetku oddělení investic a provozu,   
tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Za zhotovitele je pověřen k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: V Tišnově dne:

Objednatel: Zhotovitel:

**Všeobecná zdravotní pojišťovna CERGO ENERGY s.r.o.**

**České republiky**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Marek Cvrček Ing. Josef Vrba

ekonomický náměstek ředitele VZP ČR jednatel společnosti