**SMLOUVA O DÍLO**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1 Objednatelem**

název právnické osoby: Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov  
IČ: 47184469 DIČ CZ47184469 organizace není plátcem DPH  
sídlo (právnická osoba): Přerov, Žižkova 12,PSČ 750 02  
zastoupená: ředitelkou Mgr. Blankou Maškovou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2 Zhotovitelem**

jméno, příjmení / název právnické osoby: Vodoinstalatérské a topenářské práce Tomáš Vojáček datum narození / IČ: 40289478 DIČ: CZ 7305035694  
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Na Zábraní 153/2, Přerov Kozlovice 75002 zastoupená: Tomášem Vojáčkem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé.

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo oprava sociálního zařízení k venkovní učebně na budově BIOS, Bezručova 12 (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít za podmínek stanovených v čl.IV této smlouvy a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 226.275,- Kč + DPH 21%, tj. celkem 273.793,- Kč.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 1882512319 vedený u ČS 0800.

(3) Objednatel provede na shora uvedený účet Zhotovitele zálohu ve výši 100.000 Kč + DPH na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem.

(4) Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti s vyúčtováním zálohové faktury.

**III. Doba a místo plnění**

(1) Zhotovitel zahájí práce 20.10.2020 a provede dílo nejpozději do 7.12.2020.

(2) Zhotovitel provede dílo na dalším místě vzdělávání Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov – budova BIOS, Bezručova 12, Přerov

**IV. Předání a převzetí díla**

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

**V. Práva a povinnosti stran**

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků ve sjednané kvalitě a době, nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (RNDr. Ivo Růžička) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

(4) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců.

**VI. Smluvní pokuty**

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

**VII. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

………………………………                                        ………………………………

**Objednatel                                                                 Zhotovitel**

