Univerzita Karlova v Praze

1.lékařská fakulta

Kateřinská 1660/32

121 08 Praha 2

Věc:	naše značka:	v Praze dne:

|  | jar/0555/13 | 19.8.2016 |
| --- | --- | --- |
| Hlavův ústav – úpravy parteru Studničkova 2, Praha 2 |  |  |

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky přikládám nabídku na zpracování projektové dokumentace úprav parteru Hlavova ústavu.

Výchozím podkladem pro zpracování projektu bude Vámi odsouhlasená studie zpracovaná naším atelierem v 08/2016 .

Dle dohody bude dokumentace stavby zpracována ve dvou stupních (DSP, DPS).

Nabídka na projekt pro realizaci stavby bude předložena dodatečně, dle výsledků projednání DSP s DOSS a Odborem výstavby Praha 2.

Obsahem projektové dokumentace bude:

A/	Dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP)

průvodní a souhrnná zpráva

arch. stavební část

technická zpráva

situace							1:1000

půdorys - stávající stav					1:200

půdorys  - návrh komunikací a stavebních úprav 	1:200

detaily – vjezd A, branka B, branka C			1:50

speciální profese

elektro – napojení výsuvných patníků

požárně bezpečnostní řešení

V případě, že pro zajištění povolení stavby bude potřeba doplnit projekt o další speciální profese či o dendrologický průzkum a podobně, pak tato činnost bude řešena na základě samostatné objednávky.

B/	Inženýrská činnost

dle předběžné dohody s Odborem výstavby P2 bude stavba povolena  na  základě ohlášení udržovacích prací a bude doložena stanovisky

žádost o stavební povolení

vyjádření 	památkáři

HZS

OŽP Praha 2

OŽP MHMP

Odbor dopravy

Odbor územního plánu

Hygiena

Nabídková cena (bez DPH):

A/	projekt v rozsahu pro stavební povolení		40 000,- Kč

B/ 	Inženýrská činnost				15 000,- Kč

Celkem				55 000,- Kč

DPH 21%	 	11 550,- Kč

celkem včetně DPH		66 550,- Kč

Nabízené lhůty:

A/ 	Projekt					do 30.9. 2016

B	Inženýrská činnost			cca 3 měsíce

Počet paré:

3 x tisk + CD ve formátech *.pdf a *.dwg , dalších cca 8 paré bude použito pro zajištění povolení stavby.

Fakturace:

Části A a B budou fakturovány odděleně,  vždy po předání díla. Lhůta splatnosti faktur 14 dnů.

Současně s případným vystavením objednávky prosím o předání plných mocí  a dalších potřebných dokumentů potřebných pro projednávání projektu a to jak pro mne a tak i pro  kolegyni.

S pozdravem