SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY, příspěvková organizace

Sokolovská 647/1

742 35 Odry

IČO: 00577910

zastoupená:  Mgr. Janou Kellnerovou – ředitelkou školy (dále jen ODJEDNATEL)

Radoslav Leher

Klokočov 145

74747

IČ:67331866

DIČ:CZ (dále jen ZHOTOVITEL)

Předmět smlouvy: Pokrývačské práce v areálu Střední školy, Odry, p. o. detašované pracoviště, Vítkov, Opavská 22, parcelní číslo 751/2:

- Očištění a napenetrování střechy	,

- Přelepení modifikovaným pásem s posypem tl.4,2mm,

- Dodání krycího plechu kolem komínu proti sesunutí a zatečení,

- Výměna starých komínku za nové včetně vpusti do střechy,

- Demontáž starého drátěného skla a výměna za polykarbonát tl.10mm.

Termín zhotovení: 12. 10. – 16. 10. 2020

Celková cena: 86 554,- Kč včetně DPH

- Fakturace bude provedena po skončení a předání díla, faktura bude uhrazena do 14 dnů ode dne doručení dodavatelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že dodá, objednatel, že odebere a zaplatí předmět smlouvy ve lhůtě a za podmínek výše uvedených.

Smluvní pokuty:

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky.

- V případě nedodržení termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové částky za každý den prodlení.

Další ujednání:

- Za dodržení bezpečnostních a požárních předpisů zodpovídá zhotovitel.

- Kontrolu způsobilosti pracovníků provádí zhotovitel.

- Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ni přechází na objednatele převzetím hotového díla.

- Záruční doba byla dohodnuta v délce 36 měsíců od předání díla a řídí se příslušným ustanovením Obchodního zákoníku.

- Prázdné obaly jsou zhotovitelem ekologicky zlikvidovány.

- Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním.

- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající Obchodním zákoníkem.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých každá smluvní strana obdrží jeden.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou SŠ, Odry, p. o. zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách objednatele www.ssodry.cz.

V Odrách 09. 10. 2020

Za objednatele:								Za zhotovitele: