Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 38/61664545/2020 ze dne 17. 7. 2020

uzavřený podle  Občanského zákoníku

č. 38/61664545/2020/1/2020

,,Rekonstrukce suterénu na cvičební sál “

- Smluvní strany

Objednatel:	            Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Tylova 271, 258 01  Vlašim

Zastoupen:		Mgr.et Mgr. Martinem Müllerem, ředitelem

IČO / DIČ:		61664545

Zhotovitel:		Gnipolstav  s.r.o.

Antala Staška 2027/77  , Praha 4  140 00

Zastoupen:		Lenkou Gnipovou, jednatelkou

IČO / DIČ:		09161503/CZ09161503

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění bod V.1.

Cena za dílo: navýšení o vícepráce z důvodů dodělání WC s koupelnou dle rozpočtu viz příloha,  a to o 224 920,- Kč bez DPH, k této ceně za dílo bude dodavatelem účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 47 233,20  Kč.

Celková cena za vícepráce činí včetně DPH 272 153,20 s DPH.

Celková cena za dílo tedy činí 2 804 170.- Kč bez DPH, 3 393 045,70 s DPH.

Dále se mění bod III .2. ukončení díla a to do 30.11.2020

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Ve Vlašimi dne :  20. 9. 2020

Za zhotovitele:                                                                          Za objednatele: