Příloha č. 1.

**Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA**

***Přípravné a průzkumné práce, zpracování konceptu dokumentace k územnímu řízení pro projednání, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů stavby***

 Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

* zajistí na své náklady veškeré potřebné průzkumy,
* obstará doklady a stanoviska dotčených orgánů potřebná pro vydání územního rozhodnutí,
* zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích a v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou
* zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí,
* obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení,
* vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí,
* doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení.
* dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 4 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.
* veškerá dokumentace (text i výkresy) jsou dostupné v editovatelných formátech.

***Zajištění stavebního povolení***

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

* obstará stavební povolení,
* zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
* připraví podklady pro případné odvolání.

***Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu***

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

* propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,
* zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách,
* Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací,
* Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:
* autorský dozor projektanta,
* technický dozor investora,
* koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
* finanční rezerva,
* dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet budou předány ve 4 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v PDF formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa,
* dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet v 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 10 MB částech pro možnost vyvěšení na elektronickém tržišti.

***Vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru***

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

* zajištění potřebných průzkumů (zaměření rozbory sedimentu),
* zpracování jednostupňové dokumentace vč. položkového rozpočtu a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele,
* obstará doklady a stanoviska dotčených orgánů potřebná pro vydání příslušného souhlasu,
* obstará vydání příslušného souhlasu (ohlášení stavby),
* dokumentace bude zpracována v souladu s Osnovou námětu investiční akce, která je součástí přílohy č.2 tohoto dodatku,
* součinnost objednatele bude spočívat ve vyhotovení vyjádření z hlediska předmětu ochrany PP Černíč, které bude podkladem pro zajištění výjimky dle §50 zákona č. 114/92 Sb.