DODATEK č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 680/2020

Název díla:

„VD Nechranice, spáry - návodní líc“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu, vložce č.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČO:	47785977

DIČ:	CZ47785977

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manažer stavby:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu , vložce č.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny ceny a platebních podmínek.

Zdůvodnění:

V průběhu prací byla zjištěna porucha pracovní spáry č. 227, která nebyla součástí zadání prací. Porucha je značného rozsahu a je nutné ji opravit. Zhotovitel dle ujednání na mimořádném kontrolním dni (MKD) předložil cenový návrh za provedení opravy v rozsahu 3m3 kaverny a 4 mb spár včetně vedlejších nákladů.

Byly upraveny platební podmínky pro možnost dílčího plnění za provedené práce.

Čl. IV. CENA

Původní cena:

Celková smluvní cena		bez DPH				243 217,- Kč

Nová cena:

Vícepráce				bez DPH		 39 797,- Kč

Celková smluvní cena		bez DPH	           283 014,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

      - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

      - Cena díla bude hrazena po předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

      - Vyúčtování bude provedeno po řádném dokončení každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou faktur dílčího plnění bude zjišťovací protokol odsouhlasených prací. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.

      - Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.

      - Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

      - Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

      - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

      - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.

Příloha Dodatku č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.