Ve Svitavách dne 20. října 2020

EKOEKO s.r.o.

IČO: 25184750

Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6

370 01 České Budějovice

Objednávka – rekonstrukce opláštění vodojemu Lány ve Svitavách

Objednáváme u Vás zajištění průzkumu vodojemu Lány ve Svitavách, zpracování technického návrhu rekonstrukce opláštění vodojemu a soupisu prací, dodávek a služeb.

Ceny a termíny plnění jednotlivých etap:

- Zajištění průzkumu vodojemu ve spolupráci s firmou Vítkovice ENVI

- cena: 29.000 Kč bez DPH

- termín: 30.11.2020.

- Zpracování technického řešení rekonstrukce opláštění, výkazu výměr a položkového rozpočtu

- cena: 80.000 Kč bez DPH

- termín: 31.1.2021.

Postup prací bude koordinován s provozovatelem vodovodu, společností Vodárenská Svitavy, s.r.o.

Navržené technické řešení rekonstrukce opláštění vodojemu bude předáno v tištěné podobě v počtu 3 paré a 1 x digitálně na CD ve formátu pdf, soupis prací, dodávek a služeb ve formátu xlsx.

Platební podmínky:

- fakturace po dokončení a písemném převzetí jednotlivých etap objednatelem

- 14 dni od doručení faktur objednateli.

Objednávka nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750, Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice

- podpis, datum: