Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 191502

| Objednatel: | Národní muzeum |
| --- | --- |
| Sídlo: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| Osoby oprávněné jednat |  |
| a) ve věcech smluvních: | doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost |
| b) ve věcech technických: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXí |
| elektronický kontakt: | XXXXXXXXXXXXXXX |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |

(dále jen objednatel)

a

| Zhotovitel: | ROHÁČ STRATIL s.r.o. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Praha 4 – Krč, Na Vrstevnici 1735/6, 140 00 |
| IČO: | 24177008 |
| Zastoupené: | MgA. Bronislavem Stratilem |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen zhotovitel)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

V rámci příprav a následném posunutí termínu otevření výstavy z důvodu komplikací způsobné vyšší mocí – Covid 19- vznikla potřeba upravit původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

II.

Ustanovení čl. II a následujících odstavců se mění a doplňuje:

2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

a) redesign vitrín a výstavního mobiliáře spojený se změnou exponátů (konkrétní typ a nebo velikost, nové umístění atd. v průběhu instalace předmětů

b) posunutí termínu instalace oproti původní smlouvě a s tím spojené náklady v rámci provozu architektonického ateliéru

c) přepracování popisek, nová instalace popisek

d) redesign objektu 3_MS5 – návrh řešení na zpevnění objektu, koordinace s dodavatelem a statikem

Ustanovení čl. VII odst. 1, 2 a 3 se upravuje:

- Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

| Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce |  |
| --- | --- |
| Cena díla za vícepráce celkem bez DPH: | 83.000,- Kč |
| DPH 21 % | 17.430,- Kč |
| Navýšení celkem včetně DPH | 100.430,- Kč |
| Slovy: Stotisícčtyřistatřicet korun českých |  |

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. p

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č 1 – Cenová nabídka – Vícepráce spojené s dokončením a instalací výstavy „Sluneční králové“

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národní muzeum (objednatel) |  | Bronislav Stratil jednatel společnosti s ručením omezeným ROHÁČ STRATIL s.r.o. (zhotovitel) |