# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 12270/SOPK/18 ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2019

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			95 142 1242

E-mail: 			aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

PAS Natura s.r.o.

Sídlo:			Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

Zastoupený:		Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5003204204/5500

IČO:	 			26035782

DIČ:	 			CZ26035782

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze sp.zn.C106862

Telefon: 			+420 384 496 106

E-mail: 			info@pasnatura.cz

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že během výstavby díky šetrnému provádění prací nedošlo k takovému rozsahu poškození vegetace,  jaký byl projektantem předpokládán, objednatel, zhotovitel a zástupci majitelů dotčených pozemků se dohodli, na zúžení plnění ze smlouvy spočívající zejména v nerealizaci výsadby stromů a osetí ve stanoveném rozsahu dle projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) upravující méněpráce a vícepráce reflektující situaci popsanou výše a s tím související aktualizaci časového harmonogramu průběhu prací.

  - Po dohodě obou smluvních stran dojde k realizaci víceprací a méněprací nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo v rozsahu dle Změnového listu- - (rozpočet) víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Vícepráce: 32 229,75 Kč bez DPH

méněpráce: 422 446,48 Kč bez DPH.

  - Článek 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:			16 300 748,56 Kč bez DPH

DPH 21 %:				  3 423 157,20 Kč bez DPH

Cena včetně DPH: 			19 723 905,76 Kč bez DPH

Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

  - Příloha č. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list - (rozpočet) víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram průběhu prací

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Ladislav Zmuda |
| ředitel |  | jednatel společnosti |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz