

 G - Consult spol. s r.o.

 Výstavní 367/109

703 00 Ostrava - Vítkovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/16794/2020/924/5.5881

Vyřizuje: Ing. Petr Pröschl, DiS.

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Datum: 7.10.2020

**Objednávka č. OVs2920/0386 na zpracování oznámení záměru pro stavbu**

**SN Stěbořice a variantní řešení MVN Stěbořice, stavba č. 5881**

**Předmět posouzení:**

Plánovaná nádrž Stěbořice se nachází na katastrální území Stěbořice, na vodoteči Velká, jižně od zástavby obce. Nádrž bude mít stálý zásobní prostor do 100 000m3, objem po korunu hráze: 835 000m3. Hráz má být do 8 m vysoká a 280 m dlouhá.

**Rozsah prací:**

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), přílohy č. 41 lze záměr zařadit do bodu 65 Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stavený limit 100 000 m3.

* Pro záměr bude zpracováno oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona; oznámení bude předáno příslušnému úřadu – Krajský úřad MSK – přímo oznamovatelem. Počet tisků 3 ks + 3 CD.
* Součástí prací je získání stanoviska KÚ MSK k záměru z hlediska soustavy Natura 2000 a získání vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
* Součástí prací je dále jednání s oznamovatelem, projektantem, příslušným úřadem a dotčenými úřady státní správy až do vydání závěru zjišťovacího řízení.

**Počet vyhotovení:** 3 x v tištěné podobě (autorizované) + 3x na CD a zprávy v elektronické podobě (pdf.)

**Termíny:** zpracování ozn. záměru do 5 týdnů od předání projektové dokumentace na

 úrovni DÚR a biologické hodnocení

**Cena:** oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona – 65 500,- Kč bez DPH

 Inženýrská činnost – 16 000,- Kč bez DPH

**Splatnost faktury:** 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli

**Záruka:** 24 měsíců

**Sankce:** V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeného v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z uvedené ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

**Další ujednání:**

Součástí předání díla bude předávací protokol.

Oprávněně reklamované vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu odstraní zhotovitel na své náklady v termínu uvedeném v tomto protokolu. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

Pro případ nedodržení termínu odstranění vad nebo nedodělků zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z celkové ceny za každý den prodlení. Při plnění této objednávky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy, technické normy a předpisy a pokyny objednatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm.c) zákona č.235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

**Identifikační údaje objednatele:**

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Břetislav Tureček, technický ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí inv. odboru,

 Ing. Petr Prőschl, DiS., investiční referent

Telefon: xxx

IČ: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č. ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

**Identifikační údaje zhotovitele:**

G- Consult, spol. s. r. o.

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Ředitel : xxx

Zástupce pro věci smluvní: xxx

Zástupce pro věci technické: xxx

mob.: xxx

IČ: 64616886

DIČ: CZ64616886

Bankovní spojení: 196355720207/0100

Plátce DPH: ano

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 9104

**Ing. Břetislav Tureček**

**technický ředitel**

**Co: OOK – p. Orlitová, zde**

**Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!**

**Potvrzení převzetí objednávky**

Datum a podpis: 13.10.2020