Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | +420 702 167 727 |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| --- | --- |
| Sídlo: | XXXXXXX, 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | zn4gzxj |
| Bankovní spojení: | XXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXX |
| IČO: | 72274433 |
| DIČ: | CZXXXXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další pokračování prací je nezbytně nutné zapsání geometrických plánů, které byly vyhotovené pro kolaudační řízení na obchvat Města Dubá. Geometrické plány však zatím nebyly zapsány do katastru nemovitostí. Z výše uvedeného důvodu  dochází ke změně termínů ukončení aktualizace etap 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav následovně:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :

1. ETAPA – přípravné práce

1 g. Dokumentace nároků vlastníků.

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do šesti měsíců od výzvy objednatele.

2. ETAPA – návrhové práce

2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do šesti měsíců od výzvy objednatele.

2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně postupu realizace.

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do jednoho měsíce od výzvy objednatele.

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V České Lípě 20.10.2020 |  | V Plzni 20.10.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| Mgr. Marta Srnková vedoucí Pobočky Česká Lípa | Ing. Helena Krausová |  |

Příloha: Krycí list