Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č.j. NPU-450/49164/2020 ze dne 11. 8. 2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01

bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupci pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx SZ Velké Losiny, tel. xxxxxxxx, email: xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx., tel. xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Flimel - FLIREX

IČO: 47380136  DIČ: CZ6002211182,  je plátcem DPH

se sídlem: Lužova 30, 613 00 Brno

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 21862

číslo restaurátorské licence: MK ČR č. 5785/96 ze dne 16. 7. 1996

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

smlouvě o dílo:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 8. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování litinového WC VL 17981 z mobiliárního fondu státního zámku Velké Losiny

- Na základě dodatečného restaurátorského průzkumu po rozebrání rámů v ateliéru bylo konstatováno, že je nutná výroba litinového nosného dílu. Smluvní strany se tak dohodly na změně čl. II Cena díla, způsob platby, bod 1., a to takto: Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy bude navýšena o 4.600,- Kč bez DPH, 5.566,- Kč včetně DPH. Celková cena za provedení díla činí 88 300,- Kč bez DPH, slovy: osmdesát osm tisíc tři sta korun českých. Zhotovitel je plátcem DPH ve výši 21 %. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí  106 843,- Kč včetně DPH, slovy: jedno sto šest tisíc osm set čtyřicet tři korun českých.

- Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná  ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Příloha č.1: Cenová nabídka

| V Kroměříži, dne 14. 10. 2020 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík ředitel |  | V Brně, dne 14. 10. 2020 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxx restaurátor |
| --- | --- | --- |