SMLOUVA O DÍLO č. 2016/4910-1

kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

na provedení stavby

### CPTS Zbůch – oprava obytné části oddělení „C“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel  :	Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch

V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

IČ: 00411949

DIČ: CZ00411949

Zastoupený Paeddr.Petrem Štainiglem, ředitelem organizace

Zhotovitel :     IMMOBILIA BOHEMIA s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

Zastoupená Ing. Vendulou Schmidovou, jednatelem společnosti

IČ:	49195786

DIČ:	CZ49195786

Článek 2

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele uvedenou stavbu v rozsahu daném předaným výkazem výměr.

- Objednatel se zavazuje provedené práce a dodávky dle následujících článků převzít a uhradit sjednanou cenu díla.

- Případné změny této smlouvy týkající se původních podkladů budou provedeny písemnými dodatky k této smlouvě.

Článek 3

Cena díla

- Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr dohodou obou smluvních stran ve smyslu příslušných ustanoveních zák. 526/1990 Sb. o cenách.

Cena bez DPH	415 510,33 Kč

DPH 15%	62 326,55 Kč

----------------------------------------------------------

Cena včetně DPH	477 836,88 Kč

Článek 4

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

  - zahájení stavby: 	6. ledna 2017

b)      ukončení :               31. března 2017

Článek 5

Dodací podmínky a odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle zpracovaného výkazu výměr. Kvalita prací je stanovena platnými ČSN, při dodržení současně platných právních norem. Při stavbě budou respektovány podmínky stanovené zadavatelem.

- Ta část díla, která bude činností zhotovitele postupně zakryta a následně nepřístupna, bude objednatelem převzata zápisem do stavebního deníku.

- Po zhotovení díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí sjednaných zkoušek, sepíší smluvní strany předávací protokol.

- Na stavbě budou konány kontrolní dny.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek. Záruční doba činí 60 měsíců dle výše uvedených podmínek.

- U dodávek strojů, zařízení a jiných předmětů nutných pro provedení stavebního díla dodávaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazují se lhůty uvedené v tomto odstavci příslušnými záručními lhůtami na definovaná zařízení.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

Článek 6

Platební podmínky

- Provedené práce a dodávky budou dle soupisu provedených prací fakturovány objednateli měsíčními dílčími fakturacemi na základě skutečného a odsouhlaseného rozsahu provedených prací až do výše 95% celkové ceny. Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednateli a ten jej převezme, je zhotovitel oprávněn dofakturovat objednateli zbylých 5% ceny díla. Protokol o předání díla zpracuje zhotovitel. Fakturace a finanční vyrovnání bude objednatelem uhrazeno do 30 dnů od data vystavení jednotlivých faktur. Dodavatel je povinen odeslat objednateli fakturu do 3 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.

Celková cena díla bude povýšena o DPH v zákonné výši, platné v době vystavení faktury.    S odkazem na ust. § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění berou smluvní strany na    vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy podléhá režimu  přenesení daňové povinnosti ve vztahu k DPH na objednatele. Objednatel je tak, jakožto příjemce plnění, povinen DPH doplnit do příslušného daňového dokladu, DPH přiznat v příslušném zdaňovacím období v rámci svého daňového přiznání a příslušnou DPH rovněž zaplatit. Současně s tím jsou smluvní strany povinny vést rovněž evidenci o plněních přijatých v režimu přenesené daňové povinnosti a dle požadavku správce daně výpis z této evidence tomuto předložit.

- Faktury budou mít náležitosti obvyklé v obchodním styku a budou splňovat podmínky daňového dokladu.

- Právo dofakturovat předmět plnění vzniká zhotoviteli po předání díla objednateli.

- Objednatel dále prohlašuje, že  je plátcem DPH, což dokládá rovněž potvrzením o registrace plátce DPH vystaveným příslušným správcem daně. Pokud by došlo k jakékoliv změně na straně příjemce, je tento povinen o jakékoliv změně informovat svého smluvního partnera (zhotovitele) bez zbytečného odkladu a tuto změnu je rovněž zhotoviteli povinen doložit.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu na základě daňového dokladu – faktury vystavené uchazečem. Celková fakturovaná částka nepřekročí výši nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce a návrhu smlouvy.

Článek 7

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu

- Vlastníkem tohoto díla je objednatel.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

Článek 8

Závazky objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště včetně míst pro napojení el. energie a vody do 6. 1. 2017

- Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.

Článek9

Další ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínu předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutou ve výši o 0,25% minimálně však 500,00 Kč za každý den prodlení. Za den prodlení se považuje den následující po dni, který byl stanoven jako den plnění lhůty.

- Při prodlení objednatele s placením faktury delším než 14 dní po splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly, že za prioritní smluvní povinnost budou považovat

dodržení kvality a termínu zhotovení

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností zhotovitele nebo objednatele, jak je uvedeno ve výše uvedených článcích této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu prací stavební deník.

- Objednatel se zavazuje po dobu prací vykonávat na stavbě stavební dozor.

- zhotovitel se zavazuje, že své pohledávky z této smlouvy vůči objednateli nezapočte ani je nepostoupí třetímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- V případě, že zhotovitel poruší ustanovení článku 9 odst.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli za každé takové porušení tohoto smluvního ujednání smluvní pokutu ve výši 20% z takto započtené nebo postoupené částky, nejméně však 5 000,00 Kč.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními vztahy mezi účastníky občanským zákoníkem  v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou takto označeny a potvrzeny souhlasem obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

V Plzni 23. 12. 2016

_____________________________			         ____________________________

Objednatel:				                                Zhotovitel: