DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 3. 11. 2016  

„Vodovod Radostovice“

projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

I. 
Smluvní strany

Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

zástupce pro věci technické:
Vladimíra Krajanská, tel. 569 496 623, 777 567 020, Jana Vaňková tel. 569 496 625, 778 410 884
IČ:
00268321
DIČ:
CZ00268321
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
se sídlem:
Růženec 54, 644 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:
Ing. Vítězslav Hráček

zástupce pro věci technické:
Ing. Ondřej Horák
IČ:
27724905


DIČ:
CZ27724905



bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
2059572379/0800



zápis v obchodním rejstříku:
KS v Brně, oddíl C vložka 54725
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně následujícího článku smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2016  
II.
 Článek 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod 4.2. 

Na základě požadavku zhotovitele z důvodu změny projektové dokumentace v návaznosti na nabytí účinnosti Zákona č.370/2016 Sb., kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 14. 12. 2016 a dále z důvodu zajištění potřebných tlakových podmínek ve vodovodní síti osazením automatické tlakové stanice se smluvní stany dohodly na prodloužení termínu k vypracování a dodání díla, a tedy k úpravě bodu 4.2 smlouvy 
4.2.       Dokončení:  zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v termínu do 31. března 2017, nejdříve však do 6-ti týdnů od předání geodetického zaměření zájmového území.
III.
Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                  v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 16. 1. 2017, usnesením č. 7/2017.
V Brně 

dne ........ ….............….


Ve Světlé nad Sázavou dne .........…....……

Za Zhotovitele:





Za Objednatele:

…………………………........………..…


………………………………………..

             Ing. Vítězslav Hráček            



   Mgr. Jan Tourek

                       jednatel                                                                       starosta města
PAGE  
2

