# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:  	Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

se sídlem:   	Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupen:   	Ing. Václavem Bartáskem, ředitelem

IČ:   	63831481

DIČ:	CZ63831481

a

Zhotovitel:		Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem:		Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

zastoupen:		Milanem Vopičkou, jednatelem

IČ: 		49618555

DIČ:		CZ49618555

Bankovní spojení		Komerční banka a.s., pobočka Praha 8, číslo účtu 202003111/0100

Zápis v OR/ŽR:		Obchodní rejstřík vedený Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 24100

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je realizace díla:

„Modernizace fotbalového hřiště s umělým povrchem (dále jen „UMT“) ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka“

- Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací a výkazem výměr.

- Objednatel si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu provádění díla, změnit rozsah díla, a to v závislosti na zajištění finančních prostředků na krytí financování díla.

- Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu.

III. Místo plnění

Dílo bude provedeno v tomto místě: Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, 130 00 Praha 3.

IV. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH				1 650 894 Kč

DPH 21%				  	    346 688 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková ceně vč. DPH				1 997582 Kč

- Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněném výkazu výměr), který zhotovitel předložil objednateli a který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel může požadovat po objednateli zaplacení zálohy ve výši do 10% ze sjednané ceny díla (konkrétní výše zálohy podléhá schválení objednatelem). Cena za plnění veřejné zakázky bude až do výše 90% smluvní ceny hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, nebo dle dohody s objednatelem častěji, a to na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené závěrečné faktury, po protokolárním předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků objednatelem. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Výše uvedené ustanovení nevylučuje možnost vystavení jediné faktury za provedení díla, jejíž součástí musí být protokol o předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků podepsaný objednatelem. Veškeré faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo, místem plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.

- Splatnost faktur se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.

V. Doba plnění

- a) Termín zahájení prací (předpokládaný):		10. 8. 2020

b) Doba realizace díla:				do 10. 9. 2020

další úpravy spojené se zatížením budou zhotoveny do 31. 10. 2020 (např. doplňování granulátu)

- Termín dokončení prací se posune v případě, kdy nebude možné v díle pokračovat v důsledku vyšší moci, tj. i v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, a to o dobu, po kterou nebude možné práce provádět. O přerušení prací bude proveden zástupci objednatele i zhotovitele zápis do stavebního deníku.

- V případě posunutí termínu zahájení prací vinou objednatele (pozdní předání staveniště, stavebního povolení apod.) bude posunut o stejný časový úsek také termín dokončení díla.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí následující:

- El. proud v místě montáže včetně zásuvky na 380 V/220 V podle platných norem.

- Připojovací místo na odběr vody.

- Přístupové komunikace na místo stavby.

- Vytyčení podzemních sítí.

- Povolení záboru veřejných ploch (budou-li pro provádění díla potřeba)

- Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna v době 8.00 – 20.00 hod.

- Předá zhotoviteli kopii stavebního povolení event. ohlášení stavby.

- Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor a je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.

VII. Závazky zhotovitele

- Kontrolu provádění díla jsou oprávněni provádět pověření zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí staveniště. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě se zhotovitelem lhůtu k jejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací protokol.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce stavby ve lhůtě sjednané od zahájení přejímacího řízení dokončeného díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu 
a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.

- Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý 
a bezpečný provoz v okolí stavby. Rovněž je zhotovitel povinen na svůj náklad provádět průběžný úklid těch prostor, které budou dotčeny jeho stavební činností a v případě potřeby instalovat provizorní zabezpečovací konstrukce na svůj náklad.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a předpisy požární ochrany.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudační řízení stavby 
a poskytne zhotoviteli při tomto řízení součinnost.

- Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost  
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

VIII. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruky v délce trvání 36 měsíců. U technologických částí díla a u dodávek vybavení platí záruční podmínky jednotlivých dodavatelů. Záruční doba začíná dnem předání hotového díla objednateli. V případě předávání díla po částech začíná záruční doba dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení.

- Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení, zanedbání potřebné údržby atd.).

- Zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost provádění pravidelné údržby antukového povrchu kurtů (rovnání plochy, doplňování antuky, kropení apod.), zejména po zimním období (tzv. jarní údržba).

- Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuty takto:

  - Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

  - Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

  - Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.

  - V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit.

IX. Smluvní pokuty

- a) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v čl. V. odst 1 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením některé faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

- Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

- Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci druhé smluvní strany. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

- Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet a Všeobecné podmínky ke smlouvě o zhotovení stavebních prací

V ……………………………., dne ......................          			V ……………………………., dne ......................

Za objednatele:		Za zhotovitele:

Ing. Václav B a r t á s e k, ředitel 	    Milan  V o p i č k a, jednatel

……………………………………………	.........................................……………..

(jméno, funkce, podpis, razítko)	 (jméno, funkce, podpis, razítko)