Č. j. 06515/UL/20

Číslo dohody: PPK-134a/53/20

Dotační titul: A3-D

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO České středohoří

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Michalská 260, 41201 Litoměřice

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Vladislav Kopecký 
vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří

V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s nájemcem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Zdeňka Parýzková DiS.

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Nájemce

ZEVOS, s.r.o Libčeves
Smolnice 212, 43914 Smolnice
IČ 47780231, DIČ CZ47780231, je plátcem DPH
Bankovní spojení 123158983/0300
Statutární zástupce Ing. Arnoštka Petrusová

jakožto nájemce pozemků p. p. č. 1281 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 1283 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 507 a p. p. č. 508 k. ú. Hořenec, p. p. č. 221 k. ú Sinutec

(dále jen ”nájemce”)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v EVL Hořenec-Číčov, EVL Sinutec-Dlouhý kopec, zóna IV. z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout nájemci finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

4. Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových stránkách AOPK ČR: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro nájemce dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této Dohody na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nájemce prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se nájemce zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním vlastníka/nájemce/hospodařícího subjektu (současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se nájemce tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Provedení opatření v EVL Hořenec-Číčov a EVL Sinutec-Dlouhý kopec v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

Konkrétně se jedná o podporu předmětu ochrany druhu přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria).

Bude provedena úprava stanovištních podmínek výřezem nežádoucích náletových dřevin. Jedná se o specifické opatření nad rámec udržitelnost projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ (na dotčených plochách neprobíhalo žádné opatření v rámci projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“).

V EVL Hořenec-Číčov zahrnuje opatření zásah na dvou na sebe navazujících plochách vymezených zákresem nad ortofotomapou, který je součástí příloh této Dohody: 1. plocha na části p.p.č.1281 k. ú. Kozly u Loun. Zásah navazuje na předchozí úpravu sečením. Vymezená plocha činí celkem 0,4790 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu dřevin a keřů je redukovaná o 70% na 0,1437 ha. Bude provedeno odstranění nežádoucích dřevin (především svída krvavá, trnka obecná, růže šípková) do 3 m výšky. 2. plocha na části p. p. č. 1283 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 507 a p. p. č. 508 k. ú. Hořenec. Vymezená plocha činí 0.1200 ha. Z důvodu rozvolnění porostu je redukovaná o 20 % na 0,0960 ha. Bude provedeno odstranění nežádoucích dřevin nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu výřezem za účelem vytvoření průhonu, který umožní jednak migraci motýlů a dále přesuny ovčího stáda na 1. plochu a její následnou pastvu. Na obou plochách budou ponechány ovocné dřeviny - třešně, jabloně, hrušně a vzrostlé hlohy. Z důvodů zhoršené dostupnosti pozemků a výřezu trnitých dřevin je příspěvek za realizaci opatření navýšen o 80 % oproti základní sazbě za odstranění nevhodných dřevin uvedených v "Nákladech obvyklých opatření MŽP".

V EVL Sinutec – Dlouhý kopec bude provedena úprava stanovištních podmínek výřezem nežádoucích dřevin. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou, který je součástí příloh této Dohody, na části p. p. č. 221 k. ú Sinutec činí celkem 0,2341 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu odstraňovaných dřevin je dotčená plocha redukovaná o 50 % na 0,1170 ha. Bude proveden výřez nežádoucího zmlazení trnovníku akátu a trnky obecné křovinořezem. Z důvodů trnitosti dřevin, zhoršené přístupnosti a dlouhodobého neobhospodařování pozemku je příspěvek za realizaci opatření navýšen o 80 % oproti základní sazbě za odstranění nevhodných dřevin uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP".

Součástí opatření na všech dotčených plochách je nátěr pařízků vhodným arboricidním prostředkem nejpozději do tří hodin po provedení výřezů z důvodu potlačení pařezové výmladnosti. Arboricidní prostředek bude použit v souladu s návodem od výrobce. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Odklizení veškeré vyřezané hmoty a její využití bude na všech třech dotčených plochách provedeno v souladu s platnými právními předpisy.

Opatření bude provedeno na pozemcích p. p. č. 1281 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 1283 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 507 a p. p. č. 508 k. ú. Hořenec, p. p. č. 221 k. ú Sinutec a to v termínu od účinnosti Dohody do 15. 11. 2020 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.

Další podmínky realizace: Nájemce si zajistí případné potřebné souhlasy a vyjádření.

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 57 821,- Kč (slovy padesátsedmtisícaosmsetdvacetjednakorunčeských).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. §  19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči v celkové výši 57 821,- Kč (cena slovy padesátsedmtisícaosmsetdvacetjednakorunčeských), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování nájemce vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo nájemce, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené nájemcem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 30. 11. 2020.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Nájemce bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

příloha č.1 kalkulace nákladů

příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a nájemce obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

| V Litoměřicích. |  |  | dne 22. 10. 2020 |  |  | Ve Smolnici |  |  |  |  | dne 21. 10. 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za AOPK ČR: |  |  |  |  | Nájemce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Vladislav Kopecký vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří |  |  |  |  | Ing. Arnoštka Petrusová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |