|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  | KB Cheb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | 43-6259620257/0100 |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |
| Objednáváme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u Vás technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu na stavbě: "Stavební úpravy Kostela sv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vavřince, Třebeň, II. etapa" v k. ú. Třebeně, místo: obec Třebeň, ppč. st. 9 v k. ú. Třebeně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství i fragmentů architektury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x archeologický dělník na 4 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x dokumentátor na 1 dní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předpokládaná výměra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 7m? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení 26. 10. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončení 2. 11. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonogram: 1. - 4. den: výkopové práce, které jsou průběžně fotograficky dokumentovány, vybírání a třídění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nálezů, označení stratigrafických situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. den: kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předávaného materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena: 23 232,- Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | V Chebu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dne : |  | 22.10.2020 |  |
|  |  | Vyřizuje : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Telefon : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | E-mail: |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |