# Dodatek č. 1 NPU-450/79155/2020

# ke smlouvě o dílo NPU-450/3384/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

# (dále jen „Smlouva“)

- I.

- Smluvní strany

Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající: Ing. arch Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou,

kterou zastupuje Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1, PSČ 767 01

jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 500005 – 60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

se sídlem:  Vackova 13, 612 00 Brno

IČ: 49933027, DIČ: CZ6803290043

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátu města Brna

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

  - Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 29. 1. 2018 Smlouvu o dílo NPU-450/3384/2018 SZ Lednice, Minaret - odstranění havarijního stavu III. etapa – projektová dokumentace stupeň DPS jejíž předmětem byl i výkon Autorského dozoru při realizaci stavební obnovy.

  - Předmětem dodatku je rozšíření výkonu Autorského dozoru v rozsahu účasti při 5 kontrolních dnů á 6 hodin. Jedná se o maximální rozsah, úhrada faktury za výkon AD bude provedena na základě skutečnosti uvedené v soupisu prací.

  - Cena je stanovena ve Smlouvě o dílo NPU-450/3384/2018 v sazbě 600 Kč/hodinu bez DPH, navýšení rozsahu výkonu je v rozsahu 30 hodin v celkové částce 18.000,- Kč bez DPH, tedy 21.780,- Kč s DPH. Uvedená částka je konečná a nepřekročitelná.

  - Faktura bude vystavena na základě soupisu provedených prací s náležitostmi daňového dokladu. Vzhledem k způsobu financování realizace akce a podmínkami dotačního titulu, bude faktura vystavena se splatností 60 dnů.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| Za zhotovitele: V Brně dne 19. 10. 2020 | Za objednatele: V Kroměříži dne 22. 10. 2020 |
| --- | --- |

…………………………………………………..                                 	                                           ……………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                xxxxxxxxxxxxxx