Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0022/20 (ev. č. zhotovitele V/02/2020)

uzavřené dne 23. 6. 2020 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma	:			INGPRO IWB, s.r.o.

Sídlo :					28. října 159/214, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO / DIČ:				25852736 / CZ25852736

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22076

název stavby:	Opavice – Krnov km 0,600 – 1,300 (č. stavby 3628)

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

### čl. 2.  Doba plnění  - v bodě 1. dochází k následující změně:

### Původní znění:

- Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:					           07/2020

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:	do 31. 10. 2020

### Nové znění:

- Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:					           07/2020

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:	do 30.11. 2020

Odůvodnění:  Práce na stavbě jsou od 29. 9. 2020 přerušeny z důvodu velmi vysokého stavu vodní hladiny v koncentrační kynetě. Dodržení původního termínu dokončení je nereálné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	26.10.2020					 v Ostravě dne

Ing. Jiří Tkáč  	xxx

generální ředitel