| Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROK 2020 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahájení prací (předpoklad): říjen 2020 Dokončení stavby: 15.9.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
| Předpokládané finanční plnění bez DPH | 450 000 Kč |  |  | 500 000 Kč | 800 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 100 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 100 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 550 000 Kč | 191 357,50 Kč |

Ve Šternberku dne:

----------------------------------------------------

Bc. Oldřich zatloukal-jednatel