SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), 
mezi,

### Objednatel:	Technické muzeum v Brně

Se sídlem: Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

IČ: 00101435

DIČ: CZ00101435

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 197830621/0710

Zastoupená: Ing. Ivo Štěpánek – ředitel

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem

kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury

č. 40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH

osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Renowood s.r.o.

se sídlem: Veveří 496/69, 602 00 Brno

IČ: 06381472

DIČ: CZ06381472

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

jednající: Václav Vičar, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla – Výměna oken a dveří na NKP vodní mlýn ve Slupi. Práce musí být provedeny v souladu se Závazným stanoviskem, které bylo vydáno OKPP KUJMK č. j. JMK 112165/2019, ze dne 1. 8. 2019 (viz příloha č. 2) a schválenou Výrobní dokumentací (viz příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu určenou podle čl. II této smlouvy.

II.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena na základě rozpočtu (viz příloha č. 3) 
na:

Cena za dílo bez DPH                                                                              2.269.520,00 Kč

DPH 21%                                                                                                    476.599,20 Kč

Cena celkem                                                                                             2.746.119.20 Kč

Tuto cenu lze dodatečně měnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

III.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (průběžná faktura) a to po provedení dílčích prací díla odsouhlasených objednatelem. Tyto průběžné faktury budou vystaveny se splatností 30 dnů.

- Zaplacením průběžné faktury se rozumí den připsání na účet Zhotovitele.

- Zbytek ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem. Právo na doplacení sjednané ceny díla včetně případných navýšení dle čl. II. této smlouvy vzniká úspěšným předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže sjednané době:

- Termín zahájení prací na díle: do 10 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

- Termín zhotovení díla:    - výroba oken a dveří do  29. 01. 2021

          - montáž a instalace oken a dveří do 30. 04. 2021

V.

Základní podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen provádět dílo přesně v souladu se Závazným stanoviskem OKPP KUJMK č. j. JMK 112165/2019, ze dne 1. 8. 2019 (viz příloha č. 2) a schválenou Výrobní dokumentací (viz příloha č. 1).

- Zhotovitel si na svoje náklady zajistí veškerá potřebná povolení k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti při a po výkonu své práce. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI.

Předání a převzetí díla

- Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele v přiměřené lhůtě předem k jeho předání 
a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany zápis, v němž Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady a nedodělky, je Objednatel povinen dílo převzít. V případě že se Objednatel nedostaví bez zjevného důvodu, je považována zakázka za převzatou.

VII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí, že dílo bude po dobu 24 měsíců od splnění smlouvy způsobilé 
ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se vztahují 
k výrobkům a pracím prováděným na základě této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost 
za vhodnost použitých materiálů a jejich zpracování. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít tyto vlastnosti po dobu 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem (dále jen „záruční doba“). V případě, že výrobce určitého výrobku poskytuje záruku vyšší, než 24 měsíců, poskytne Zhotovitel záruku v souladu s délku záruky určenou v záručním listu.

- V případě, že Objednatel zjistí v průběhu záruční doby vadu na díle, informuje o tom písemně Zhotovitele, který je povinen bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě informován Objednatelem, písemně informovat Objednatele 
o postupu při odstranění reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu vždy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o ní byl Objednatelem informován, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.

Závazky Objednatele, podmiňující plnění Zhotovitele

- Je-li třeba, zajistí Objednatel veškerá správní nebo jiná rozhodnutí o přípustnosti díla a na požádání je předloží Zhotoviteli.

- Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli místo plnění připravené k provedení díla 
do 10 dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Předání pracoviště do tohoto termínu s řádnou přípravou k provedení díla je podstatná povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku zhotovení díla. Převzetím pracoviště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví a za dodržování příslušných protipožárních opatřeních.

Pokud Objednatel nepředá místo plnění včas, posouvá se termín zhotovení díla o tolik kalendářních dní, o kolik kalendářních dní je Objednatel v prodlení se splněním této povinnosti.

- Objednatel zajistí zhotoviteli a jeho zaměstnancům k termínu zahájení montážních prací přístup na montážní pracoviště, a to po předchozí dohodě, buď trvalý přístup, nebo v určitých hodinách.

- Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást Zhotoviteli žádné právní ani fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům Zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

IX.

Smluvní pokuty a odstupné

- V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě, a to z důvodů 
na jeho straně, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s placením zálohy nebo daňového dokladu ( faktury ) 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05.%. z dlužné částky 
za každý den prodlení.

- Uhrazením smluvní pokuty není nárok na náhradu škody dotčen a lze jej vymáhat samostatně.

X.

Závěrečná ujednání

1.  Smlouva vzniklá dohodou o celém jejím obsahu podepsáním oprávněnými zástupci obou       
           smluvních stran. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky, které budou  
           odsouhlaseny oběma smluvníma stranami. V ostatním se vztahy smluvních stran řídí  
           příslušnými ustanoveními Z.č. 89/2012 Sb., - Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2.  Práva a povinnosti obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
          ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

3.  Tato smlouva má 5 stran a je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel 
          a 1 zhotovitel.

4.  Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako projev svojí svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni

a vědomi si práv a povinnosti, které ze smlouvy vyplývají.

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabude,

splněním povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

v platném znění  - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává

tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé

smluvní stran, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu

dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění  - zveřejní  tuto smlouvu

Technické muzeum v Brně.

V Brně dne 27.10.2020                                                      V Brně dne 27.10.2020

..........................................                                                                 …..…............................

objednavatel							               zhotovitel

Renowood s.r.o.

Václav Vičar, jednatel

Přílohy: č. 1 – Výrobní dokumentace

č. 2 – Závazné stanovisko

č. 3 – Rozpočet