DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 211/2019-0527, uzavřené dne 29.10.2019 na stavbu:

Výměníková stanice v objektu Chelčického čp. 1310÷11 – část elektro a MaR

| Objednatel : | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | ELEKTRICAL 3M-SERVICES s.r.o. |
|  | Stará Kysibelská 683/57a, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice |
|  | IČO: 03448665, DIČ: CZ03448665 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30135 |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |
| v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |
| 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 30. června 2022 v závislosti na rekonstrukci celého objektu. |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 16. října 2020

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Ing. Gabriela Kerndlová |