Nabídka rozvojových prací na aplikacích systému ISVAK

MPVaK – Vybrané údaje majetková a provozní evidence – verze pro rok 2021:

- Upravit strukturu dat aplikace MPVaK tak, aby umožnila zadání údajů podle aktualizované vyhlášky č. 428 se zachováním zpětné kompatibility dat.

Pracnost: 1,0 MD	Cena: 2800 Kč

- Úprava uživatelského rozhraní aplikace MPVaK podle aktualizované vyhlášky č. 428.

Pracnost: 2 MD	Cena: 5600 Kč

3	Integrace výpočtu pořizovací ceny objektů podle metodického pokynu MZE do zadání VÚME.

Pracnost: 5 MD	Cena: 14000 Kč

Celková pracnost MPVaK: 8 MD	Cena: 22400,- Kč

VSVaK –Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností:

- Vytvořit popis struktury dat aplikace VSVaK pro uveřejnění v příloze vyhlášky č.428.

Pracnost: 1,0 MD	Cena: 2800 Kč

Celková pracnost VSVaK: 1 MD	Cena:2800,- Kč

PFOVaK –aplikace pro vytváření plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací

- Úprava datové struktury a uživatelského rozhraní  aplikace PFOVaK podle aktualizované přílohy č.18 vyhlášky 428.

Pracnost:  1,0 MD	Cena: 2800 Kč

- Do aplikace přidat možnost zpracování tabulky č.2 „Rezerva finančních prostředků na účelovém bankovním účtu“ a tabulky č. 3 „Daňová rezerva na opravy s charakterem obnovy“ definované v příloze č.18 vyhlášky 428.

Pracnost:  8 MD	Cena: 22400 Kč

3	Do aplikace přidat možnost importu dat z vybraných údajů majetkové a provozní evidence.

Pracnost:  7 MD	Cena: 19600 Kč

Celková pracnost MPVaK: 16 MD	Cena: 44800,- Kč

Celková pracnost: 25 MD	Cena: 70000 Kč

Termín dokončení: 	15.11.2020 (MPVaK body 1, 2, 3 a VSVaK bod 1)

15.12.2020 (PFOVaK body 1, 2, 3)

V Praze 28.9.2020						RNDr. Vladimír Ulrich