Dodatek č.2 na vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na akci

A1/2020 – Modernizace bytů Nerudova č.p. 1721 v Hranicích

Smluvní strany:

Objednatel:	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva a Jiří Kudláček místopředseda                    		představenstva

Bankovní spojení : xxx, expozitura xxx

Č.ú. : xxx

IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  Josef Žeravík

Sídlo:	         Ústí 146, 753 01                                                                                                        IČ: 	         65922549

DIČ:             CZ6606200062

Bankovní spojení:  xxx

číslo účtu:	       xxx

telefon :	       xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

# Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce.

Vícepráce:

Vícepráce spočívají ve stavebních úpravách, s kterými nebylo kalkulováno v položkovém rozpočtu. Soupis těchto prací je přílohou tohoto dodatku.

V rozpočtu nebylo kalkulováno s novým stoupacím potrubím vzduchotechniky. Stávající vzduchotechnika doposud nebyla měněna a její stav byl již havarijní. Vzduchotechnika byla měněna v obou stoupacích potrubích, na které jsou napojeny modernizované byty.

Po zhodnocení stávajícího stavu byla nutnost také natažení nových omítek v pokoji. Zapravení omítek po elektroinstalaci by bylo nedostačující.

Dále byl navíc oproti rozpočtu proveden nátěr radiátorů a výměna 1ks vnitřních dveří.

Jednotlivě jsou vícepráce vyčísleny v příloze.

Dále vznikly v souvislosti s realizací díla méněpráce.

Méněpráce:

Méněpráce jsou jednotlivé položky rozpočtu vzduchotechniky, které jsou započítány do částky za vzduchotechniku stoupacího potrubí a bylo s nimi kalkulováno také v položkovém rozpočtu.  Podrobný výčet je součástí přílohy.

- Cena

CELKOVÁ CENA ZA 3 BYTY:

Celková cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH		xxx Kč

Celková cena za vícepráce

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH		xxx Kč

Celková cena za méněpráce

Cena bez DPH		 xxx  Kč

Cena s DPH		 xxx  Kč

Cena celkem vč. víceprací a méněprací

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH	          	xxx Kč

CELKEM NAVÝŠENO:

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH			xxx Kč

- Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 25.05.2020 zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hranicích dne 14.9.2020                                                           V Hranicích dne 14.9.2020.

…………………………………..				   …………………………………..

za objednatele							       za zhotovitele

Radek Průcha   			 				       Josef Žeravík

předseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.

…………………………………..

za objednatele

Daniel Vitonský

Člen představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.