Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID:		MUNAX00PET1P

Sp.zn.:		KS1848/2020/INV

Čj.(Če.):	MUNAC 80802/2020/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Datum: 		22. 10. 2020

# Změna č.2 objednávky číslo 86/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod              IČO: 48151122

Na základě schválení radou města ze dne 19. 10. 2020, dle usnesení č. 108/2256/20 ze dne se mění objednávka číslo 86/2020.

Radou města dne 27. 01. 2020 dle usnesení č. 61/1479/20 byla schválena objednávka č. 86/2020 na provedení projektové dokumentace ART Centra v Náchodě, ve které je uveden termín dodání kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění stavebního povolení nejpozději do 31. 08. 2020. Poté na základě usnesení č. 98/2113/20 ze dne 19. 08. 2020 byla dne 26.08. 2020 vystavena změna č. 1 objednávky č. 86/2020 ve které je prodloužen termín dodání kompletní projektové dokumentace včetně zajištění podkladů pro  podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 30. 11. 2020.

Z důvodu nutné změny ÚP v prostoru, kde je záměr ARTCentra připravován, nemůže být vydáno stavební povolení, jelikož v současné době změna č.2 ÚP Náchod nenabyla účinnosti. Nabytí účinnosti je předpokládáno v prosinci 2020. Jelikož se jedná o nedílnou součást dokladové části v rámci vyjádření dotčených orgánů je nutné závěry vydaných stanovisek řádně zapracovat do dokumentace, tak aby byl zajištěn plný soulad mezi dokladovou částí a projektovou dokumentací.

Z výše uvedených důvodů se touto změnou č.2 objednávky prodlužuje termín, zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení s termínem předání do 31. 12. 2020.

Změnou č.2 objednávky č.86/2020 na zpracování projektové dokumentace se upravují i platební podmínky takto,  zhotovitel má právo vystavit fakturu na částku odpovídající 70 % ceny díla po předání příslušného počtu DUR, DSP  v rozsahu a za podmínek stanovených v původní, platné objednávce.

Fakturu na částku odpovídající 30 % ceny díla je oprávněn vystavit po nabytí právní moci územního a stavebního povolení.

Dále se do změny objednávky doplňuje text:

Termín předání projektové dokumentace do 31. 12. 2020 je podmíněn součinností innoggy Teplárna Náchod, která dodá doklad, prohlášení, odboru výstavby a územního plánování městského úřadu Náchod o připojení ARTCentra na rozvod CZT. Odbor výstavby a územního plánování bude akceptovat toto prohlášení innoggy, z důvodu toho, že Atelier Tsunami s.r.o., v předstihu, připravuje zásobování teplem objekt ARTCentra, pouze z rozvodů CZT.

Ostatní ujednání z původní objednávky č. 86/2020 zůstávají v platnosti.

Výše výdaje Kč: 917.000,- Kč bez DPH, 1.109.570,- Kč, včetně 21% DPH

Dodací lhůta: 31. 12. 2020

Úhrada zajištěna v kap.:  12				Objednávku vyhotovil:

Dne: 22. 10. 2020

Potvrzení odbor finanční: ........................................

Bez razítka města neplatné

.........................................................................

podpis příkazce operace

......................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne 26.10.2020

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:

# Text boxes

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: 222551/0100