SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele:	2020 24/1741 10

číslo smlouvy objednatele           SPA-2020-800-000 278

zakázkové číslo:		1741-81

Článek I: SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo, v níž sjednaly následující.

OBJEDNATEL:

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11

350 02 Cheb

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložce 367

IČ:	49787977			DIČ:	CZ49787977

bankovní spojení: 			Komerční banka

číslo účtu: 				14102331/0100

Zmocněnci pro věcná jednání:

ve věcech smluvních:			Ing. Jan Adámek, provozně technický ředitel

ve věcech technických:			Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko investičního odd.

tel.					739 543 320

E-mail:					smid@chevak.cz

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:

EKOEKO s.r.o.                                                                                                           projektová a inženýrská kancelář                                                                          Senovážné nám. 1                                                                                                                370 01 České Budějovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8379

zastoupená:				jednatelem Ing. Josefem Smažíkem

zmocněnec pro věcná jednání

ve věcech smluvních:		Ing. Josef Smažík

ve věcech technických:

IČ:	251 84 750			DIČ:	CZ25184750

bankovní spojení:			Komerční banka a.s. České Budějovice

číslo účtu:				415 44 – 231/0100

tel.:	385 775 111			fax:

E-mail:					smlouvy: kovarova@ekoeko.cz

ostatní:

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

Článek II: PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel zajistí pro objednatele na akci „ČOV Cheb – linka na zpracování odvodněných čistírenských kalů“ provedení následujícího díla:

Část č. 1 díla, zak. č. 1741-81 zpracování technické dokumentace pro výběr zhotovitele díla formou „vyprojektuj a postav“

Dokumentace bude zpracována ve 2 etapách:

- Etapa prověří koncepci DÚR a podmínky ÚR, rozpracuje ji do vyšší podrobnosti nezbytné pro 2. etapu a upřesní technické parametry (včetně aktualizovaných nároků a výstupů sušeného kalu z Mariánských Lázní) za účelem následné specifikace zadání pro výběr zhotovitele formou požadavku na funkci a výkon.

Výstupem této etapy bude:

- aktualizovaný technický popis technického zadání

- aktualizovaná energetická bilance pro upřesněné a rozpracované technické řešení

- aktualizované blokové schéma

- aktualizovaná přehledná zastavovací situace

- aktualizovaný odhad investičních a provozních nákladů

- upřesnění okrajových podmínek, rizik a nejistot pro bloky sušení a spalování kalů

- doporučení dalšího postupu

- Etapa na základě odsouhlasení výstupů z 1. etapy bude zpracována technická část zadání pro následný výběr zhotovitele formou „vyprojektuj a postav“. Budou zpracovány „podmínky pro výkon a funkci“, včetně doporučení technických závazných podmínek a parametrů pro nabídku zhotovitele.

Součástí výstupů bude i upřesněný harmonogram přípravy a realizace

celé akce.

Článek III: DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce uvedené v čl. II. této smlouvy po podpisu SOD oběma stranami a předat jednotlivé části díla dle odst. II. následovně:

- etapa – do 3 kalendářních měsíců od uzavření SoD a písemné výzvy k zahájení prací

- etapa – do 2 kalendářních měsíců od písemného odsouhlasení závěrů 1. etapy a písemné výzvy k zahájení prací 2. etapy.

Za výše uvedených předpokladů bude dokončena práce na obou etapách dle předpokladů Objednatele do 6-ti měsíců od zahájení prací.

Část č. 1 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis.

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

- účast na jednáních a pracovních poradách

- předání veškerých existujících podkladů, především:

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení s názvem „Rozšíření kalové koncovky ČOV o energetické a materiálové využití kalu ČOV Cheb“, zpracovaná EVECO Brno 10/2018. Bude předána k zahájení prací v otevřených formátech.

Provozní data ČOV Cheb za roky 2017-2019, dále provozní řád stávající ČOV Cheb, dokumentaci skutečného provedení ČOV Cheb a veškerá existující povolení k provozu ČOV Cheb.

Informace a data o množství a charakteru kalů, jež budou na ČOV Cheb dováženy z ČOV Mariánské Lázně.

- účast na jednáních s orgány státní správy, dotčenými organizacemi a vlastníky dotčených pozemků, pokud to bude nezbytné a účelné

Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má zhotovitel právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a uplatňovat na objednateli úhradu hotových nákladů, které mu vznikly s prováděním díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co objednatel takto porušil svou povinnost, prodlužuje se lhůta k dokončení díla nejméně o dobu prodlení objednatele, po kterou tento neposkytl potřebnou součinnost.

Článek V: SOUČINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje:

- svolat vstupní jednání, na němž budou projednány požadavky investora a zásady

zpracování dokumentace

- dokumentaci projednat před odevzdáním s objednatelem a provozovatelem

vodohospodářské infrastruktury obce a oprávněné připomínky zapracovat do konečné

verze dokumentace před jejím odevzdáním objednateli

Článek VI: CENA

Cena díla je stanovena dle předpokládaných investičních nákladů díla v souladu s nabídkou č.097/2020, je kalkulována dle hodinové náročnosti všech činností nezbytných k úplnému naplnění předmětu plnění a jí přiřazených hodinových sazeb expertů, jež budou tyto činnosti vykonávat. Hodinové sazby vycházejí z doporučených sazeb Sazebníku UNIKA a zahrnují všechny náklady spojené s realizací díla.

Cena je tvořena následujícími položkami takto:

zak.č. 1741-81a	cena 1. etapy		………………………….	590 000,- Kč

zak.č. 1741-81b	cena 2. etapy		………………………….	300 000,- Kč

CENA CELKEM bez DPH	………………………………………………	890 000,- Kč

Celková smluvní cena díla je 890.000,- Kč. K takto stanovené ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně díla je zahrnuto 6 tištěných paré dokumentací. V případě požadavku na další exempláře projektové dokumentace činí cena 1 ks tištěného víceparé 2.500,- Kč/ks.

Sjednaná cena díla nezahrnuje náklady na úhradu geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu; kamerových prohlídek a proplachů, nákupu údajů od ČHMÚ, případných znaleckých a odborných posudků, geometrických plánů, vytyčovacích prací a studií. V ceně prací nejsou zahrnuty náklady na projekty eventuelních přeložek inženýrských sítí, které v současné době nejsou známy a mohou být podmínkou realizace akce.

Sjednaná cena je pevná a konečná do doby dokončení díla.

Při prodloužení termínů z důvodů výlučně na straně objednatele, dohodnou smluvní strany aktualizovaný rozsah prací, termíny i cenu prací formou dodatku k této SOD.

Platební podmínky:

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena díla uvedená na faktuře je splatná do 30 dnů od obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele. Dnem uhrazení ceny díla se rozumí den připsání celé částky za cenu díla na účet zhotovitele.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny položky dle článku II této smlouvy.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. V případě, že faktura neobsahuje zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn zhotoviteli ji vrátit k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet po doručení faktury obsahující náležitosti stanovené zákonem objednateli.

Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Cena bude fakturována:

Část č. 1 díla 	 dílčí plnění: cena za 1.etapu po předání dokumentace

cena za 2.etapu po předání finální verze dokumentace, zapracování připomínek objednatele a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímce

Objednatel se zavazuje odebrat dokončené dílo a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Objednatel se stává vlastníkem předmětného díla až okamžikem jeho úplného zaplacení zhotoviteli, do té doby je dokumentace výlučným vlastnictvím zhotovitele.

Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz.

Článek VII: ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů České republiky, ČSN a ON.

2. Záruční doba na technická řešení uvedená v projektové dokumentaci se poskytuje na dobu 5 let.

3. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, jinak ve lhůtě 14 dnů od obdržení písemného vytknutí vady objednatelem.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy na vůli smluvních stran zcela nezávislé např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

5. Objednateli nepřísluší práva z vadného plnění, mají-li vady původ v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení náležité péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Objednateli též nepřísluší práva z vady vzniklé pro nevhodnost jeho pokynu nebo příkazu.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků u poskytovatele těchto služeb na území České republiky.

Článek VIII: SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením části č.1 díla dle čl. II této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. III této smlouvy, objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části oproti termínu splatnosti faktury uvedenému v čl. VI. této smlouvy, zhotovitel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty nebudou uplatněny nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení, prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou stranou (např. nesplněním sjednané součinnosti v dohodnutých termínech) nebo, že příčiny prodlení jsou způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení eventuální smluvní pokuty bude doklad, pro jehož obsah a splatnost platí obdobné podmínky jako pro fakturu.

4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé jí porušením sankcionované smluvní povinnosti.

Článek IX: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou písemných a očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.

3. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem.

4. Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stalo, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu účelu a smyslu.

5. Dojde-li k zastavení prací na základě dohody smluvních stran nebo v důsledku odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do deseti dnů od této výzvy. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni vynaložených nákladů, nejvýše však do výše plné ceny díla dle této smlouvy.

6. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět dodávky splnit v závazných nebo dohodnutých ukazatelích, uvědomí o tom písemně bez zbytečného odkladu poté, co se tuto skutečnost dozví, objednatele a tuto nemožnost zdůvodní. Objednatel k tomuto zaujme stanovisko do 15 dnů po odeslání uvědomění dle předchozí věty. Pokud tak neučiní, zhotovitel práci zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných prací podle předcházejícího odstavce.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 vyhotovení objednatel.

8. Tato smlouva má 6 stran a neobsahuje žádné přílohy.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH..

10. Tato smlouva byla uzavřena na podkladě svobodné a vážné vůle smluvních stran, které prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, jejich smluvní volnost není ničím omezena a nic jim nebrání uzavřít tuto smlouvu. Smluvní strany dále prohlašují, že se s celým obsahem této smlouvy včetně příloh důkladně seznámily, celému obsahu smlouvy plně porozuměly, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.

12. Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.

V Č. Budějovicích dne: 				V Chebu dne:

Zhotovitel:					Objednatel:

EKOEKO s.r.o.					CHEVAK Cheb, a.s.

……………………………………………		……………………………………………

Ing. Josef Smažík, jednatel