Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č.  ……/2020

k provedení stavby:

„Oprava chodeb 2. NP. a  3. NP.“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad

se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad

IČ: 	          	60436735

DIČ: 			CZ60436735

bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1.

č. účtu:                      	200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         STAK-D, spol. s r.o.

se sídlem: 	         Domanín 212, 696 83

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: 		Josef Šlahůnek, jednatel společnosti

bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hodonín

Číslo účtu:         	277958158/0300

IČ:			49444255

DIČ: 			CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   …………

Název stavby: „Oprava chodeb 2. NP. a  3. NP.“

Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: ……….: „Oprava chodeb 2. NP. a 3. NP.“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření prací na chodbách 2 a 3 NP. o úpravu vnitřního vodovodu, odstranění nefunkčního plynového potrubí, zhotovení nové elektrické přípojky k novým ohřívačům vody vč. D+M a s tím spojené nutné stavební úpravy v rozsahu dle upraveného skutečného položkového rozpočtu se zohledněním i méně prací a rezervy rozpočtu zhotovitele. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 17. 07. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 04. 2020

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují v souladu s článkem II takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 75 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do  –    23. 06. 2020

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -        05. 09. 2020

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje v souladu s článkem II takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 21. 04. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	2 569 190,00 Kč

DPH 21 % 	539 530,00 Kč

Celková cena včetně DPH 	3 108 720,00 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	92 810,00 Kč

DPH 21 %                                                	19 490,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	112 300,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 662 000,00 Kč

DPH 21%                                                	559 020,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	    3 221 020,00 Kč

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17. 06. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne: 12. 08. 2020					V Praze dne: 12. 08. 2020

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Mgr. Josef Filip                                                           Josef Šlahůnek

ředitel OU Vyšehrad                 	    jednatel společnosti