**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Muzeum v přírodě Vysočina – oprava stavebních částí objektů - areál Veselý Kopec, Betlém Hlinsko**

**WISPI 2020/174/S**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

**Muzeum v přírodě Vysočina**

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ-00098604

se sídlem: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně objednatele

a

**Zhotovitel Libor Jindřichovský**

sídlo/místo podnikání Jungmanova 911, 539 01 Hlinsko

IČO: 691 17 900

DIČ: CZ-69117900

Jednající: Libor Jindřichovský, majitel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně zhotovitele

**Článek 2**

**Předmět díla**

1. Předmětem díla se rozumí provedení oprav poškozených částí objektů areál Veselý Kopec, Betlém Hlinsko a to:

2.1.1. Hospoda Na Vejměnku – oprava fasádního pláště a technologie vodovodní přípojky

2.1.2. Chalupa u Pilných – oprava fasádního pláště

2.1.4. Truhlářská dílna – odvodnění sběrné jímky

2.1.5. Ovčín – oprava podlahové části objektu

2.1.6. č.p. 318 Betlém Hlinsko – oprava fasádního pláště

2.1.7. Čtyřboká stodolo – oprava mlatu

2.1.8. Chalupa z Lezníku – oprava prahu a dláždění

Opravy spočívají především a ne výlučně z:

* Demontáž stávajících konstrukcí
* Montáž nových konstrukcí
* Terénní úpravy
* Technologie – oprava vodovodní přípojky
* Opravy kamenných částí objektů

Opravy jsou specifikovány v oceněném výkazu výměr zhotovitele, která je přílohou této smlouvy jako příloha č. 1.(dále jen „dílo“). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, vzal v úvahu všechny faktory a rizika pro práci ve výškách, specifika a těžkosti, které se dají očekávat při zhotovení díla, navštívil místo realizace a je srozuměn s veškerými kvalitativními, technickými a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

2.3. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.4. Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž pořizování fotodokumentace prokazující realizaci předmětu smlouvy.

2.5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

2.6. Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými a účinnými předpisy a zákony ČR včetně dodržení všech požadavků a podmínek stanovených platnými závaznými stanovisky vydanými správními orgány ČR.Zhotovitel dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby: PhDr. Magda Křivanová tel. 778 700 009, email: [magda.krivanova@nmvp.cz](mailto:magda.krivanova@nmvp.cz)

**článek 3**

**Termín plnění**

1. Zahájení činnosti zhotovitele vznikne po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. zveřejněním v registru smluv a protokolárním předání a převzetí staveniště zhotoviteli. Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 15. 12. 2020 od protokolárního předání a převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Zhotovitel po dobu provádění díla odpovídá za bezpečnost osob pohybujících se na předmětu díla a v jeho okolí v souvislosti s prováděním výškových a natěračských prací a odpovídá za škody, které pronajímateli vzniknou v důsledku činnosti zhotovitele nebo třetích osob, které jsou ve vztahu k zhotoviteli hosty nebo zaměstnanci nebo v jiném obdobném vztahu.
3. V případě porušení povinností zhotovitelem, plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů odpovídá zhotovitel za vzniklou škodu a zavazuje se k náhradě škody, která vznikne v souvislosti s prováděním díla jak objednateli, tak třetím osobám. Vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů od předložení vyúčtování objednatelem.
4. Zhotovitel okamžikem platnosti této smlouvy přejímá odpovědnost za dodržení zákona č. 135/1988 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na jednotlivých stavbách specifikovaných v čl. I. této smlouvy a je povinen přijmout opatření k zabezpečení požární ochrany na pracovišti, proškolit pracovníky, zajistit ochranu svého majetku a majetku objednatele. Zhotovitel přejímá odpovědnost za bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích v souvislosti s prováděním díla ve vztahu ke všem osobám, které se podílí na realizaci díla, návštěvníkům areálů objednatele, je povinen při provádění díla používat je taková zařízení, která plní podmínky bezpečnosti a bezpečnost při práci, kterou mu ukládá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a navazující právní předpisy.
5. V případě, že zhotovitel poruší nebo nesplní kteroukoliv z povinností uvedených v tomto článku smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý případ porušení či nesplnění povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě uvedených ve vyúčtování díla. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to i v případě, že výše náhrady škody přesahuje smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neplní řádně a včas své povinnosti nebo porušuje tuto smlouvu. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

**článek 4**

**Cena díla**

1. Celková cena díla je stanovena ve výši 690.933,00 Kč bez DPH, slovy: šest set devadesát tisíc devět set třicet tři korun českých
2. U plnění předmětu díla dle čl.2, bodu 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8 této smlouvy bude daň z přidané hodnoty účtována v platné sazbě. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura odsouhlaseným výkazem provedených prací.
3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude u plnění předmětu díla dle čl.2, bodu 2.1.1. této smlouvy daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Tento údaj a informace o skutečnosti, že daň odvede objednatel uvede zhotovitel na daňovém dokladu.
4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy
5. Tato cena je maximální a nejvýše přípustná.
6. Bližší specifikace ceny díla je uvedena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20. 10. 2020, která je přílohou této smlouvy.

4.6. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo bude převzetí díla bez vad a nedodělků, písemným dokumentem s názvem „výkaz provedených prací“ vyhotovený zhotovitelem a odsouhlasený osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.

4.7. Výkaz provedených prací bude objednateli předán osobně v jeho sídle nebo zaslán poštou na adresu uvedenou tamtéž. Sjednaná cena je splatná ve lhůtě do 14 dní od data doručení faktury a výkazu provedených prací objednateli.

4.8. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**článek 5**

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem do 14 dnů od předání a převzetí díla. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací.
3. Cena díla bude objednatelem zaplacena na účet zhotovitele, který bude uveden na daňovém dokladu.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů účinných v době jeho vystavení.
6. Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,1 % ze základní ceny díla za každý den prodlení.
7. Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,1 % z ceny uvedené ve faktuře za každý započatý den prodlení při nedodržení sjednané lhůty úhrady.
8. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvní povinnosti.

**článek 6**

**Záruka**

1. Objednavatel dokončené dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené práce v délce 36 měsíců od data předání a převzetí díla.
3. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bez zbytečných prodlení informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na zhotoveném díle. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo provést po předchozím upozornění zhotovitele opravu vlastními prostředky nebo za pomoci jiného zhotovitele. Úhradu provedené práce v obou případech se řídí ustanovením občanského zákoníku.

**článek 7**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanovení o smlouvě o dílo občanského zákoníku.
4. Zástupci účastníků smlouvy prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není žádným způsobem omezena a že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy. Dále prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Oceněný položkový rozpočet

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 2. 11. 2020 V Hlinsku dne: 29. 10. 2020

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Libor Jindřichovský

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Doložka objednatele:**  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovením § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění  Provedl příkazce operace: PhDr. Magda Křivanová  Dne  Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Václava Rothanzlová  Dne  Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.  Dne |