Č.j. MSp: 2/2019-OI-SML

Číslo CES: 3/2019-MSP-CES

DODATEK Č. 1

Servisní smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby Acta

č. MSP-3/2019-MSP-CES

Smluvní strany:

1. 	Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupena: *****

IČO: 00025429

bankovní spojení: *****

číslo účtu: *****

(dále jen „objednatel“)

a

2. 	GRADUAL SYSTEMS, s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2

IČO:  27876608

DIČ: CZ27876608

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C123480

zastoupená: *****

bankovní spojení: *****

č. účtu: *****

(dále jen „dodavatel“)

(společně „smluvní strany“ nebo též jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k Servisní smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby Acta, č.j. 2/2019-OI-SML, č. smlouvy 3/2019-MSP-CES (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava

- rozdělení splátek ceny Služeb rozvoje, a to z důvodu částečného předání Dílčích plnění uvedených ve smlouvě;

- termínů dodání předmětu plnění uvedených v Příloze č. 4 smlouvy z důvodu nepřipravenosti IT prostředí, které je nutnou podmínkou pro automatizované pečetění kvalifikovanými pečetěmi.

Článek II.

Změny smlouvy

- Smluvní strany sjednávají, že v článku 3. (Cena a platební podmínky) smlouvy se mění jednotlivé body písm. b) odstavce 1., které nadále zní takto:

- 220 000,- Kč bez DPH, tj. 266 200,- Kč s DPH po řádném dodání Dílčího plnění „GDPR“ dle Přílohy č. 2 a dle Harmonogramu

- 160 000,- Kč bez DPH, tj. 193 600,- Kč s DPH po řádném dodání Dílčího plnění „eIDAS – podepisování dokumentů“ dle Přílohy č. 2 a dle Harmonogramu

- 170 000,- Kč bez DPH, tj. 205 700,- Kč s DPH po řádném dodání Dílčího plnění „eIDAS – pečetění dokumentů“ dle Přílohy č. 2 dle Harmonogramu

- 550 000,- Kč bez DPH, tj. 665 500,- Kč s DPH po řádném dodání Dílčího plnění „Národní standard“ dle Přílohy č. 2 a dle Harmonogramu.

- Smluvní strany sjednávají, že Příloha č. 2 smlouvy nazvaná „Specifikace služeb rozvoje“ se plně nahrazuje novým zněním připojeným k tomuto dodatku jako příloha č. 1.

- Smluvní strany sjednávají, že Příloha č. 4 smlouvy nazvaná „Harmonogram služeb rozvoje“ se plně nahrazuje novým zněním připojeným k tomuto dodatku jako příloha č. 2.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 dodatku – nové znění Přílohy č. 2 smlouvy (Specifikace služeb rozvoje)

- Příloha č. 2 dodatku – nové znění Přílohy č. 4 smlouvy (Harmonogram služeb rozvoje)

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel ***** |  | Objednatel ***** |

Příloha č. 1 dodatku – nové znění Přílohy č. 2 smlouvy (Specifikace služeb rozvoje):

- Příloha č. 2: Specifikace služeb rozvoje

- dle Článku 1 bodu 1.1 písm. b) Servisní smlouvy o údržbě, podpoře a rozvoji elektronického systému spisové služby ACTA

- 1	Dílčí plnění „GDPR“ (General Data Protection Regulation)

  - Logovat všechny činnosti včetně změn metadat a zobrazení změn v metadatech v záložce historie.

  - Zobrazovat informace v záložce historie dokumentu/spisu: o zobrazení karty spisu/dokumentu/přílohy/informace(referátníku), zobrazovat informace o vykopírování, odeslání přes e-mail či zobrazení dokumentů, příloh a informací, zobrazovat odůvodnění přístupů v rámci všech rolí uživatelských a správcovských.

  - Omezit přístup k dokumentům předaným na Centrální spisovnu. Umožnit pouze náhled do metadat a do karet dokumentu/spisů. Neumožnit otevřít/vykopírovat/odeslat uložený dokument na centrální spisovně. Umožnit náhled do digitálního obrazu až po vypůjčení spisu na útvar.

  - Omezit práva k CKDP, přístup umožnit pouze pro role „oprávněný“ a „vedoucí“, bez možnosti zobrazení dokumentu v digitální podobě. Záznam náhledu karty, logování náhledu do karty, v přehledu skrýt sloupec „Odesílatel“.

  - KDP – umožnit logování náhledu do karty dokumentu a do záložky „Adresa“, logovat náhledy do digitálního obrazu dokumentu.

  - Při otevření záložek „Osoba“, „Adresa“, „Odeslání“ na kartě dokumentu a u speciálních rejstříků „Detail karty“ logovat náhledy.

  - Centrální rejstřík stížnosti – návrh – ponechat náhledy pouze pro zaměstnance, kteří potřebují pro svou práci. Omezení práv na konkrétní zaměstnance.

  - Centrální rejstříky „OBJ“ a „SML“ – návrh – ponechat náhledy pouze pro zaměstnance, kteří potřebují pro svou práci. Omezení práv na konkrétní zaměstnance.

  - V záložce „V oběhu“ umožnit přístup pouze rolím „oprávněný“ a „vedoucí“.

  - V záložce „Termíny“ pro roli „referent“ umožnit náhled pouze u spisů a dokumentů přidělených uživateli. Celkové náhledy ponechat pro role oprávněný a vedoucí zaměstnanec.

  - V záložce „Termíny pro roli „oprávněný“ umožnit celkový přehled dokumentů v oběhu.

- 2A	Dílčí plnění „elDAS – podepisování dokumentů“

- Podepisování dokumentů PDF v souladu s nařízením eIDAS podle PAdES standardu ve formátu PDF/A-2 kvalifikovaným certifikátem.

- Podepisování dokumentů podle tohoto bodu bude zajištěno v souladu se standardem elektronických podpisů PAdES s využitím profilu PAdES Basic Profile.

- 2B	Dílčí plnění „elDAS – pečetění dokumentů“

- Pečetění dokumentů PDF v souladu s nařízením eIDAS podle PAdES standardu ve formátu PDF/A-2 kvalifikovanou elektronickou pečetí.

- Pečetění dokumentů podle tohoto bodu bude zajištěno v souladu se standardem elektronických podpisů PAdES s využitím profilu PAdES Basic Profile.

- 3	Dílčí plnění „Národní standard“

  - U dokumentů a spisů evidovat všechny požadované údaje dle NSESSS.

  - Umožnit vyhledávání/filtrování v transakčních protokolech specifické operace, entity, uživatele, skupiny uživatelů, role, časové údaje nebo intervaly.

  - Ztvárnit transakční protokol dle nového schématu XML přílohy č. 6 NSESSS.

  - Doplnit do transakčního protokolu hash jednotlivých komponent a označení použitého hashovacího algoritmu, identifikačním číslem vedeným v evidenční knize.

  - Opatřit transakční protokol platným zaručeným uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou pečetí a časovým razítkem.

  - Zajistit, aby ESSL správně generovala SIP balíčky s validním a kompletním obsahem vyžadovaným NSESSS.

  - Zajistit funkci převádění všech dokumentů do výstupního datového formátu při uzavírání spisů dle NSESSS, bez převádění všech verzí. U spisů zpětně za roky 2009 - 2018 bude termín stanoven po akceptaci Dílčího plnění.

  - Umožnit export dat dle NSESSS.

- 4	Dílčí plnění „samostatné úpravy“

  - Upravit tiskové sestavy CRS tak, aby obsahovaly a správně zobrazovaly data za vybrané období dle následujícího klíče:

      - Počet nově napadlých stížností v období = počet nově napadlých stížností ve stanoveném období.

      - Počet převáděných stížností z minulého období ve stanovené lhůtě = počet nevyřízených stížností ke konci minulého období, u nichž lhůta k vyřízení útvarem není v tuto dobu překročena.

      - Počet převáděných stížností z minulého období po stanovené lhůtě k vyřízení.

      - Počet vyřízených stížností za období ve stanovené lhůtě = počet stížností vyřízených za stanovené období, u nichž v průběhu tohoto období NEBYLA vůbec překročena lhůta k jejich vyřízení bez ohledu na to, v jakém předcházejícím období napadly.

      - Počet vyřízených stížností za období po stanovené lhůtě = počet stížností vyřízených za stanovené období, u nichž v průběhu tohoto období BYLA překročena lhůta k jejich vyřízení bez ohledu na to, v jakém předcházejícím období napadly a současně bez ohledu na to, v jakém předcházejícím období byla lhůta překročena.

      - Počet nevyřízených stížností převáděných do nového období ve stanovené lhůtě = počet všech stížností, které NEJSOU ke konci období vyřízeny a NEMAJÍ překročenou lhůtu.

      - Počet nevyřízených stížností převáděných do nového období po stanovené lhůtě = lapidárně řečeno zbytek nevyřízených.

  - Doplnit filtrování pro neukončené spisy s překročenou lhůtou v poli „lhůta k vyřízení“.

  - U Odboru odškodňování upravit v rejstříku ZČ doplnění do položky „Způsob“ (ukončení věci) záznamu „zastaveno z naší viny“.

  - U Odboru odškodňování upravit tiskové sestavy tak, aby zobrazovaly nové položky „druh“ a „důvod“ (tiskové sestavy se stále tvoří s pouze s původními údaji a nové (rozšířené) se nezobrazují).

  - Dle požadavku provedení zpětné skartace u spisů, u kterých již proběhlo skartační řízení, s vyznačením skartace nebo předání do Národního archivu s uvedením odkazu na protokol o skartaci.

Příloha č. 2 dodatku – nové znění Přílohy č. 4 smlouvy (Harmonogram služeb rozvoje)

- Příloha č. 4: Harmonogram služeb rozvoje

| - Dílčí plnění | - Termín dokončení |
| --- | --- |
| - GDPR (General Data Protection Regulation) | - 14.4.2019 |
| - eIDAS – podepisování dokumentů | - 18.2.2019 |
| - eIDAS – pečetění dokumentů | - 31.12.2020 |
| - Národní standard | - 31.12.2020 |
| - Samostatné úpravy | - 31.12.2020 |