|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |
|  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* | KB Cheb |  |  |
|  | *Číslo účtu* | **Anonymizováno** |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |
|  |
| **Objednáváme:** |  |
| u Vás technické zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě: "Výstavba RD v Povodí, |
| místo obec Třebeň, k. ú. Povodí ppč. 346 |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství i fragmentů architektury |
| 3x archeologický dělník na 10 dní |
| 1x dokumentátor na 10 dní |
| předpokládaná výměra: |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 20m3 |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |
| zahájení 9. 11. 2020 |
| dokončení 20. 11. 2020 |
| harmonogram: |
| 1. - 10. den: výkopové práce, které jsou průběžně fotograficky dokumentovány, vybírání a třídění nálezů, |
| označení stratigrafických situací, průběžně dle dokončení kompletní dokumentace nalezených situací |
| (fotografická, kresebná, měřičská) |
| 11. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |
| předávaného materiálu |
|  |
| Předpokládaná cena: 53 433,60 Kč včetně DPH |
| Žadatel: Anonymizováno |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová |
| Správce rozpočtu: |
| Anonymizováno |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Chebu |
|  | Dne : | 04.11.2020 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno  |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |