         číslo smlouvy Zhotovitele: 
    
         číslo smlouvy Objednatele: 126/SSRZ/2020
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel:



Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
se sídlem:

     

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01
ID datové schránky:

vx2rnkn
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:

Ing. Radek Podstawka, ředitel






tel. č. 596 411 452
- ve věcech technických: 
Ing. Petr Kostelníček, vedoucí střediska 





tel. č. 734 798 999
  
 

IČO:



00306754
DIČ:



CZ00306754
Bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:



1434791/0100
není zapsán v obchodním rejstříku

2. 
Zhotovitel:


VDS, spol. s r.o.





Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice
ID datové schránky:

hd99x9b
Oprávněný zástupce:

 Marek Dawid
- ve věcech smluvních:
 





tel. č. 774 522 071
- ve věcech technických 
 


IČO:



451 94 980
DIČ:



CZ45194980
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:



1666770399/0800
(dále také obecně „smluvní strany“).   
Článek II
Základní ustanovení

1. 
Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,         

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

c) že k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby 
či dalšího právního úkonu, 
d) 
že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele zn. VZ/20/SSRZ/2020 - „Rekonstrukce topení správní budovy Dolní Datyně“.
2. 
Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany 
ve věcech technických.

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy 
o zřízení daného účtu.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
3.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, jež jsou nezbytné pro předmět plnění,

3.2. že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení uvedeného v odst. 1 písm. d) tohoto článku a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně,
3.3. že před podpisem smlouvy předloží objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností nebo nečinností způsobit v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy objednateli nebo jakékoli třetí osobě, a to s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000 Kč (slovy třimilionykorunčeských) 
4. Objednatel výslovně prohlašuje:

4.1. že je plátcem DPH,
4.2. že v souvislosti s touto zakázkou může uplatnit režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Pokud se na straně Zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1. písm. d) tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně odpovědnost vůči Objednateli a třetím osobám.
Článek III
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci topení správní budovy hřiště v Dolních Datyních na adrese Zemědělská 136, Havířov.
2. Rozsah a specifikace díla jsou dány zadáním veřejné zakázky malého rozsahu VZ/20/SSRZ/2020 - „Rekonstrukce topení správní budovy Dolní Datyně“. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN 
a ČSN EN.
4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v době dohodnuté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má Zhotovitel odpovědnost, jako by předmět plnění provedl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí předmětu plnění pouze poddodavateli vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
7. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, 
jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého Objednatel odsouhlasil.
8. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:
a) Zhotovitel bezodkladně Objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,

b) Zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň 
ve stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále nebo úředně ověřené kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy,

c) Zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,

d) Objednatel změnu poddodavatel akceptuje, akceptací se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude změněna příloha č. 2 této smlouvy. 
9.  Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli odevzdat předmět plnění v místě dodání, 
jakož i doklady, které se k předmětu plnění vztahují a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu plnění v souladu s touto smlouvou. 
10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu dle článku VI této smlouvy.
Článek IV

Doba, místo a způsob provedení díla
1. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že termín zahájení prací je ihned po podpisu smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv, ukončení předmětu smlouvy je nejpozději 21. 12. 2020.
2. Místem provedení díla je správní budova hřiště na ulici Zemědělská 136 v Havířově-Dolních Datyních.
3.   Zhotovitel je povinen informovat o termínu zahájení prací předmětu plnění oprávněnou osobu Objednatele ve věcech technických nejméně 10 pracovních dnů předem.

  4. 
Zhotovitel je povinen informovat o termínu odevzdání předmětu plnění oprávněnou osobu Objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. 
Předmět plnění bude Zhotovitelem odevzdán a Objednatelem převzat na základě Zápisu o odevzdání a převzetí díla a Stavebního deníku potvrzovaného Objednatelem. 
6. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění v případě, že nebude dodán v souladu s touto smlouvu. O odmítnutí převzetí předmětu plnění, včetně uvedení důvodů, vyhotoví Objednatel protokol.
Článek V

Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění
1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem převzetí předmětu plnění od Zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí předmětu plnění od Zhotovitele.
Článek VI  

Cena díla
1. Cena předmětu plnění je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele zn. VZ/20/SSRZ/2020 – „Rekonstrukce topení správní budovy Dolní Datyně“.

2. Procentní sazba DPH je 21 %. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti.
3. Cena uvedená ve smlouvě je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy:
Cena bez DPH


321 667,90,-Kč
DPH



  67 550,30,-Kč
Cena včetně DPH

389 218,20,-Kč
4. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přičemž cena bez DPH zůstane nezměněna.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje Zhotovitele nutné pro řádné a úplné splnění této smlouvy, tzn., že v ceně je mj. zahrnuta i doprava do místa plnění, jakož i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen.
Článek VII

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Platba bude Objednatelem provedena na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu – faktury, vystavené výhradně za uskutečněné a Objednatelem odsouhlasené plnění. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací.
3. Splatnosti daňového dokladu – faktury činí 21 dní od doručení faktury Objednateli. 
4. Doručení faktury Zhotovitel provede prostřednictvím elektronické pošty na adresu: faktura@ssrz.cz .
5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy
nebo nebudou-li doloženy doklady dle odst. 2. tohoto článku nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy. Změnu účtu Zhotovitel musí Objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II odst. 2. této smlouvy. 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků 
a zavazuje se tímto spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Faktura bude vystavena v českých korunách a také platby budou probíhat v českých korunách.
Článek VIII
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění je proveden podle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku a podmínek stanovených právními předpisy, ustanoveními právních norem a ostatních předpisů platných v době provedení předmětu plnění.

2. Smluvní strany si ujednaly na celý předmět plnění záruční dobu v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba běží ode dne řádného a úplného předání předmětu plnění Objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na věci vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Pokud v oznámení vad neuvede Objednatel jiné právo uvedené v ust. § 2106 občanského zákoníku, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady opravou věci. 
5. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady, tzn. umožnit Zhotoviteli přístup k místu odstranění vady. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany vzhledem k charakteru a rozsahu vady nedohodnou jinak. 
7. O odstranění vady je Zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady a tento předat Objednateli.
8. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady Zhotovitele v případě, 
že Zhotovitel sám vady neodstraní, a to v termínu podle odst. 6. tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu. 
9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na odstraněnou vadu záruku v délce uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy. Záruční doba běží od podepsání zápisu 
o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek IX

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu plnění dle čl. IV této smlouvy nebo s termínem odstranění vad, bude Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že závazek zanikne řádným splněním nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitele. 
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Vedle smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
7. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

Článek X

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neuvedená se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy, 
a to v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení s odevzdáním předmětu plnění v termínu sjednaném v článku IV odst. 1. této smlouvy.
7. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.

9. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu    budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky Zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
16. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů
V Havířově dne 6. 11. 2020                                               V Havířově dne 6. 11. 2020
...............................................................
...................................................................


                        Objednatel                                                       Zhotovitel
                        Jan Veselý                                                     Marek Dawid
na základě plné moci ze dne 26. 10. 2020                       jednatel společnosti
8

