SMLOUVA O DÍLO

na revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen: 	Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 	00551023

č. účtu:	neveřejný údaj

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)

a

Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: 	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří

IČO: 	06080090

DIČ: 	CZ06080090

spisová značka v obchodním rejstříku: C 39586 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

č. účtu:	neveřejný údaj

datová schránka: 	2mcie4h

zastoupen: 	Jiřím Bezděkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo na revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4 (dále jen „Smlouva“)

# Článek 1

Úvodní ustanovení

- Účelem této Smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4 na adrese sídla Objednatele, přičemž provedením těchto stavebních prací dojde k revitalizaci současných dětských skupin DS1 a DS2 na základě platných hygienických norem vyplývající z příslušných předpisů, jakožto i k vybudování dětské skupiny DS4, což umožní celý prostor oddělit jako celek a navýší potřebnou kapacitu o 12 dětí.

- Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Revitalizace dětských skupin DS1, DS2
a vybudování dětské skupiny DS4“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení
a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této Smlouvy všechny právní předpisy platné a účinné na území České republiky, jakož i přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství a interní předpisy Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele na provedení stavebních prací dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému zhotovení předmětu této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k jeho zhotovení.

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku Smlouvy ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikne.

- Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy:

      - Prověřil místní podmínky na staveništi.

      - Nejasné podmínky pro zhotovení předmětu Smlouvy, jakožto i další podmínky plnění této Smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva.

      - Převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci.

      - Podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci a ta neosahuje žádné vady a nedostatky.

      - Překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů ke zhotovení Díla.

      - Všechny technické a dodací podmínky Díla byly na základě případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty do podrobného soupisu prací.

      - Všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval Objednatel do doby uzavření této Smlouvy.

# Článek 2

Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

  - Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy (vyjma změny obsahu této Smlouvy), neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je Jan Cihlář, e-mail: neveřejný údaj, tel.: +420 neveřejný údaj.

  - Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je Jiří Bezděk, e-mail: neveřejný údaj, tel.: +420 neveřejný údaj.

# Článek 3

Předmět Smlouvy

      - Předmětem této Smlouvy je

- závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v revitalizaci dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4 (dále jen „Dílo“), a

- závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla sjednanou cenu,

a to za podmínek vymezených v této Smlouvě.

      - Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy.

      - Rozsah a kvalita díla (použité materiály, výrobky a pracovní postupy) jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době zhotovování Díla
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této Smlouvě.

# Článek 4

Místo a doba plnění

- Místem plnění je sídlo Objednatele – dům č.p. 376, Praha 2, Na Poříčním právu 1 (dále také jen „Objekt“).

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objekt je nemovitá kulturní památka.

- Zhotovitel Dílo zhotoví (tj. v souladu s touto Smlouvou řádně dokončí a předá Objednateli)
v termínu do 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Ke zhotovování Díla bude Zhotovitel do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy vyzván písemnou výzvou (doručenou na e-mail kontaktní osoby uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy) a pokud nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené na e-mail kontaktní osoby uvedené v článku II. odst. 1 této Smlouvy), předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení výše zmíněné výzvy.  Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 dnů po předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

- Všechny lhůty (zejména datum doručení výzvy k zahájení stavebních prací Zhotoviteli, datum předání a převzetí staveniště, zahájení zhotovování Díla, ukončení, předání a převzetí Díla Objednatelem) budou zaznamenány ve stavebním deníku.

- Lhůta pro zhotovení Díla může být v průběhu trvání Smlouvy přiměřeně prodloužena,

- jestliže dojde k přerušení zhotovování Díla na základě písemného pokynu Objednatele z důvodů na straně Objednatele či třetích osob;

- jestliže dojde k přerušení zhotovování Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

- zjistí-li Zhotovitel při zhotovování Díla skryté překážky týkající se Objektu znemožňující zhotovit Dílo dohodnutým způsobem,

- jestliže dojde k přerušení zhotovování Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

- Prodloužená lhůta pro předání Díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro zhotovení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro zhotovení Díla musí být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této Smlouvě, který bude obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty zhotovení Díla. Prodloužení lhůty bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku.

- Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejvýše 15 dnů ode dne řádného převzetí Díla Objednatelem.

- Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této Smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení Zhotovitele se všemi důsledky podle této Smlouvy a v souladu s občanským zákoníkem.

# Článek 5

# Zhotovování Díla, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a zhotovování Díla a poskytnout si k tomuto účelu veškeré nezbytné informace.

- Před zhotovováním Díla Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem vypracuje harmonogram prací v souvislosti se stávajícím užíváním Objektu. S ohledem na probíhající běžný provoz v Objektu při zhotovování Díla, Zhotovitel bude rovněž detailně koordinovat zhotovování Díla s Objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje nejprve zhotovit prostory dětské skupiny DS 4 a následně až zhotovit rekonstrukci prostor dětských skupin DS 1 a DS 2.

- Objednatel je od počátku zhotovování Díla jeho vlastníkem, a to včetně všech jeho součástí
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme řádně zhotovené Dílo od Zhotovitele.

- Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví Objednatele při práci na staveništi.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, a to včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků. Zhotovitel zajistí vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit odpovídající dopravní opatření a zábory.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, přičemž za materiál, stroje a nástroje Objednatel neodpovídá. Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií. Náklady čerpaných médií (vodné, stočné, elektrická energie a další média) nese Zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při zhotovování Díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou se zavazuje předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k protokolu o předání a převzetí Díla. V případě likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí Zhotovitel jeho prodej a následně předloží Objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude ponížena cena Díla při fakturaci.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací. Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi a v jeho okolí bude udržovat průběžně pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození okolních prostor a komunikací, ke kterým dojde činností Zhotovitele. Zadavatel se zavazuje provést účinná bezpečnostní zajištění staveniště
a protiprašná opatření (např. umístěním plachty), aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 11. odst. 8. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné škody na staveništi a sousedících prostorách a komunikacích způsobené při zhotovování Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění závazků Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady se Zhotovitel zavazuje uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude detailní specifikace uvedených nákladů.

- Pracovní doba na staveništi: Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu Objektu. Zhotovitel se zavazuje hlučné činnosti (např. bourací práce) v pracovní dny realizovat pouze v době od 15:00 hod do 06:00 hod následujícího pracovního dne, a mimo pracovní dny (sobota, neděle, dny pracovního volna/klidu) bez omezení až do
6:00 hod následujícího pracovního dne. Zbylé činnosti (části Díla) je Zhotovitel oprávněn realizovat bez časového omezení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi bezhlučnost (pracovní klid) v době od 11:30 do 14:00 hod. Při zhotovování Díla musí být zachovány hygienické podmínky pro provádění hlučných a prašných prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou, pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k prověření prací (částí Díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku s třídenním předstihem a musí být podepsána Objednatelem. Jestliže se Objednatel k prověření prací (částí Díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, zavazuje se hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

- V průběhu zhotovování Díla budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí Objednatel podle potřeby a po dohodě se Zhotovitelem. Kontrolní dny budou svolány Objednatelem. Objednatel i Zhotovitel se zavazují účastnit se jich. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Kontrolní dny budou svolávány min. 1x týdně. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.

- Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny.

- Po celou dobu trvání smluvního vztahu povede Zhotovitel o průběhu zhotovování Díla stavební deník (trvale přístupný na staveništi) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona, jakožto doklad o průběhu zhotovování Díla. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je Objednatel, kterému budou po řádném zhotovení Díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje Zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této Smlouvě.

- Závazek vést stavební deník končí dnem řádného předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.

- Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro zhotovení Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

- Zhotovitel se při zhotovování Díla zavazuje použít jen ty výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah radia 226, aby po celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku
a úspora energie.

- Při zhotovování Díla budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí
a technických zařízení staveb, v platném znění, a dále vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

- Zhotovitel je při určení způsobu zhotovování Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. Zhotovitel se bez zbytečného odkladu zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jejich dodržením.

- Objednatel je oprávněn vydat Zhotoviteli písemný pokyn k přerušení zhotovování Díla, a to min. 48 hodin před plánovaným termínem přerušení. V takovém případě bude lhůta pro zhotovení Díla přiměřené prodloužena postupem dle čl. 4. odst. 6. a 7. této Smlouvy.

- Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- Zhotovitel po celou dobu zhotovování Díla zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště (dále také jen „BOZP a PO“), zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a dále v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

- Dojde-li v souvislosti se zhotovováním Díla nebo při činnostech se zhotovováním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, Zhotovitel se zavazuje zabezpečit vyšetření úrazu, sepsání příslušného záznamu a provedení všech kroků vyžadovaných právními předpisy. Objednatel se k tomu zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny doklady a náležitosti umožňujících zahájení řízení, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. zajistí na vlastní náklady kolaudační souhlas k Dílu. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje neprodleně doručit Objednateli kolaudační souhlas vydaný příslušným orgánem.

- Smluvní strany se při zhotovování Díla zavazují zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších relevantních osob (např. uživatelů jednotlivých zařízení)
v souvislosti se zhotovováním Díla v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v aktuálním znění. Smluvní strany se zavazují v souvislosti se zhotovováním Díla zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném se zhotovováním Díla či plnění povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla a po dobu nezbytnou ke zhotovování Díla či plnění povinností smluvní strany souvisejících se zhotovováním Díla. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, příp. i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, zavazují se uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, příp.
i dalších osob.

# Článek 6

Cena Díla

- Smluvní strany se dohodly, že za zhotovení Díla Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

K Ceně Díla bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „Oceněný výkaz výměr“).

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje náklady na veškeré dodávky, služby
a stavební práce, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla, a že tyto jsou v ní zahrnuty, mimo jiné náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, správní poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná Cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

- Cena Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí řádně zhotoveného Díla Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla pouze v rozsahu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a/nebo služeb.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 občanského zákoníku se nepoužijí.

- Změna Ceny Díla je možná pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, dochází-li k této změně v souladu s ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být zřejmé, o jakou změnu Díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny Díla bude Zhotovitel požadovat uhradit.

- Vyvstane-li při zhotovování Díla nevyhnutelná potřeba dodatečných služeb, dodávek a/nebo stavebních prací nad rámec stanovený touto Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce), které ze strany smluvních stran nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro řádné zhotovení Díla, Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla jen tehdy, vyhotoví-li jejich přesný soupis (dále jen „soupis víceprací“) a takto zpracovaný soupis víceprací předloží Objednateli ke schválení ještě před jejich realizací. Bude-li předložený soupis víceprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku k této Smlouvě,
a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Cena těchto víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen (neboť jednotková cena těchto prací není uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy), bude cena stanovena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS platné ke dni uzavření Smlouvy či novějšímu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření dodatku.

- Pokud některé ze služeb, dodávek a/nebo stavebních prací stanovených touto Smlouvou
a jejími přílohami nebudou realizovány nebo pro naplnění účelu této Smlouvy nebude tyto nutné realizovat (tzv. méněpráce), Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu vyhotovit jejich přesný soupis oceněný dle jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „soupis méněprací“) a takto zpracovaný soupis méněprací předloží Objednateli ke schválení. Bude-li předložený soupis méněprací Objednatelem schválen, smluvní strany provedou změnu Smlouvy dle schváleného soupisu méněprací formou dodatku k této Smlouvě, a to v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k uzavření dodatku. Méněpráce budou z Ceny Díla odečteny.

# Článek 7

Fakturace a platební podmínky

- Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy ani závdavky.

- Zhotovené části Díla budou Zhotovitelem fakturovány průběžně, a to 1x měsíčně na základě Zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“).

- Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí Díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele
a zástupcem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli dílčí faktury nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to na adresu sídla Objednatele. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Dílčím zdanitelným plněním jsou stavební práce, služby a/nebo dodávky provedené Zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Potvrzený soupis provedených prací jednotlivých částí Díla bude tvořit přílohu faktury.

- Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí řádně zhotoveného kompletního Díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí kompletního a dle této Smlouvy řádně zhotoveného Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol
o předání a převzetí řádně zhotoveného kompletního Díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých dílčích částí Díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele.

- Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele:

- pozastávku z Ceny Díla ve výši 5 % z Ceny Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. Výše 100 % pozastávky (tj. 5% z Ceny Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli za současného předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

- bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla podle níže uvedených podmínek následující bankovní záruku:

Bankovní záruka k zajištění řádného plnění peněžních závazků Zhotovitele vyplývajících ze záruky na Dílo, tj. po dobu poskytnuté záruky na Dílo Zhotovitelem podle této Smlouvy, resp. po dobu, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti a závazky plynoucí mu ze záruky na Dílo. Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dosahuje ratingu nejméně BBB+.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, nevypověditelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele. Bankovní záruka musí splňovat min. tyto podmínky:

- výše zajištěné částky ve výši 214 947,65 Kč (slovy: dvěstěčtrnácttisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých a šedesátpět haléřů);

- originál listiny bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla;

- bankovní záruka bude platná po dobu záruky poskytnuté na Dílo podle této Smlouvy, resp. až do doby, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny povinnosti a závazky plynoucí mu ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků;

- Objednatel je oprávněn vykonat právo z vystavené bankovní záruky v rozsahu, v jakém Zhotovitel nesplní své peněžní závazky vyplývající ze záruky podle této Smlouvy, resp. v rozsahu odpovídajícím porušení povinnosti Zhotovitele splnit své povinnosti a závazky vyplývající ze záruky;

- bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna na písemnou žádost Zhotovitele nejdříve dnem, který následuje po dni, kdy uplynula doba její platnosti.

- Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. V případě, že bude faktura Objednateli doručena v období od 11. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, bude splatnost prodloužena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

- Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Okamžikem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, na účet Zhotovitele.

- Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále rovněž náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku, jakožto i náležitosti stanovené touto Smlouvou.

- Nebude-li faktura obsahovat jakoukoliv povinnou nebo dohodnutou náležitost, vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou, Objednatel je  oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti v délce dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

# Článek 8

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o termínu zhotovení Díla, a to alespoň 5 pracovních dní předem.

- Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí Díla, na které přizve technický dozor Objednatele, případně i autorský dozor projektanta.

Závazek Zhotovitele zhotovit Dílo podle této Smlouvy je splněn jejím řádným a včasným zhotovením a předáním Objednateli, a to včetně předání veškerých dokladů nezbytných
k užívání Díla a rovněž dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

- stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce;

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- stavební dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v tištěné
a v 5 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy
č. 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

- další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání.

V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě, týkajících se Díla nebo části Díla, Zhotovitel se zavazuje zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných a účinných právních předpisů
a této Smlouvy.

Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že Dílo odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla v případě, kdy toto obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla.

O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zápis a prohlášení o předání a převzetí, zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla musí být doklad o složení bankovní záruky dle čl. 7 odst. 5 písm. b) této Smlouvy. Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady
a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu, v dohodnuté době neodstraní, Objednatel je oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, mezi smluvními stranami bude sepsán zápis (protokol) o nepřevzetí Díla, min. s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu k Dílu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem, Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odst. 8. tohoto článku Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla stanoven, Zhotovitel se zavazuje vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.

# Článek 9

### Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

- Je-li ke zhotovení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost a/nebo závazky, Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu
a zhotovoval Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

- Zhotovitel se při zhotovování Díla a kterékoliv jeho části zavazuje řídit touto Smlouvou, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel se dále při zhotovování Díla zavazuje řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro zhotovení Díla budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, Zhotovitel se zavazuje ji Objednateli v plném rozsahu uhradit.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit plnění veškerých povinností
vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na zhotovování Díla podílejí. Plnění těchto povinností se Zhotovitel zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Zhotovitel zhotovením Díla nebo jeho části pověří třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této Smlouvy.

# Článek 10

Jakost, záruka a vady Díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo část Díla jsou provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání Díla nebo části Díla.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (dále jen „záruka“). Záruční doba Díla činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu Díla v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že  Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba Díla běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců).

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době jeho předání a převzetí, za vady způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „vady“). Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje odstranit vady bezplatně.

- Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.

- Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

- jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

- úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

- vyšší mocí.

- Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) Zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.

- Bude-li mít Dílo vady, je Objednatel oprávněn:

  - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné Dílo, dodáním chybějících částí Díla či odstraněním právních vad,

  - požadovat odstranění vady opravou části Díla, jestliže jsou vady opravitelné,

  - požadovat přiměřenou slevu z Ceny části Díla,

  - je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této Smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 Občanského zákoníku nepoužije.

- Zhotovitel se zavazuje oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad.

- Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

- Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku.

- Záruční doba Díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

- Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, u vad označených Objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje okamžitě, nejpozději však do
24 hodin od doručení reklamace, dostavit na místo zhotovení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých, v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od oznámení reklamace.

- O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

- V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace doručena. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadné části Díla a hodnoty části Díla s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn slevu z Ceny Díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s článkem 7 této Smlouvy.

- Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu újmy související s vadným plněním Zhotovitele.

# Článek 11

Sankční ujednání

- Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích z této Smlouvy Zhotovitelem.

- V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. 4. odst. 4. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu předání Díla čl. 4. odst. 3. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného převzetí Díla ze strany Objednatele podle této Smlouvy.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených daňových dokladů je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu uvedeném v této Smlouvě, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

      - 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10. odst. 9. této Smlouvy;

      - 10 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 10. odst. 13. této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy.

- V případě opakovaného neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku
a čistoty na staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 5. odst. 11. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

- V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 25 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit zhotovování Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků zhotovujících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.);

- 1 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení zhotovování Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

- 100,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

- 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

- V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 5. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Zhotovitele uvedeném v čl. 13. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody nebo jiné újmy, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy jednostranně započítat proti Ceně Díla.

# Článek 12

Technický dozor Objednatele (TDO)

- Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru Objednatele (dále jen „TDO“), který zejména sleduje, zda je Dílo zhotovováno dle schválené dokumentace, zda je v souladu s touto Smlouvou a dále zda je zhotovováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rovněž v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

- TDO je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení zhotovování Díla v případě, že je ohrožena bezpečnost zhotovování Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

- TDO je dále oprávněn přerušit zhotovování Díla taktéž, pokud zjistí, že Zhotovitel zhotovuje Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení se zhotovením Díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku,
v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, Objednatel je oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě Ceny Díla Zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- TDO není oprávněn měnit tuto Smlouvu. TDO nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

# Článek 13

Ochrana informací

- Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním Díla. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

- Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě (vyjma poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 Smlouvy) informace Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

# Článek 14

Ukončení Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených
v § 2001 a násl. občanského zákoníku) odstoupit od této Smlouvy zejména, pokud Zhotovitel

- přes písemné upozornění Objednatele zhotovuje Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

- se i přes písemnou výzvu Objednatele neřídí pokyny Objednatele pro zhotovování Díla podle této Smlouvy;

- bude v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 pracovních dnů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy, nepřevezme-li Zhotovitel staveniště
a nezahájí zhotovování Díla v termínech dle čl. 4. odst. 4. této Smlouvy;

- bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

- je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny za část Díla po dobu delší než 120 kalendářních dnů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o zárukách za jakost Díla a o sankcích trvat i po zániku této Smlouvy.

- Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před zhotovením Díla, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. část či části Díla Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této Smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. části Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. části Díla, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli ke zhotovení Díla, resp. části Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli zhotovené části Díla podle podmínek této Smlouvy.

- Ode dne podpisu protokolu dle předchozího odstavce začne běžet záruční lhůta u zhotovených částí Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva, povinnosti a závazky smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se
s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zhotoviteli uhradit.

# Článek 15

Poddodavatelé

- Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení Díla bude využívat pouze poddodavatele uvedené
v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to pro části Díla, jak jsou uvedeny v Seznamu poddodavatelů.

- Jakoukoli změnu v osobě některého z poddodavatelů při zhotovování Díla nebo v obsahu činnosti některého z poddodavatelů v rámci zhotovování Díla provede Zhotovitel pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V případě změny poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval splnění podmínek kvalifikace, se Zhotovitel zavazuje doložit zároveň kvalifikaci nového poddodavatele, která odpovídá požadované (stejné či vyšší) kvalifikaci původního poddodavatele. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen.

- V případě využití poddodavatele Zhotovitel odpovídá za poddodavatele jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho poddodavatel zhotovil Dílo či jeho část v souladu s touto Smlouvou a dodržoval veškerá ujednání mezi smluvními stranami.

# Článek 16

### Závěrečná ujednání

- Není-li v této Smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této Smlouvy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv). Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost uveřejnění v registru smluv jde za Objednatelem.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy třetí osobě (vyjma případného poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy). Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem z titulu této Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Je-li Smlouva podepisována v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Smlouva podepisována
v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela
1 vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (CD)

neveřejný údaj

- Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Za Zhotovitele:                                                          Za Objednatele:

| V ___________ dne ___________ | V Praze dne ___________ |
| --- | --- |
| ______________________________ Jiří Bezděk, v.r. jednatel STAVMAX Group s.r.o. | ______________________________ Mgr. Ladislav Šimánek, v.r. ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |